國立嘉義大學102學年度第2次校園規劃小組會議紀錄

時間：103年3月26日（星期三）下午3時30分

地點：本校蘭潭校區行政中心4樓第4會議室

主席：艾  群副校長         				           記錄：許鈵鑫

出席人員：國立成功大學土木工程學系徐德修教授(請假)、國立成功大學都市計劃學系林峰田教授(請假)、徐志平教務長(請假)、劉玉雯學生事務長、劉啓東總務長、林翰謙研發長、李瑜章國際事務長、謝勝文主任(羅秀鳳組長代)、丁志權院長(請假)、劉榮義院長、黃宗成院長、周世認院長、洪滉祐院長、朱紀實院長、林裕淵教授、黃光亮教授、張義隆副教授(請假)、廖宇賡副教授、王柏青助理教授

列席人員：電子計算機中心洪燕竹中心主任、體育室蘇耿賦主任、研究發展處鄭榮輝簡任秘書、楊弘道組長

- 主席報告(略)

- 上次會議決議事項暨執行情形（請參閱議程附件1，頁4-6）

※決議事項一

執行單位：動物醫院

案  由：動物醫院擬於新民校區「雲嘉南動物疾病診斷中心」左側，設置伴侶動物專屬封閉型活動空間案。

決  議：本案有關伴侶動物專屬封閉型之活動空間部分，請動物醫院洽相關單位確認無違反校園綠建築相關規範下始同意設置，並依規定提相關會議審議。

◎執行情形：本案活動空間設置係採築網狀圍籬，保留綠地且維持生物多樣性，並無違反生態指標。網狀圍籬目的在於防止伴侶動物走失，讓飼主能安心交由本院就醫，並非將綠地換成水泥地，依舊維持綠美化功能。

決  定：洽悉。

- 報告事項

※報告事項一

報告人員：景觀學系王柏青老師

案  由：本校「校園意象與校園博物館」規劃進度簡報及後續推動作法，提請 報告。

說  明：

- 重視環境教育與綠色大學校園為本校之主要特色之一，且未來亟待發展成為臺灣中南部之教育重鎮。故本校採納各方建議，提出「校園博物館」之校園規劃願景，並納入本校103~106中程校務發展計畫中「校園規劃」之重要課題，希盼能強化本校蘭潭校區之教育環境功能，以提供師生一處愉悅、有效益的藝術與生態學習空間，並期能帶動周邊社區之永續發展。

- 本案規劃理念，係以蘭潭校區為主要實質空間，強調師生共同參與，以展示本校與周邊環境之人文歷史、自然資源、生活藝術美學、系院特色…等各類具特色之自然與人文藝術媒材，並結合周邊社區之力量，以塑造一個多元與跨界之展示場域。

- 本規劃內容經提送103年2月25日行政座談討論，為賡續推動後續規劃，融入共同參與及主軸豐富化等元素，擬邀集學生事務處、總務處、電子計算機中心等單位討論，訂定推動策略與具體作法，並定期追蹤後續推動執行情形，以完成規劃內容。

決 定：由校園規劃小組劉啓東委員、林翰謙委員(兼召集人)、周世認委員、黃光亮委員與王柏青委員組成5人推動小組，依據簡報規劃內容作為基礎，研訂逐年推動策略與具體作法後，再提校園規劃小組會議審議。

- 提案討論

※提案一

提案單位：體育室

案  由：本校新民校區田徑場擬整建為簡易棒球場，詳如說明，提請  討論。

說  明：

- 本校目前並無棒球場，棒球隊需借用嘉義市運三棒球場練球並支付租金及協助場地維護；另學生多次反應本校無棒球練習場地，亟待整建棒球場。

- 為應教學及練習所需，擬將新民校區田徑場整建為簡易棒球場並向教育部爭取全額補助。

- 檢附奉 核可提案簽、計畫書等資料（請參閱議程附件2，頁7-31），供卓參。

※補充：議程簽奉 核意見，請體育室將提案內容作更永續性之規劃，並朝「嘉大KANO棒球場」方向發展，及作學生與社區民眾說明公聽之準備。

決  議：

- 請提案單位針對整建規劃與新民校區學生及附近居民進行溝通了解，亦可透過問卷調查或公聽會方式蒐集意見。

- 如透過問卷蒐集資訊，請納入如白天舉辦比賽活動是否影響或干擾學校教學問項。

※提案二

提案單位：學生事務處

案  由：本校蘭潭校區學生第七宿舍新建工程興建基地案，提請  討論。

說  明：

- 為強化本校辦學之理想、建立學生與校方、各學院學生間之互動，整合全校大一新生集中於蘭潭校區接受大學教育課程，惟蘭潭校區之住宿床位，不敷大一新生集中蘭潭校區上課之所需床位，故擬興建學生第七宿舍，以滿足大一新生、低收入戶及外、僑生之住宿需求。

- 依103年1月24日召開之蘭潭校區學生第七宿舍新建工程先期規劃構想書工作會議決議，經評估選擇基地B(昆蟲館旁停車場)為新建基地。

- 昆蟲館旁停車場基地面積約1萬500平方公尺，預估將興建地上7層地下2層之學生宿舍，除提供學生900床位外，另提供交誼廳、烹飪間、洗衣曬衣間、商業空間及各類機房等附屬設施，期望能營造出充滿關懷、溫馨、安全、和諧具有人性化與新希望的校園。

- 檢附奉核可提案簽、興建基地位置圖等資料（請參閱議程附件3，頁32-36），供卓參。

決  議：請提案單位將圖書館西側停車場(汽車第三停車場)納入另一興建基地選擇方案，並進行評估比較後，再提校園規劃小組會議審議。

- 臨時動議

臨時提案一：

提案單位：學生事務處軍訓組

案  由：建議成立改進蘭潭校區大門口交通規劃小組，提請 討論。

說  明：本校蘭潭校區大門口交通動線雜亂，車流量大，致常發生車禍意外事故。為維護本校師生生命財產安全，有效改善校門口交通動線順暢，建議成立改進蘭潭校區大門口交通規劃小組。

決  議：

- 由學生事務處、總務處、駐衛警察隊組成交通規劃小組，並由學務長擔任召集人，研提裝設紅綠燈、降低植栽高度等改善方案。

- 請總務處會同土木與水資源學系，與水利署河川局聯繫協調校門口防洪排水溝加蓋之可能性。

- 主席結論(略)

- 散會（下午5時32分）