國立嘉義大學103學年度第1次校園規劃小組會議紀錄

時間：104年1月13日（星期二）上午10時

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席：吳煥烘副校長         				                   記錄：許鈵鑫

出席人員：徐志平教務長、劉玉雯學生事務長、劉啓東總務長、林翰謙研發長、李瑜章國際事務長、謝勝文主任、丁志權院長、劉榮義院長(康世昌主任代)、黃宗成院長、周世認院長、洪滉祐院長、朱紀實院長、陳建元教授、林裕淵教授、何坤益教授(請假)、黃光亮教授、王源東教授(請假)、陳本源副教授、王思齊副教授、朱政德副教授

列席人員：研究發展處楊弘道組長

- 主席報告(略)

- 上次會議決議事項暨執行情形（請參閱議程附件1，頁6-12）

※報告事項

報告單位：研究發展處

案  由：部分修正102學年度第3次校園規劃小組會議提案一決議，提請 報告。

說  明：

- 102學年度第3次校園規劃小組會議前於103年6月10日召開完竣，會議紀錄業經6月16日簽奉 核可。依據總務處6月23日建請部分修正會議決議有關施作項目負責單位及經費說明乙節(請參閱議程附件2，頁13-16)，經配合修正調整並提本次會議報告。

- 部分修正內容如下：

| 施 作 項 目 | 負責單位 | 說明及經費 |
| --- | --- | --- |
| 執行中 |
| 1.主校門口(學府路段)之行路安全工程 | 學生事務處 | 配合上次會議決議事項三辦理 |
| 2.宿舍周邊路段(清水寺-蘭潭水庫)之行路安全工程 | 總務處 | 將103年度規劃施作3-1之清水寺旁校園擋土牆美化併入，總務長負責協調。 |
| 3.學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作) | 學生事務處、總務處 | 請景觀學系王柏青老師協助規劃，學生事務處辦理現勘，總務處配合辦理。 |
| 4.嘉大KANO文創館(活動中心2樓)之建構與解說 | 秘書室 | 秘書室規劃，總務處配合辦理。 |
| 新增項目 |
| 1.嘉大蘭潭校區企業識別建構(主要為色彩)。 | 研究發展處 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |
| 2.嘉大蘭潭吉祥物徵選。 | 學生事務處 | 同上 |
| 3.校園入口意象改善(I)： (1)清水寺旁校園擋土牆美化 (2)林牧路邊門入口區美化 | 總務處 | 3-1項目併入103年度進行中之項目2.宿舍周邊路段(清水寺-蘭潭水庫)之行路安全工程。 3-2項目併入103年度進行中之項目1.主校門口(學府路段)之行路安全工程整體規劃案。 |
| 4.植物園、昆蟲館周邊環境整理計畫(配合新增機車道一併辦理)。 | 總務處 | 併入昆蟲館出口紅綠燈處新增機車道辦理。 |
| 5.蘭潭學苑學生宿舍空間改善(I)：水塔周邊環境整理。 | 學生事務處 | 併入103年度進行中之項目3. 學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作) |
| 6.老樹博物館：老樹(含後山假植區)基本資料庫整建、養護、解說。 | 森林暨自然資源學系 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |
| 7.服務學習之人力支援計畫。 | 學生事務處 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |

※決議事項一

執行單位：研究發展處

案  由：本校「校園意象與校園博物館」規劃後續推動之施作項目案。

決  議：

- 各項施作項目由需求單位規劃，經核可後由總務處配合辦理。依各年度規劃施作項目，105年度部分規劃項目已在進行中，施作項目：1.主校門口(學府路段)之行路安全工程。2.宿舍周邊路段(清水寺-蘭潭水庫)之行路安全工程。3.學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作)。4.嘉大KANO文創館(活動中心2樓)之建構與解說等4項，調整至103年度。

- 103年度施作項目分工負責單位與經費規劃如下：

| 施 作 項 目 | 負責單位 | 說明及經費 |
| --- | --- | --- |
| 執行中 |
| 1.主校門口(學府路段)之行路安全工程 | 學生事務處 | 配合上次會議決議事項三辦理 |
| 2.宿舍周邊路段(清水寺-蘭潭水庫)之行路安全工程 | 總務處 | 將103年度規劃施作3-1之清水寺旁校園擋土牆美化併入，總務長負責協調。 |
| 3.學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作) | 學生事務處、總務處 | 請景觀學系王柏青老師協助規劃，學生事務處辦理現勘，總務處配合辦理。 |
| 4.嘉大KANO文創館(活動中心2樓)之建構與解說 | 秘書室 | 秘書室規劃，總務處配合辦理。 |
| 新增項目 |
| 1.嘉大蘭潭校區企業識別建構(主要為色彩)。 | 研究發展處 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |
| 2.嘉大蘭潭吉祥物徵選。 | 學生事務處 | 同上 |
| 3.校園入口意象改善(I)： (1)清水寺旁校園擋土牆美化 (2)林牧路邊門入口區美化 | 總務處 | 3-1項目併入103年度進行中之項目2.宿舍周邊路段(清水寺-蘭潭水庫)之行路安全工程。 3-2項目併入103年度進行中之項目1.主校門口(學府路段)之行路安全工程整體規劃案。 |
| 4.植物園、昆蟲館周邊環境整理計畫(配合新增機車道一併辦理)。 | 總務處 | 併入昆蟲館出口紅綠燈處新增機車道辦理。 |
| 5.蘭潭學苑學生宿舍空間改善(I)：水塔周邊環境整理。 | 學生事務處 | 併入103年度進行中之項目3. 學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作) |
| 6.老樹博物館：老樹(含後山假植區)基本資料庫整建、養護、解說。 | 森林暨自然資源學系 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |
| 7.服務學習之人力支援計畫。 | 學生事務處 | 設計部分請景觀學系、視覺藝術學系協助，提出設計規劃經費需求，提至主管會議討論。 |

- 104~106年度規劃項目視103年度經費需求與執行情形結果再行討論。

◎執行情形：

- 主校門口(學府路段)之行路安全工程：蘭潭校區聯絡道路改善工程，已於103年8月21日、10月2日及11月12日由學生事務長、總務長與市政府相關單位進行3次會勘，並依據本校意見進行路線微調與工程細部設計。

- 蘭潭學苑學生宿舍空間改善：水塔周邊環境整理已完成改善，並加設景觀圍籬，於103年10月1日完成核銷，共支經費97 ,776元。

- 學生活動中心與周邊環境改善計畫(宿舍區到沁心池區塊優先施作)；宿舍區愛的小路環境整理及沁心池周圍設施整修已現勘完成並改善。

- 嘉大文創館統包工程採購案因流標及時程經費考量，業已簽准結案。復於103年12月開始進行KANO隊史貼紙、解說海報、人型立牌及日治時期畢業紀念冊輸出等；另硬體部分進行吊圖軌道、捲簾、電視及玻璃櫥櫃建置等作業，於103年12月底已將校史室現有KANO相關照片文物搬移並完成A、B區(請參閱議程附件3，頁17)佈展，現已開放遊客預約參觀(外籍人士須收費)。後續將持續進行C區(未開放參觀)佈展作業，預計104年1月底前完成。

- 經與王柏青老師討論，建議可接洽與學校經常合作之廠商協助規劃並建構；配合學校自我定位調整，進行各校區之巨型帆布文宣更新製造，並融入蘭花與阿勃勒意象；後續依據景觀學系與視覺藝術學系之規劃構想與設計辦理蘭潭校區企業識別。

- 嘉大蘭潭吉祥物徵選：至103年10月31日收件截止共有8件提出徵選，將於104年1月下旬辦理初審。

- 植物園、昆蟲館周邊環境整理計畫(配合新增機車道一併辦理)昆蟲館出入口道路整修已完工，共支經費781,258元，已於103年11月7日驗收。

- 服務學習之人力支援計畫：已與景觀學系及園藝學系協調利用大一服務學習進行綠美化。

- 森林暨自然資源學系協助辦理校園老樹調查建檔尚在進行中，將於寒假期間動員研究生協助調查完成(依據何坤益主任1月13日電子郵件回傳內容)。

決  定：

- 執行中之「主校門口(學府路段)之行路安全工程」名稱調整為「主校門口(學府路段)之道路拓寬改善工程」。

- 各施作項目增加「預期完成時間」與「經費概算」。

※決議事項二

執行單位：學生事務處

案  由：本校蘭潭校區學生第七宿舍新建工程興建基地規劃案。

決  議：依據評估報告，原則同意本案規劃，並請提案單位進行詳細財務規劃與分析。

◎執行情形：詳細財務規劃與分析資料已於期末報告書中提出，經103年8月7日期末審查會議審查後修改部分內容，修正完成之財務規劃與分析經103年12月4日103學年度第2次校務基金管理委員會審議通過。

決  定：請執行單位追蹤後續進度。

※決議事項三

執行單位：師範學院

案  由：本校工程預算1%可作為公共裝置藝術經費來源，民雄校區初教館與行政大樓中間如有設置公共藝術之需求，可提出設計規劃，交由總務處執行。

決  議：請民雄校區視需求提出規劃設計。

◎執行情形：人文藝術學院規劃於創意樓1樓入口處設置公共藝術，已與視覺藝術學系及外國語言學系研議，並請視覺藝術學系胡惠君老師提出構想；另師範學院已請教育學系研議相關規劃。

決  定：目前本校工程預算可作為公共裝置藝術經費將近40萬元，請師範學院積極研議於3月提出規劃需求，並列出後續完成發包與施作完成時程規劃。

- 提案討論

※提案一

提案單位：學生事務處

案  由：配合蘭潭校區聯絡道路拓寬改善工程兩側擋土牆周邊美化設計，原既有植栽移植地點及新增植栽規劃案，提請 討論。

說  明：

- 蘭潭校區聯絡道路，為本校經管八掌段714地號土地。

- 本工程由嘉義市政府委由華雄技術顧問有限公司辦理兩側擋土牆周邊美化設計及新增植栽。

- 改善工程已於103年8月21日及10月2日由本校總務長及學務長與嘉義市政府工務處進行兩次會勘，103年11月12日由校長、劉總務長、劉學務長及總務處相關人員與嘉義市政府工務處人員進行第3次會勘，目前進行路線微調及工程細部設計中。

- 原既有植栽移植工程費用由嘉義市政府支應，本校須進行規劃原既有植栽種植地點，本案於103年12月24日經核准在案召開會議討論，以利後續工程。

- 檢附奉核可提案簽、兩側擋土牆周邊美化設計及新增植栽平面配置圖（請參閱議程附件4，頁18-23），供卓參。

決  議：請學生事務長擔任召集人，由徐志平教務長、黃光亮委員、陳本源委員、朱政德委員、總務處洪泉旭組長與學生代表1人組成7人推動小組，賡續推動植栽移植地點、道路拓寬期間人員進出之替代道路等相關規劃，並提會討論。

- 臨時動議

※提案一

提案人：王思齊委員

案  由：爾後會議建請提案單位提供案由相關照片以供參照，另本校民雄校區校門口周遭亦時有學生交通事故發生，建議進行道路交通改善規劃。

決  議：爾後會議請提案單位提供照片以供參照；請總務處與學生事務處研議民雄校區校門口相關交通改善規劃，並列出後續完成時程規劃提會討論。

※提案二

提案人：劉玉雯委員

案  由：本校學生宿舍蘭潭學苑入口處為假日許多民眾出入與經過之處，目前周遭環境規劃未臻理想，建議透過裝置藝術與其他入口意象設計規劃，提升民眾對學校印象。

決  議：請蘭潭校區聯絡道路拓寬改善工程7人推動小組一併納入規劃，並列出後續完成時程規劃提會討論。

- 主席結論(略)

- 散會（上午11時25分）