國立嘉義大學105學年度第3次校園規劃小組會議紀錄
時間：106年5月24日（星期三）下午2時30分
地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室
主席：吳煥烘副校長	記錄：林于倩
出席人員：劉玉雯教務長(賀招菊秘書代)、陳明聰學生事務長、陳瑞祥總務長、陳榮洪研發長、李瑜章國際事務長、胡文騏主任、黃月純院長(請假)、劉榮義院長(廖瑞章主任代)、李鴻文院長(請假)、黃光亮院長(請假)、洪滉祐院長(請假)、朱紀實院長(陳宣汶特別助理代)、周世認院長、蔡東霖副教授(請假)、林裕淵教授、何坤益教授(請假)、莊慧文教授、陳本源副教授、廖瑞章教授、胡惠君副教授(請假)、朱政德副教授
列席人員：獸醫學院附設動物醫院吳瑞得院長、學務處生活輔導組李嶸泰組長、研究發展處楊弘道組長、秘書室黃春益組員、學務處生活輔導組劉軍駙專案辦事員
1. 主席報告(略)
2. 上次會議決議事項暨執行情形 (請參閱議程附件1，頁4-10)
 ※提案一
  案 由：為執行本校107年度「農學院八掌短竹實習農場」新建工程計畫，經費初估新台幣3,107萬1,214元，請同意列入107年度概算實行，提請討論。
  執行單位：農學院農業推廣中心
決 議：
1. 「農學院八掌短竹實習農場」修正名稱為「農學院學生實習農場」。
2. 依據106年2月7日「3五工程」校內規劃小組第4次會議決議辦理，於107年度先行編列500萬元預算辦理環境影響評估、水土保持計畫及規劃設計等前置作業，餘2,517萬1,000元於108年度預算編列。
  ◎執行情形：
1. 環境影響評估、水土保持計畫及規劃設計等前置作業，已先行編列500萬元於107年度預算。
2. 已於106年4月18日召開「農學院105學年度第10次主管會議」-研商農學院八掌短竹實習農場新建工程規劃前置作業有關事宜。
※提案二
  案 由：本校林森校區新生路側門修建案，提請審議。
  執行單位：推廣教育中心、總務處
決 議：同意於林森校區新生路側設置側門。
  ◎執行情形：依據會議決議同意新生路側門修建施作，復於4月25日就修建經費來源，依各單位研議結果，由本中心推廣教育收入計畫結餘款支應並上簽陳核中，俟奉核後，請總務處辦理委託設計及招標發包事宜。
決定：洽悉，另提案之執行情形，請總務處將執行進度與時程表提送下次會議報告。
報告事項
※報告事項一
報告單位：秘書室
案由：本校蘭潭校區行政中心中正樓蔣故總統中正銅像暫無規劃移出校園，提請報告。
說明：
1. 教育部106年5月2日臺教學(二)字第1060047989號函，建議校園銅像是否移出校園議題，可考量成立「銅像處理委員會」，透過學校教師、學生、職員、家長及校友等多元參與之民主程序，共同討論研商，以理性思辨、正向良性溝通，人權法治、公民教育及維護校園環境等面向凝聚共識，妥適處理，並善用此一教育過程成為機會教育，增進人權與民主法治觀念，消弭衝突，經陳校長核示「尊重校史、暫不成立」。
2. 另嘉義市政府104年3月5日府教國字第1041502681號函，建議本校將蔣故總統中正銅像移贈桃園市慈湖園區，惟移置費用須由本校負擔；且因本案銅像建置於蘭潭校區中正樓內已數十年，為嘉大校園景觀之一部分，經陳校長核示「暫不規劃贈與」。
3. 檢附教育部106年5月2日臺教學(二)字第1060047989號函與簽、嘉義市政府104年3月5日府教國字第1041502681號函與簽及旨揭銅像放置地點及照片各1份（請參閱議程附件2，頁11-16），請卓參。
決定：洽悉。
提案討論
  ※提案一
  提案單位：學生事務處
  案 由：本處蘭潭學生宿舍辦公室建築含水電新建案，提請審議。
  說 明：
1. 因總務處資產經營管理組為招商順利，擬利用目前蘭潭學生宿舍辦公室現有建築含水電，因蘭潭學生宿舍辦公室空間狹小，已不敷現有辦公及洽公人員使用，擬配合總務處招商，新建於學生宿舍二舍前方草皮。
2. 上揭新建規模預計為100平方公尺之1層樓建物含水電，空間需求表如(附件3)，工程經費預估250萬元。
3. 相關工程細部規劃，已惠請總務處協助辦理。
4. 檢附奉核可提案簽、宿舍管理室新建位置圖、空間需求表、工程計畫概算表及直接成本計算表各1份(請參閱議程附件3，頁17-24)，請卓參。
  決 議：
1. 本案緩議，超商騰空後之空間提供宿舍辦公室使用。
2. 宿舍餐廳閒置空間可加規劃使用。
※提案二
  提案單位：獸醫學院附設動物醫院
  案 由：擬請同意撥用新民校區雲嘉南動物疾病診斷中心建築物旁之校地，以供動物醫院新建高能量加速器之建築物，提請討論。
  說 明：
1. 林口長庚紀念醫院日前無償捐贈「高能量加速器」1台，供作動物腫瘤疾病之放射線治療與研究教學使用。據統計近年來全國伴侶動物患癌率激增，目前國內並無動物醫院有設置「高能量加速器」作為寵物腫瘤放射線治療，本院受贈「高能量加速器」1台將可提升本校動物醫院醫療水準及獸醫教學品質，同時也可跨領域與生命科學院學術研究合作，進而提升本校學術研究深度與廣度。
2. 本院目前空間已無法符合該儀器安置需求，爰須新建一儀器室放置該項設備。
3. 日前，本院接洽廠商有意以BOT方式，來承攬高能量加速器的儀器安裝、建築物新建及後續每年儀器維護。經廠商評估，適合建築物新建有1處土地(如附件2-建築位置)，擬請同意使用新民校區雲嘉南動物疾病診斷中心建築旁之校地，以供BOT案新建高能量加速器之建築物，並推動BOT案後續事宜。
4. 檢附奉核可提案簽、建築位置圖、獸醫學院院務會議記錄、獸醫學院附設動物醫院「放射治療中心」BOT需求書以及「放射治療中心」以BOT方式設置評估報告書各1份(請參閱議程附件4，頁25-46)，請卓參。
  決 議：同意本案建物之用地需求，後續規劃時請依下列原則辦理：
1. BOT案須詳細規劃完整，包含財務規劃、營運規劃與可行性評估等，請依行政院公共工程委員會相關規定辦理，並提校務基金管理委員會審議。
2. 請評估建築物位置設計是否適當，並考量建築物設計之功能性、動線與外觀設計。
1. 臨時動議(無)
2. 主席結論(略)
3. 散會（下午 3時 20分）