國立嘉義大學108學年度第1次校園規劃小組會議會議紀錄
時間：108年11月14日（星期四）上午10時10分
地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室
主席：黃光亮副校長
        記錄：楊子岳
出席人員：古國隆教務長、黃財尉學生事務長(請假，李互暉組長代理)、洪滉祐總務長(請假，吳子雲簡任秘書代理)、徐善德研發長(請假，彭振昌副研發長代理)、楊德清國際事務長(請假，林嘉瑛輔導員代理)、吳惠珍主任、黃月純院長(請假)、張俊賢院長(請假，廖瑞章教授代理)、李鴻文院長(請假)、林翰謙院長(請假，黃健瑞副教授代理)、章定遠院長(請假)、陳瑞祥院長、張銘煌院長(請假)、蔡東霖教授、陳建元教授(請假，吳南靖助理教授代理)、何坤益教授、沈榮壽教授(請假)、王柏青助理教授、廖瑞章教授、胡惠君副教授、蕭至惠教授
列席人員：王勝賢組長、楊詩燕組長、郭雅筑同學(請假)、吳威融同學(請假)、程進銘同學(請假)
壹、主席報告(略)
貳、上次會議決議事項暨執行情形(108年5月6日下午2時召開)
※提案一
提案單位：總務處(車輛管理委員會)
案 由：本校蘭潭校區機車第一停車場擴建雙層停車場案，提請審議。
說 明：
一、依108年2月25日107學年度第三次校務基金管理委員會決議辦理。
二、檢陳委託規劃設計監造案需求說明書(詳如附件1，P4-6)。
決 議：本案暫緩，將以另一替代方案(機車第2停車場擴建)施行，會後請依行政程序辦理。
◎執行情形：機車第2停車場擴建案招標中。
※提案二
提案單位：研究發展處
案 由：有關本校「校區整併計畫書」草案，經修訂後重提審議，提請討論。
說 明：
一、依據108年3月5日召開之107學年度第3次校務發展委員會委員建議事項辦理。
二、本處依校務發展委員會委員之建議前於108年3月22日以電子郵件寄送方式通知全校教職員工，懇請同仁針對「民雄校區未來規劃」填寫問卷完成寶貴意見提供，迄4月12日截止前計有15位教師同仁提供相關建議，本處賡續將寶貴意見納入計畫書第四章第三節「民雄校區未來發展計劃」內補充敘明(詳如附件2，P7-120)，提請討論。
決 議：修訂後通過，並將下列事項納入第四章第三節內補充：
一、自由時報5月6日報導，有關政府長照政策現階段分析。
二、章院長所提建置長照科技會展中心概念。
◎執行情形：
一、本案已依委員建議將上述內容增加於第四章第三節內補充。
二、另本案業經校務發展委員會及校務會議審議通過，並於108年7月1日以嘉大研發字第1089003065號函送教育部。
※提案三
提案單位：農學院
案 由：配合百年校慶蘭潭校區校園植樹規劃，提請審議。
說 明：配合百年校慶，擬邀請校友於蘭潭校區校園植樹百株，規劃栽植區域位於校門口右側至滯洪池綠帶、嘉農池旁空地及園藝技藝中心前綠帶等3處(詳如附件3，P121-122)，提請審議。
決 議：照案通過，另新民校區及民雄校區(操場旁草坪、社團教室旁草坪、新藝樓旁草坪)植栽部分相關資料，請農學院統籌植樹全般事宜並將相關資料完整補充，提送校務發展委員會審議。
◎執行情形：本案後續已提108年5月28日召開之107學年度第4次校務發展委員會審議通過；另有關新民校區植樹部分已於	創校100週年紀念慶祝活動籌備小組會議中決議不植樹；而民雄校區部分已於本次百年校慶同時完成植栽種植。
決定： 洽悉。

参、提案討論
※提案一
提案單位：學生事務處
案 由：有關本校「新民校區學生宿舍新建工程」先期規劃構想書修正案，提請審議。
說 明：
一、本案業經104學年度第1次校園規劃小組會議、104學年度第1次校務發展委員會、104學年度第1學期第1次校務會議審議通過。
二、依總務處營繕組108年10月8日簽(文號1080011352)，本案建築量體調整須於校內相關校級會議審議通過後提報教育部審查，以完備行政程序。
三、本案總經費不變，建築量體原為地下2樓、地上10樓，可容納住宿生500人，因應建材價格上漲及少子化等因素，調整為地下1樓、地上8樓，可容納住宿生378人(詳如附件P4-18)。
決 議：照案通過，惟下列幾點請學務處及總務處納入考量：
一、提案說明一部分，請學務處補充通過校務基金管理委員會借款案之會議名稱(經查應為104學年度第2次及106學年度第1次校務基金管理委員會審議通過，予以補充述明)。
二、提案說明三中「少子化等」文字請刪除。
三、本案未免再受建材價格上漲因素影響，應確實掌握招標及工程進度，另宿舍1樓部分目前規劃委外使用，可先行考量經營性質，以利後續因應規劃。
肆、臨時動議(無)
伍、主席結論(略)
陸、散會（上午10時30分）