國立嘉義大學工程督導紀錄表
工程名稱
主辦機關 / (主辦工程單位)			國立嘉義大學		監造廠商
承攬廠商					相關廠商
督導人員					督導日期	年 月 日 時 分
工程執行進度			預定進度	﹪	實際進度	﹪
督 導 重 點 項 目	承商及監造單位品質文件紀錄管理（如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等） / 督導情形：
	安全衛生環境管理（如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等） / 督導情形：
	結構設備施工品質（如混凝土、鋼筋及模板之品質、完成面平整度及美觀性等） / 督導情形：
	四、其他（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等） / 督導情形：
對承商 / 指示事項		指示事項：請依上開事項確實改善。 / 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報					承商簽名
對監造單位 / 指示事項		指示事項：請確實督導。 / 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報					監造簽名
陳閱欄		承辦人 營繕組長 總務長

備註：
1.本表適用於委外監造工程之工程主辦機關（單位）主管或承辦人員工地現場督導使用。
2.本表一式三份分由主辦機關（或主辦工程單位）、監造廠商及承攬廠商收執。