國立嘉義大學總務處101年度第4次業務會報紀錄

時    間：101年5月4日（星期五）上午10時30分

地    點：蘭潭校區行政中心4樓總務長室

主 持 人：劉總務長啟東                               記 錄：劉語

出席人員：如簽到單

壹、主席報告：(略)

貳、上次會議決議案暨指示事項執行情形（如附表）。

參、專門委員、簡任秘書及各組工作報告：

＊沈專門委員：

茲報告以下業務，請組隊同仁配合辦理。

一、有關行政座談水電管控事宜，校長指示由吳副校長召集，與本處相關之細節說明如下:

（一）校長指示於本校網頁架設省電大作戰公開網域討論區，此項網頁架設擬交由電算中心協助處理，至於用電情形之公開，請營繕組先以校區為單位提供各校區電號之用電情形供參。

（二）有關冷氣管控，校長提及是否於各樓層裝設電子溫度計，並請工作內容較彈性之工友(如瑞穗廳(館)管理人、司機同仁等)擔任「省電工程師」，進行稽核工作，請事務組預估可支援之人力，並草擬「省電工程師」稽核禮儀訓練計畫，以避免困擾與爭議。

（三）電腦休眠省電設定將請電算中心協助、用電耗能評估將商請理工學院協助，另，夜間燈火管控，請駐警隊繼續落實執行。

（四）因電力公司電費調漲比率及期間已調整，請事務組重新估算電費調漲後，本校水電經費缺口供參。

（五）各單位若欲檢視所屬空間冷氣耗能相關資料(如：已使用之年限、安裝地點等)，請保管組協助提供各相關資料。

二、請依本校100學年度第2學期內部控制專案小組第1次會議，提供之「行政院內部控制制度共通性作業範例製作原則」，就所屬業務內控項目，編製作業程序說明表、作業流程圖、自行檢查表。各組隊負責之內控項目分別如下:

| 內控項目 | 負責組隊 |
| --- | --- |
| 各項（含圖書）採購管理（含招標履約驗收等） | 事務組、營繕組 |
| 物品管理 | 保管組 |
| 財產管理 | 保管組 |
| 宿舍管理 | 保管組 |
| 場地管理 | 事務組 |
| 車輛管理 | 駐警隊 |
| 公文收發作業 | 文書組 |
| 檔案管理 | 文書組 |
| 工友新進、考績、退休、撫卹 | 事務組 |
| 學雜費收、退費 | 出納組 |
| 出納管理（含存款調度、收付款流程控管、收退費等） | 出納組 |

三、本處各項會議議程，請各組隊於開會前依程序陳核，以便審閱內容是否妥適。

四、因經費短絀，請各組隊維修更換碳粉匣、滾筒等辦公用品時，檢附使用情形及維修、零件更換記錄表等，以有效運用資源及管控經費支出。

五、為提升行政精緻度，辦理業務過程中倘遇涉及同仁權益事宜，請主辦同仁多予用心留意，必要時應主動告知，以提供更好的服務。

六、提醒同仁申請出差旅費時，務必記得填寫出差報告表併陳。

＊吳簡任秘書(含出納組)：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、學生註冊繳費作業

（一）擬訂101學年度第1學期2階段出單流程，依往例第1階段分2次(即分舊生及新生)出繳費單，有關流程除mail予電算中心確認時程外，亦於4月23日mail予教務處等13個單位作初步確認，出單流程屆時亦將提送註冊協調會中討論。

（二）與教務處協商確定本校100學年度暑修學分費第一階段繳費日程訂於101年5月27日至101年6月1日繳納，繳費方式為郵局、四大便利超商、ATM或信用卡，第二階段繳費日程則於101年6月18日至6月29日至本組以現金繳現方式辦理。

（三）辦理100學年度第2學期第2階段繳費單因如減免、休學及就學貸款不足等以人工方式更改、新增繳費單由100年3月29日至4月25日止共計136張。

（四）以人工方式產生100學年度第2學期第3階段就學貸款不足繳費單計114人，補繳金額396,341元，有關通知除發送系所轉發學生外（含就貸不足補繳明細），亦於本校、總務處及出納組網頁「最新消息」中公告周知。

（五）辦理403帳戶100學年度第2學期學分費等暫收由101年3月13日至4月22日止暫收金額為5,847,311元，亦陸續辦理100學年度第2學期學雜費等收入暫收沖轉，銀行入帳數與沖轉數均相符，截至101年4月22日止已沖轉數309,916元，暫收未沖轉數為5,537,395元。

（六）辦理404帳戶進修部100學年度第2學期學分費等暫收由101年2月3日至4月20日止暫收金額為2,332,701元，亦陸續辦理100學年度第2學期學分費等收入暫收沖轉，銀行入帳數與沖轉數均相符，截至101年4月20日止已沖轉數198,129元，暫收未沖轉數為2,134,572元。

（七）101年3月22日簽陳有關403帳戶100學年度第2學期第1階段學雜費等(不含就學貸款部份)應收金額 165,911,806元,應收未收金額為 385,731元，截至101年4月25日止已收或異動沖轉291,920元，未收數為93,811元。。

（八）100學年度第1學期第2階段學分費等應收金額22,520,889元（含異動新增11,700元）,應收未收金額為2,807,350元（含異動新增11,700元），截至101年4月25日止已收或異動沖轉2,801,800元，未收數為5,550元。

（九）99學年度第2學期第2階段學分費等應收金額14,036,972元,應收未收金額為858,383元，期間因異動應收金額應為14,033,572元，其中應收未收金額為870,983元，截至101年4月25日止已收868,783元，未收數為2,200元（未繳項目為電腦及網路使用費700元和住宿保證金1,500元）。

（十）99學年度第1學期第2階段學分費等應收未收金額為應收未收金額為3,013,085元，截至101年4月25日止未收部分金額為2,200元（未繳項目為電腦及網路使用費700元及住宿保證金1,500元），已收或異動沖轉金額為3,010,885元。

（十一）辦理學生因休學、退學、畢業、減免等之退費造冊由101年3月24日至4月25日止計16人，合計退費金額133,062元。

（十二）101年度第1期（101年1至7月）劉貞苑等17位公費生，經費計863,574元，主副食費均依時匯入學生帳戶中，現已支764,790元，執行率88.56％。

（十三）逐筆檢核校務系統中學務處所送學生申請100學年度第2學期各類身份減免維護狀況由101年3月24日至101年4月25日止計2人及依教育部函文追溯100學年度第1學期低收入戶及中低收入戶減免身份5人。

（十四）配合教務處辦理學生休學、退學、復學、畢業、交換生返校由101年3月24日至101年4月25日止計25人。

二、所得稅作業與鐘點費作業：

（一）101年4月稅單5張，計4,563筆，總計入稅所得金額87,088,027元，繳交稅款1,515,324元。領取支票或收取現金後匯整報稅資料，完成申報手續。其他所得輸入者有352筆。輸入地址資料者有721筆。

（二）權利金共8人8筆，金額130,000元，稅額10,000元。

（三）101年3月工讀生工讀之金額輸入為1,492,264元，稅額2,972元，共281人。

（四）101年4月生日禮券65人，輸入金額85,800元。將每筆入稅所得於每個月中旬e-mail給當事人核對，查詢所得是否正確並協助當事人釐清所入稅款項之原因。

（五）專案約僱人員薪津，輸入金額2,671,107元，勞保自繳免稅額114,762元，共87人。

（六）執行業務所得計2家，輸入金額276,076元，稅27,608元。

（七）如期完成外籍人士稅申報共5件，金額30,400元，繳交稅額1,824元。

（八）《100-2學期》進修推廣部02月至04月份各學院導師鐘點費發放金額共171,575元，總計49人。(101年04月02日發放)。

（九）101年02月至04月《100-2學期》各學院專任教師日間超支鐘點費發放金額共3,342,249元，稅額2,084元，總計297人。(目前清冊核章中)。

（十）101年02月至04月《100-2學期》各學院兼任教師日間超支鐘點費發放金額共1,257,556元，總計147人。(目前清冊核章中)

三、薪資作業

（一）如期完成每月教職員工、專案人員、專案教師有關薪津造冊請款、送郵局匯入個人帳戶，並寄發E-mail通知當事人。教職員工合計740人，應發金額59,715,329元。專案人員86人，應發金額3,370,650元。

（二）配合人事室每月代扣公保費金額：634,526元、退撫基金金額：2,324,595元、全民健保金額：1,269,775元，並完成與人事人數、金額核對及請款及繳納費用。公保：657人。退撫基金：645人。全民健保本人及眷屬計：659人。

（三）配合法院、人事室通知辦理法院代扣款。如期完成請款及通知各債權人。計有43位債權人，金額計137,049元。

（四）配合其他各單位辦理薪津扣款，完成代扣每月鮮奶錢金額：236,010元、電話費金額：4,678元。

（五）完成公教貸款代扣代償，合作金庫銀行--金額：511,560元58人，土地銀行—金額：50,397元6人，第一銀行—金額：39,612元4人，富邦銀行—金額：19,167元2人。

四、校務基金及專案計畫帳戶收入與支出作業

（一）完成中信銀402專戶收入傳票與支出傳票之記帳、開立支票、電匯款項、收入傳票約（110張）、支出傳票（610張）、現金轉帳傳票（95張）之記帳、開立支票共(185張)、電匯筆數約(1,710筆)寄發支票及通知領款、E-mail匯款通知等事項。

（二）完成中信銀3050專戶收入傳票(共218張)、支出傳票(共1082張)、現帳傳票(113張)、開立支票（共196張）、電匯款項（共813筆）、寄發支票及通知領款、E-mail匯款通知等事項（自101年04月01日至101年04月30日）。

五、零用金、開立收據及收款作業

（一）零用金：101/03/21～101/04/20，零用金電匯總筆數約為3,450筆，均可透過E-mail寄送匯款通知或上網查詢。

### （二）導師費:

### 1.101年3月導師鐘點費232筆566,100元於4月18日匯款。

### 2.101年2-3月認輔導師鐘點費312筆273,287元於4月20日匯款。

### （三）收款作業:

### 1.4/1~4/30開立收據580張

### 2.4/1~4/30開立國庫收款書(含現金收入、預借結餘款繳回、銀行匯款項…)共555張。

### （四）收據控管:

1.1/1~4/30向會計室領用12,500張,己銷帳8262張(含作廢165張)、尚未銷帳4238張。

### 2.駐警隊1/1~4/30 場地費面額30元已銷號1000張(含作廢9張)。場地費面額100元已銷號293張。場地費面額250元已銷號58張。違規停車罰金面額100元已銷號75張。共計1426張。

＊文書組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、總收文：電子收文效益90.24％。

| 項目 | 件數 | 年度累計件數 | 與前月比較件數增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月收文件數 | 960 | 960 |  |
| 2月收文件數 | 1,364 | 2,324 | ＋404 |
| 3月收文件數 | 1,690 | 4,014 | ＋326 |

二、總發文：實際電子發文比100％，電子發文效益65.50％。

| 項目 | 件數 | 年度累計件數 | 與前月比較件數增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月發文件數 | 387 | 387 | - |
| 2月發文件數 | 467 | 854 | ＋80 |
| 3月發文件數 | 878 | 1,732 | ＋411 |

三、檔案管理：

（一）每週三製發逾期未結案公文稽催單，定期追蹤逾限未歸公文。

（二）2月公文時效統計表計有1件公文辦理時效逾限。

（三）全校辦結公文件數統計表：

| 項目 | 件數 | 年度累計件數 | 與前月比較件數增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月辦結公文件數 | 664 | 664 | - |
| 2月辦結公文件數 | 1,364 | 2,028 | ＋700 |
| 3月辦結公文件數 | 1,872 | 3,900 | ＋508 |

（四）檔案數位儲存（含現行及回溯檔案）：

| 項目 | 件數 | 年度累計件數 | 與前月比較件數增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月檔案 掃描件數 | 281件 (1,605頁) | 281件 (1,605頁) | - |
| 2月檔案 掃描件數 | 1,832件 (7,894頁) | 2,113件 (9,499頁) | ＋1,551件 (＋6,289頁) |
| 3月檔案 掃描件數 | 1,926件 (9,587頁) | 4,039件 (19,086頁) | ＋94件 (＋88頁) |

四、郵件管理：

（一）郵件寄發數量與郵資支出數量統計表：

| 項目 | 件數 | 年度累計件數 | 郵資金額（元） | 年度累計金額（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 3,676 | - | 30,069 | - |
| 2月 | 755 | 4,431 | 16,450.5 | 46,519.5 |
| 3月 | 1,756 | 6,187 | 17,401 | 63,920.5 |

（二）收發全校郵件（平信、掛號、包裹、快捷）及校區間公文往返分送鉅量難以估計。

五、印信管理：

教師聘書、教職員工各項職務聘書、各項證明書類、感謝狀、獎勵狀、學生畢業證書、畢業證書影本、中英文成績單、本校各項事務採購、維護及營繕合約、學術研究計畫標案及合約等用印鉅量難以詳計。

＊事務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

◎採購業務

一、本校總務處事務組承辦101年度逾10萬元財物採購至04月27日止，04月份新增公2案；決標2案，驗收結案1案。全年度辦理或履約中金額154,130,990元，已結案15,779,350元。

二、辦理101年度04月27日止，10萬元以下採購核銷案共計2,468件。

三、本組101年4月份(統計3/30至4/30)辦理共同供應契新增請購案175件，金額計6,715,192元，辦理10萬以上驗收案12件；全年度共同供應契約已驗收案金額累計16,012,943元。

◎各項庶務工作

一、為加強蘭潭校區校園綠美化，近期向林務局南投林區管理處索取七里香苗木600株，業已分別栽種、補植於本校植物園及沁心池周邊。

二、本校現有工友缺額1名，業已依據中央各機關學校非超額工友缺額控管處理原則，報陳教育部，於6個月內辦理由其他機關工友進行移撥進用作業。

三、有關近期油價飆漲基於成本效益考量，重新規劃本校區間車發車方式，業已於101年4月10日研擬相關替代方案簽奉鈞長核可，預定於101學年實施，替代方案說明如下：

（一）將請國際學生事務組依外籍生上課需求上簽提出申請，本組將依教學需求派車接送。

（二）另為依其需求調整公文車發車時間因應接送。

四、每日校園環境整理維護、草皮割草、植栽修剪及澆水。

五、外勤班除固定維護校園環境綠美化工作外，另支援各單位部份共計19次，共動用138人次，佔整月總出勤人次20％（100年3月29日至101年4月27日）（例如小花蔓澤蘭清除、校園綠美化及苗木運送、廢棄物及報廢財物清運、場地佈置、教學器材搬運、環境消毒及清洗行政大樓窗,地板等）。

六、101年4月份工友支援各單位統計表

| 101年4月份工友支援統計表 |
| --- |
| 支援日期 | 工作項目 | 支援時數 | 支援人數 |
| 101.3.29 | 森林系苗圃小花蔓澤蘭清除 | 8 | 8 |
| 101.3.30 | 宿舍桌椅搬回 | 4 | 8 |
| 101.4.2 | 大門洩洪池水芙蓉清除 | 4 | 4 |
| 101.4.3 | 行政大樓清洗窗,地板 | 8 | 8 |
| 101.4.9 | 校長公館消毒 | 4 | 2 |
| 101.4.11 | 報廢品回收 | 8 | 8 |
| 101.4.12 | 魚池苗圃提領苗木 | 8 | 2 |
| 101.4.13 | 芯心池,資工館補植七里香 | 8 | 8 |
| 101.4.17 | 森林系苗圃清除垃圾 | 4 | 6 |
| 101.4.19 | 森林系苗圃小花蔓澤蘭清除 | 8 | 8 |
| 101.4.19 | 大門洩洪池水芙蓉清除 | 4 | 3 |
| 101.4.20 | 搬桌椅至圖書館佈置 | 8 | 12 |
| 101.4.23 | 搬桌椅,海報架至圖書館佈置 | 8 | 12 |
| 101.4.24 | 森林系苗圃清除垃圾 | 4 | 6 |
| 101.4.25 | 圖書館場地回復 | 8 | 12 |
| 101.4.26 | 圖書館場地回復 | 4 | 12 |
| 101.4.26 | 大門洩洪池水芙蓉,小花蔓澤蘭清除 | 4 | 8 |
| 101.4.27 | 圖書館周邊種植黃花風鈴木 | 8 | 8 |
| 101.4.27 | 單身宿舍掉落樹枝清除 | 4 | 3 |
| 總計 |  | 116 | 138 |

◎車輛管理

一、101年04 月公務車派借用統計表

| 年度 | 月 | 公務車派用（車次） | 年度累計（車次） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 4 | 34 | 155 | 至4月27日登記派借用 |
| 100 | 4 | 48 | 165 |  |

二、101年度1至3月底總務處公務用油量為8,385.74公升與100年度1至3月份總務處公務用油量為7,585.09公升相較，計增加公務用油量為800.65公升。

| 項 目 | 101年3月 | 100年3月 | 增減 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用油量（公升） | 8,385.74 | 7,585.09 | +800.65 |  |

◎場地管理

101年 04月蘭潭校區場地借用統計表

| 場地名稱 | 本月借用 （次） | 去年同期借用（次） | 累計借用次數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101年 | 100年 |  |
| 瑞穗館 | 6 | 3 | 17 | 15 |  |
| 國際會議廳 | 2 | 9 | 17 | 22 |  |
| 瑞穗廳 | 7 | 16 | 29 | 42 |  |

◎各項繳、撥款業務

一、健勞保

截至02月29日止勞、健保辦理情形統計表

| 項目 | 勞保 | 健保 | 勞工退休金提繳 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本人 | 眷屬 |  |  |
| 人數 | 304 | 300 | 162 | 237 |  |
| 金額 | 724,817 | 743,464 | 637,358 |  |
| 合計 | 2,105,639 |

二、水、電費：

（一）本校101年04月自來水費帳單統計表（計量時間101/02/17-101/03/19）

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額（元） | 873,065 | 1,053,530 | -180,465 | 3,745,036 | 4,383,005 | -637,969 |
| 度數 | 52,917 | 63,956 | -11,039 | 234,108 | 266,155 | -32,047 |

備註：水費統計不含學生宿舍進德樓。

（二）本校101年04月電費帳單統計表(計費區間101/02/24-101/03/28)

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(元) | 5,916,769 | 6,368,624 | -451,855 | 20,906,912 | 22,805,295 | -1,898,383 |
| 度數 | 2,283,820 | 2,296,420 | -12,600 | 7,450,120 | 7,791,284 | -341,164 |

備註：電費統計不含學生宿舍進德樓及嘉師二村之單房間職務宿舍。

（三）本校101年04月電話費帳單統計表(計費期間03/01-03/31)

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(元) | 382,447 | 393,925 | -11,478 | 1,395,806 | 1,457,944 | -62,138 |

備註：電話費統計不含計畫經費負擔或個人自付。

三、交通費：

| 101年05月交通費 |
| --- |
| 教師及教官 | 49萬7,349元 |
| 職員及技工、工友 | 22萬2,969元 |

◎膳委會業務

一、4月份校外單位借用各校區場地情形如下：

（一）逢甲大學地理資訊系統研究中心4月25日(三) 借用蘭潭校區瑞穗廳舉辦教育訓練活動。

二、膳委會管理學生活動中心餐廳4月份無外借。

三、各租借場館水電費繳交情形。

| 國立嘉義大學廠商電費繳交情形一覽表 |
| --- |
| 膳食管理委員會管理廠商 |
| 廠商名稱 | 電費 | 繳費日期 | 水費 | 繳費日期 |
| 蘭潭福利自助餐廳（佳大餐飲） | 1,822 | 1010416 | 3,825 | 1010416 |
| 台灣極品咖啡（華而優商行） | 2,019 | 1010420 | 312 | 1010420 |
| OK便利超商（蘭潭學苑宿舍） | 17,432 | 1010416 | 115 | 1010416 |
| OK便利超商（蘭潭校區） | 17,632 | 1010416 | 82 | 1010416 |
| 宏恩美食館 | 1,412 | 1010418 | 295 | 1010418 |
| 承佑資訊公司(不需用水) | 874 | 1010423 |  |  |
| 卡好喫 | 1,179 | 1010423 | 394 | 1010423 |
| 嘉大美食餐廳（憶香軒) | 1,948 | 1010420 | 607 | 1010420 |
| 學園簡速餐（學園商行） | 2,426 | 1010420 | 1,165 | 1010420 |
| 楓之屋（楓之屋餐飲店） | 1,710 | 1010424 | 427 | 1010424 |
| 山格餐飲(蘭潭宿舍學苑餐廳) | 3,724 | 1010420 | 985 | 1010420 |
| 食尚餐飲商行 | 1,222 | 1010423 | 574 | 1010423 |
| OK便利超商（民雄校區） | 19,798 | 1010423 | 165 | 1010423 |
| 素香園 | 1,144 | 1010423 | 410 | 1010423 |
| 納貝斯麵包坊 | 1,784 | 1010420 | 16 | 1010420 |
| 嘉大松屋餐廳 | 896 | 1010420 | 213 | 1010420 |
| 海山園（海山園商行） | 1,989 | 1010420 | 771 | 1010420 |
| 嘉大書局 | 7,431 | 1010423 | 1,182 | 1010423 |
| 新民管院餐廳 | 2,024 | 1010423 | 1,551 | 1010423 |
| 民雄二樓學生餐廳（綠庭商行） | 4,242 | 1010416 | 2,828 | 1010416 |
| 民雄一樓西餐廳（綠庭商行） | 3,833 | 1010416 |  |  |
| 小計 | 96,541 | 小計 | 15,917 |  |
| 膳委會統計水電總計 | 112,458 |
| 保管組管理廠商 |
| 廠商名稱 | 電費 | 繳費日期 | 水費 | 繳費日期 |
| 昆蟲館甲蟲企業社 | 8,216 | 1010329 | 33 | 1010329 |
| 禾康園高高行銷有限公司 | 24,065 | 1010413 | 1,034 | 1010413 |
| 空中大學(水費依契約收繳) |  |  | 10,000 | 1010412 |
| 郵局(不需用水) | 2,363 | 1010413 |  |  |
| 合作社(不需用水) | 3,778 | 1010427 |  |  |
| 復文企業社(蘭潭影印部) (不需用水) | 2,517 | 1010413 |  |  |
| 競永實業有限公司(民雄文具部) (不需用水) | 272 | 1010410 |  |  |
| 桃源村綠化景觀工程(植物園) | 5,242 | 1010419 | 213 | 1010419 |
| 小計 | 46,453 | 小計 | 11,280 |  |
| 保管組統計水電總計 | 57,733 |
| 農學院生農系管理廠商 |
| 中國青年商店股份有限公司 | 19,578 | 10101 |  |  |
| 產學營運中心管理廠商 |
| 行政大樓 |
| 廠商名稱 | 電費 | 繳費日期 | 繳費期間 |
| 擎天生技顧問股份有限公司 | 17 | 1010402 | 101/1/1-3/31 |
| 麗陽生技有限公司 | 32 | 1010411 | 101/1/1-3/31 |
| 優肯創意整合行銷有限公司 | 94 | 1010402 | 101/1/1-3/31 |
| 華茂保險代理人股份有限公司 | 12 | 1010418 | 101/1/1-3/31 |
| 丹杰食品有限公司 | 2,351 | 1001130 | 8/1-11/29 |
| 秉誠科技企業有限公司 | 171 | 1001213 | 10/1-11/29 |
| 杏達科技股份有限公司 |  |  | 3個月收一次 (未使用) |
| 小計 |  |  |  |
| 創新育成大樓 |
| 廠商名稱 | 電費 | 繳費日期 | 繳費期間 |
| 莎美嘉國際企業社 | 865 | 1001208 | 8/1-11/29 |
| 長固有限公司 | 66 | 1001229 | 8/1-11/29 |
| 玉富生物科技股份有限公司 | 8 | 1001206 | 7/1-11/29 |
| 日王國際開發有限公司 | 32 | 1010402 | 101/1/1-3/31 |
| 綺瓅企業社 | 53 | 1001227 | 8/1-11/29 |
| 浩克生技開發股份有限公司 | 16 | 1001208 | 7/1-11/29 |
| 金豐國際實業有限公司 | 105 | 1001206 | 9/1-11/29 |
| 艾克莉國際開發有限公司 | 20 | 1001201 | 7/1-11/29 |
| 心泉國際開發有限公司 | 180 | 1001209 | 7/1-11/29 |
| 天龍國際行銷有限公司 | 25 | 1001201 | 7/1-11/29 |
| 小計 |  |  |  |
| 產學營運中心統計電總計 |  |  |  |
| PS:1.產學營運中心管理廠商不須收水費。 2.產學營運中心管理廠商3個月繳費1次。 |

＊保管組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、嘉大新民游泳池出租委外經營案，前已辦理3次公告皆無廠商投標，目前體育室已詢得有意願經營之廠商，俟細節談妥後將可繼續辦理招商。

二、教育部預定101年6月28日上午11時至下午5時至本校進行101年度事務檢核實地訪查，訪查項目如附件(101年度-實地訪查紀錄表.doc)。

三、教育部同意前應用化學系張惠萍老師國科會計畫採購之財產變更為非公用財產及辦理贈與『聖馬爾定醫院』。

四、本校100學年度畢業生『熨洗各類學位服作業』，公開招標得標廠商為“海德洗衣店”。惟因原收費費用已無法支應清洗費用，為平衡其差額，已簽准調整學位服清洗費，各項費用為：學位服70元、碩士服120元及博士服170元。

五、蘭潭校區日間部畢業班級代表已於4月26、27日至本組完成領取學位服；進修部畢聯會4月30及5月1日領取學位服；研究所碩士班於5月25日前已陸續領取碩士服。。

六、101年度第一季財產增減表及財產卡上傳至國有公用及公司組織財產線上傳輸系統並將紙本資料行文教育部已完成。

七、本校2、3月份財產增減月報表、財產結存表，已利用本校財管系統列印後行文至教育部。

八、辦理宿舍借用契約及公證事宜，計3件。

九、本校農產品展售中心出租案續約事宜，經4月12日營運管理委員會通過，補正相關文件，業奉  校長4月26日核可，正進行簽約公證事宜，可於5月4日前完成。

十、蘭潭校區招待所:

| 年度 | 當月(4月) | 1-4月 | 當月住房率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 應收 | 實收 | 應收 | 實收 |  |
| 101 | 116,000 | 114,000 | 565,100 | 511,600 | 49% |
| 100 | 71,900 | 53,900 | 351,120 | 296,910 | 31% |

十一、本校財產增減情形如下：

101年2月份:

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械及設備 | 21 | 7,046,476元 | 109 | 5,123,437元 |
| 交通及運輸 | 2 | 45,200元 | 3 | 35,756元 |
| 雜項設備 | 9 | 3,421,729元 | 21 | 1,081,275元 |
| 圖書 | 569 |  |  |  |

101年3月份:

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械及設備 | 69 | 2,172,381元 | 119 | 4,264,811元 |
| 交通及運輸 | 6 | 64,500元 | 4 | 110,600元 |
| 雜項設備 | 172 | 9,641,053元 | 39 | 1,280,467元 |
| 圖書 | 1,145 |  |  |  |

101年4月份

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械及設備 | 49 | 1,361,035元 | 64 | 4,334,842元 |
| 交通及運輸 | 3 | 106,000元 | 0 | 0元 |
| 雜項設備 | 46 | 3,479,478元 | 35 | 1,310,764元 |
| 圖書 | 319 |  |  |  |

十二、本校非消耗品增減情形如下：

101年2月份:

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非消耗品 | 72 | 263,278元 | 166 | 641,851元 |

101年3月份:

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非消耗品 | 235 | 706,993元 | 407 | 1,232,848元 |

101年4月份:

| 項目 | 增加筆數 | 增加金額 | 減少筆數 | 減少金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非消耗品 | 149 | 502,135元 | 231 | 920,005元 |

十三、各項消耗品領用情形如下：

| 國立嘉義大學總務處保管組101年03月消耗品統計一覽表 |
| --- |
| 數量 品名 | 上月結存 | 本月領用 | 本月購置 | 本月結存 |
| 公文封 | 大 | 9573 | 1660 |  | 7913 |
|  | 中 | 11544 | 700 |  | 10844 |
|  | 小(牛皮) | 1260 | 1430 | 15000 | 14830 |
|  | 小(白) | 3349 | 580 |  | 2769 |
| 航空信封 | 大 | 5502 | 0 |  | 5502 |
|  | 小 | 5481 | 0 |  | 5481 |
| 立體袋 | 1895 | 132 |  | 1763 |
| 橫式開窗 | 小 | 8897 | 100 |  | 8797 |
|  | 中 | 4000 | 1000 |  | 3000 |
| 直式開窗 | 中 | 2901 | 370 |  | 2531 |
|  | 大 | 2952 | 1000 |  | 1952 |
| 中式信紙(本) | 144 | 0 |  | 144 |
| 西式信紙(本) | 568 | 2 |  | 566 |
| 便條紙(本) | 451 | 0 |  | 451 |
| 公文夾 | 黃色 | 937 | 13 |  | 924 |
|  | 紅色 | 3600 | 0 |  | 3600 |
|  | 藍色 | 4669 | 10 |  | 4659 |
|  | 白色 | 3982 | 52 |  | 3930 |
| 傳遞封 | 大 | 1483 | 270 |  | 1213 |
|  | 中 | 5322 | 1050 |  | 4272 |
|  | 小 | 3475 | 150 |  | 3325 |
| 聘書回執聯 | 1000 | 0 |  | 1000 |
| 聘書 | 20304 | 494 |  | 19810 |
| 獎狀 | (白) | 6105 | 410 |  | 5695 |
|  | (黃) | 10285 | 2070 |  | 8245 |
|  | 橫式 | 5600 | 100 |  | 5500 |
| 密件檔案封 | 569 | 10 |  | 559 |
| 機密傳遞封 | 856 | 8 |  | 848 |
| 國立嘉義大學總務處保管組101年04月消耗品統計一覽表 |
| 數量 品名 | 上月結存 | 本月領用 | 本月購置 | 本月結存 |
| 公文封 | 大 | 7913 | 850 |  | 7063 |
|  | 中 | 10844 | 2290 |  | 8554 |
|  | 小(牛皮) | 14830 | 1001 |  | 13829 |
|  | 小(白) | 2769 | 0 |  | 2769 |
| 航空信封 | 大 | 5502 | 0 |  | 5502 |
|  | 小 | 5481 | 0 |  | 5481 |
| 立體袋 | 1763 | 120 |  | 1643 |
| 橫式開窗 | 小 | 8797 | 100 |  | 8697 |
|  | 中 | 3000 | 0 |  | 3000 |
| 直式開窗 | 中 | 2531 | 0 |  | 2531 |
|  | 大 | 1952 | 20 |  | 1932 |
| 中式信紙(本) | 144 | 0 |  | 144 |
| 西式信紙(本) | 566 | 0 |  | 566 |
| 便條紙(本) | 451 | 15 |  | 436 |
| 公文夾 | 黃色 | 924 | 0 |  | 924 |
|  | 紅色 | 3600 | 25 |  | 3575 |
|  | 藍色 | 4659 | 10 |  | 4649 |
|  | 白色 | 3930 | 120 |  | 3810 |
| 傳遞封 | 大 | 1213 | 350 |  | 863 |
|  | 中 | 4272 | 310 |  | 3962 |
|  | 小 | 3325 | 230 |  | 3095 |
| 聘書回執聯 | 1000 | 0 |  | 1000 |
| 聘書 | 19810 | 830 |  | 18980 |
| 獎狀 | (白) | 5695 | 400 |  | 5295 |
|  | (黃) | 8245 | 250 |  | 7995 |
|  | 橫式 | 5500 | 0 |  | 5500 |
| 密件檔案封 | 559 | 0 |  | 559 |
| 機密傳遞封 | 848 | 0 |  | 848 |

＊營繕組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

◎101年度營繕工程進度報告

一、延續性工程

（一）理工教學大樓新建工程於99年11月24日開工，建築物西側已完成9樓(頂樓)樓版灌漿，刻正組立9樓(屋頂突出物)柱筋；東側已完成8樓柱牆組模配筋，刻正進行9樓(頂樓)樑版組組模配筋施工，室內完成地下室-五樓水泥粉刷，刻正進行樓室內貼磁磚，外牆粉刷打底。截至101年4月23日工程預定進度74.689%、實際進度58.709%，落後15.980%，落後主要原因為去年中時期模版工人欠缺所致，經趕工目前落後幅度未再擴大，目前已暫停給付4期估驗款，約4400萬元。4月26日教育部施工查核小組查核本工程，查核成績為甲等(81分)。

（二）新民校區興建游泳池工程於100年3月16日開工，於101年1月2日完工，3月29日進行驗收，驗收缺點4月18日改善完成，預定5月9日複驗。

（三）本校學生二舍、大智樓、青雲齋及民雄校區初教館等計4棟建築物耐震能力補強案，全部工程於10月28日完工，進行結算文件(第4版)業經監造單位審查完竣，於4月11-12驗收，刻正缺點改善中。

（四）台灣魚類保育中心新建工程，11月15日開標並決標，決標價3065萬元， 101年2月9日開工，4月30日完成1樓版混凝土澆置，刻正進行1樓柱牆組模配筋。截至101年4月30日工程預定進度9.26%、實際進度13.87%，超前4.61%。

（五）民雄校區音樂館與社團教室廊道新建工程於11月23日開標決標，因建築建築執照審查涉及既有建築物藝術館使用執照註記，前因藝術館使用執照遺失完成補發，目前嘉義縣政府要求藝術館須由結構技師針對新增廊道施作之開口辦理簽證。

（六）管理學院大樓公共藝術設置徵選案，於12月27日完成簽約，工期180日曆天。

（七）綜合教學大樓公共藝術設置徵選案，於12月27日完成簽約，工期180日曆天，3月30日進行勘驗。

（八）大學館空間整修工程大學館研討室整修工程，於2月13日開工，隔間施作完成，天花板、照明、地板及戶外仿木地板等尚未完成，目前已逾期。

二、新興工程

（一）蘭潭校區道路整修工程預估經費250萬元辦理綜合教學大樓周邊改善， 於4月2日開標決標，已完成校內機車道鋪面及拍將溝施作，預定5月12-13日鋪設瀝青混凝土。

（二）蘭潭校區森林多樣性館西側變電站隔音工程於3月26日開標，4月3日決標，4月10日開工，預定6月上旬完工，目前完成地坪預埋螺栓施工。

（三）林森校區音樂教室及嘉師一村老舊宿舍拆除工程，設計內容及招標文件刻正陳核中。

（四）愛的小路增設欄杆工程及鋪面改善工程課正由設計監造單位設計中。

（五）沁心池欄杆更新工程課正委託建築師設計中。

＊民雄總務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、101年度收發及代寄信件業務部份：

（一）代收部分：

截至4/30止，代收各單位、教職員工、學生掛號信件總計約2,926件。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 2926 | 3337 | －411 |

截至4/30止，包裹總計約1,258件。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 1258 | 1510 | －252 |

截至4/30止，貨運（含宅急便等）總計約1,111件。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 1111 | 559 | ＋552 |

一般平信（含印刷品）件數繁多無法估計。

（二）代寄部分：

截至4/30止，代寄各單位、教職員工、學生掛號信件（含包裹、貨運、宅急便、航空、快捷等）總計約1,198件。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 1198 | 1,299 | －101 |

二、101年度代收款項業務部份：

迄4/30止，代收款項業務總計計359件，實收金額790,053元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 359 | 305 | ＋54 |

各項收費明細如下：

（一）代收學雜費逾期繳納款項：計66件，總計632,586元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 66 | 36 | ＋30 |

（二）校際跨選：16件，總計49,400元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 16 | 15 | ＋1 |

（三）代收雜項收入：

1.學生申請成績單繳費：計119件，9,033元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 119 | 135 | －16 |

2.補發校園IC卡繳費：計84件,16,800元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 84 | 65 | ＋19 |

3.學士服、碩士服及博士服清潔費繳費：計6件，1,500元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 6 | 7 | －1 |

4.場地收入：計48件，55,250元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 48 | 43 | ＋5 |

5.停車場地使用費：計14件，2,800元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 14 | 2 | ＋12 |

6.儀器設備租借收入，計2件，12,586元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 2 | 1 | ＋1 |

7.應付代收款，計2件，698元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 2 | 0 | ＋2 |

（四）勞工保險老年給付補償金：計1件，9,400元。

| 期別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 1 | 0 | ＋1 |

三、101年度水電修繕業務部份：迄4/30止計330件。

| 期 別 | 總 計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件 數 | 330 | 361 | －31 |

四、101年度大學館場館使用概況：迄4/30止，演講廳計34場次、演藝廳計14場次、展覽廳計9場次(每一場次為期一週)。

| 期別 | 演藝廳總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 14 | 27 | －13 |

| 期別 | 演講廳總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 34 | 32 | ＋2 |

| 期別 | 展覽廳總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 9 | 19 | -10 |

五、101年度迄4/30止各項修繕計72件。

| 期別 | 各項修繕總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 72 | 162 | －90 |

101年度迄4/30止民雄招待所借住計54件。

| 期別 | 總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 54 | 45 | ＋9 |

101年度迄4/30止行政大樓2樓會議室借用計38件。

| 期別 | 總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 38 | 31 | ＋7 |

101年度迄4/30止場地、器材及學位服借用計68件。

| 期別 | 總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 68 | 38 | ＋30 |

101年度迄4/30止工友支援計23件。

| 期別 | 總計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 23 | 20 | ＋3 |

六、維護環境衛生，於4/15進行第二次行政大樓周邊及男生宿舍後方機車停車場消毒，及民雄校區校樹、綠色圍籬等病蟲害防治工作。

七、完成教育館旁實木平台腐朽之更換檢修。

八、4月25日學生事務處於大學館舉辦「大一同學品德教育講座」，兩台冷氣主機跳機，導致學生悶熱不適問題，除回覆該投訴同學外，目前仍由空調廠商積極檢修中。

＊駐警隊：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、4/26參與畢業典禮籌備會。

協助勤務

一、4/01 協助大學推甄考試車輛引導。

二、4/21配合綜合教學大樓旁機車停車場整修，規劃臨時停車區供機車臨時停放。

三、4/25協助大學職涯博覽會暨校園校園徵才活動車輛引導。

四、4/25 會計室與出納組查核本隊收據領用及使用情形。

五、4/28 依據3月19日由吳副校長主持於新民校區召開獸醫院南大門車輛進出管制措施協調會議，決議：為維護校園安寧及師生安全，獸醫院南大門將於4月28日起進行管制措施。

六、4/29協助第7屆第5次理監事暨水牛與牧童第二期雕刻剪綵儀式交管勤務。

肆、主席指示事項：

一、本校100學年度畢業典禮，目前已確定授獎於主校區進行（並於各校區同步以視訊播放），其餘程序則於分校區同步進行，屆時請各組隊就相關業務協助配合辦理。

二、有關水電管控事宜，請大家集思廣益提出有效管控措施，希望全校師生同仁一起參與節電措施。另外，請營繕組評估是否將電梯速度減慢或將2部以上電梯之大樓減少電梯開放數量，以達節電之效。

三、為使各廠館管理人員及單位主管知悉各廠館供電來源，以免緊急狀況發生時無法即刻斷水斷電而危及校園公共安全，請營繕組就全校各廠館電路進行釐清工作，並將完成釐清之電路圖表其中1份交付使用單位簽收備用，另1份留存組內並均列入移交。

四、有關國際會議廳前腳踏車違規停放事宜，請駐警隊協助處理。

五、考量本處與環安中心有許多業務須相互配合辦理，故自下次起業務會報將併同辦理。

六、林森校區青雲齋學生宿舍，學務處將進一步評估是否委外，屆時請保管組協助提供依國產法規定土地、房屋租金標準。

七、行政座談提出之游泳池收據控管、蘭潭校區網球場漏電事宜，請出納組、營繕組協助提供相關專業供體育室參考。

八、有關本校收據管控及作廢保管事宜，請吳簡任秘書協助收集相關資料，以便進一步溝通協調。

九、嘉師一村宿舍地平面拆除經費事宜，請營繕組評估經費需求，以便進一步籌措財源。

十、感謝同仁盡忠職守，希望同仁於處理業務時，除本於專業外能更具熱忱，相信必能提供更好的服務，提供之相關服務請於工作報告時提出報告。

十一、請駐警隊同仁於執勤時，若遇校園師生安全衛生等突(偶)發事宜，務必緊急通報學務處校安中心及相關單位，以便進一步處理，避免造成重大傷害。

十二、因經費短絀，除進行各項開源外，各項經費請務必撙節支用，以達節流之效。

伍、臨時動議：無。

陸、散  會：下午1時10分。