國立嘉義大學總務處97年第4次業務會報會議紀錄

時    間：97年4月29日（星期二）16時

地    點：蘭潭校區行政中心4樓總務長室

主 持 人：陳總務長清田                               記 錄：劉語

出席人員：總務處沈專門委員盈宅、張組長雯、吳組長子雲、林組長金龍、

羅組長允成、李組長春壽(劉語代)、謝組長婉雯、郭隊長明勳。

- 主席報告

非常感謝專委及各組隊長對相關業務推動的用心，因此各項業務推動相當順利，惟仍有以下幾點將與各位共相勉勵：

一、本校校區幅員廣闊，請各組隊長在所屬校園環境中，以身作則具體落實節   能相關措施，並善用機會加強宣導。

二、有關各組隊經費問題，請專委進一步溝通協調，總務處是一個團隊，相信在充分溝通後，業務推動將更順暢。

三、對於工讀生及相關專案計畫人員的運用，請積極加強落實充分運用，邇來發現有些工讀生會利用上班時間看影片，此種行為絕對禁止，請各組隊長幫忙加強督導。

四、有關公文時效的部分，目前已頗具成效，惟各項公文處理仍請積極進行，尤其須注意公文時效。

貳、專門委員及各組工作報告：

＊沈專門委員：

總務長、各位組（隊）長、同仁大家午安，感謝各位對業務推動全力支持與配合，於推動本處相關業務，有以下幾點心得與大家分享：

一、配合秘書室辦理之「97年度提升服務品質執行計畫」，大家都做得很好，本處相關資料已如期繳交，有關佐證資料（如email回覆、網頁維護、各項會議紀錄等），請各組（隊）平時即妥善蒐集建檔，評鑑時即可提供完整佐證資料。

二、有關開源節流部分，學校已成立推動小組，總務處相關配合業務蠻多，除了營繕組就技術層面配合推動外，其他同仁亦請少開冷氣、節約用水用電。

三、有關經費收支，除了儘量節流外，希望經費支出時，儘量選擇適當之收入科目支應，以符經費收支原則。例如有場租收入的部分，需維修相關器具時，請以原收入之場租收入支應。

四、誠如總務長指示，在工讀時數不足情況下，請各組（隊）務必落實提昇工讀生工作效率。

五、簽辦公文時，公文相關文件引用法條部份一定要附陳，以利上級主管審閱；另外秘書室反映同仁常於公文簽擬「奉校長指示……」，惟於公文簽擬過程中，應該儘量避免，並將其轉化成專業的業務考量用語較妥適。

＊文書組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、3月份總收文件數1,288件、總發文件數642件、電子發文件數372件、檔案數位儲存10,547頁、歸檔件數1,340件、郵件寄發3,459件，用印、平信及校區間公文往返分送鉅量難以估計。

二、本校迄今應檢討解密或重新核定解降密條件之機密檔案共計167件，目前 已陸續完成解降密檢討作業有33件，檢討作業還在持續進行。

三、4月14日辦理「常見公文撰寫問題及文書檔案管理重要法令宣導會」，特邀請秘書室范惠珍專門委員就公文處理實務上的問題與同仁探討，參加研習人數約有220人左右。

＊出納組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

1.學生註冊繳費作業

(1)與教務處課務組協商確認96學年度暑修學分費第一階段繳費日程於97年5月29日至97年6月10日以ATM或至郵局、中國信託各分行繳納，第二階段繳費日程於97年6月20日6月27日至本組以現金繳現方式辦理。

(2)96學年度第2學期第1階段陳簽應收未收數為281,032元截至97年4月11日止應收未收款金額為0 元，已全數繳納或異動沖轉。

(3)96學年度第1學期第2階段陳簽應收未收數為2,367,309元截至97年4月24日止未收款金額部份為9,200元，已收部份及異動沖轉數計為2,358,109元。

(4)辦理學務處所送學生申請96學年度第2學期各類身份減免申請由97年3月29日至97年4月24日止已繳全額退費計2人，退費金額7,684元。

(5)辦理教務處所送學生因休、退學、畢業造冊退費由97年3月29日至97年4月24日止計21人，合計退費金額122,675元。

(6)辦理學生申請95、96學年度繳費證明由97年3月28日至97年4月24日止18人次申請。

(7)依會計室所開傳票辦理403、404帳戶收入及支出記帳，由97年3月28日至4月24日止收、支金額合計數均為11,728,853元,所開立支票計33張。

(8)編列403、404帳戶每日現金備查簿、日報表，金額均與會計列帳相符。月初依據銀行提供的前月收支往來資料編製403、404帳戶銀行往來調節表，送交會計室查核，每月之銀行往來調節表該銀行帳列金額與本校帳列金額相符。

2.薪資作業

(1)如期完成每月教職員工、專案人員、專案教師有關薪津造冊請款、送郵局匯入個人帳戶，並寄發E-mail通知當事人合計819筆。

(2)配合人事室每月代扣公保費、退撫基金、全民健保，並完成與人事人數、金額核對及請款及繳納費用，本人及眷屬計：每月2030件。

(3)配合法院、人事室通知辦理法院代扣款，如期完成請款及通知各債權人計有27債權人。

(4)配合其他各單位辦理薪津扣款，完成代扣員工停車費、每月鮮奶錢、每月合作社扣款、校慶產品、嘉義市教育費、省教育費、捐款等各項扣款。

3.零用金、開立收據及收款作業

(1)零用金每日執行請購單核對工作至4/25止己核對2,726筆,於收到核章完成之請購單3個工作天內製作清單送交會計室,收到傳票當天製作匯款清單及磁片匯款約2~3天入帳。

(2) 4/1-4/25開立各類收款收據計216張。

4.鐘點費及所得稅作業作業

(1) 96-2學期主任導師鐘點費(97/4/1-97/4/30)4週 共43筆$265,120元於4/28匯款入帳。

(2) 96-2學期班級導師鐘點費(97/4/1-97/4/30)4週 共175筆$783,740元於4/28匯款入帳。

(3) 96-2學期認輔導師鐘點費(97/4/1-97/4/30)4週 共292筆$352,053元於4/28匯款入帳。

(4) 教務處於4/17將96-2學期專、兼任教師日間超支鐘點費簽核資料會送本組後，依作業時程原預定7個工作天完成印領清冊請款作業，惟在承辦人員努力之下，僅費時4個工作天(4/23)完成前述作業，本次發給11週(97/2/18—97/4/30)共520筆$9,720,909元於4/30匯款入帳。

(5) 進修部於4/21將96-2學期專、兼任教師夜間授課鐘點費簽核資料會送本組後，依作業時程原預定7個工作天完成印領清冊請款作業，惟在承辦人員努力之下，僅費時4個工作天(4/25)完成前述作業，本次發給11週(97/2/18—97/4/30)共298筆$7,314,609元，目前尚在核章中--。

(6) 個人綜合所得稅將於97年5月份開始報稅，如扣免繳憑單遺失者，可至出納組補發(電話通知即可)。另為了服務同仁，出納組特別至國稅局拿取手寫報稅單有簡式與列舉式兩種，若同仁有需要，可至本組領取，惟因不能拿取太多，數量有限領完為止。

5.校務基金及專案計畫帳戶收入與支出作業

(1)完成校務基金台銀406專戶、中信銀401、405專戶收入傳票（194張）、支出傳票（697張）、現金轉帳傳票（90張）之記帳、開立支票共381張、電匯筆數約3,466筆、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項。

(2)完成402專戶收入傳票（150張）、支出傳票（427張）及現金轉帳傳票（52張）之記帳、開立支票約190張、電匯筆數約1,400筆、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項。

(3)編製中信銀401、402、405專戶及台銀406、407專戶每日現金備查簿、日報表。月初依據銀行提供的前月收支往來資料編製銀行往來調節表，送交會計室查核。

＊事務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

- 本校總務處事務組承辦97年度逾10萬元財物採購至97年4月27日辦理或        履約中金額45,118,141元。另共同供應契約金額19,086,591元，合計64,204,732元。

- 十萬元以下採購案用章及核章每日平均約100件。

- 共同供應契約採購下訂每日平均約10件及各校區共同供應契約驗收。

- 為改善校園環境衛生已於97年4月2、3日實施校區（蘭潭、新民、林森及宿舍）消毒及滅蚊噴藥，以維護師生健康。並於97年4月26日對本校樹木實施病蟲害防治噴藥。

- 本校餐飲、便利商店及書局等合約至97年7月31日將到期，本校是否續約，將依合格規定辦理，便利商店因已續約一次，故本年度確定須重新甄選，目前正修訂合約草案，另書局內附有簡餐及咖啡等，因生意不佳且本校美食街可替補，擬提議取消該營業項目，以利書局專心營業。又原書局儲藏室擬改為高速印刷，並甄選廠商營運，以增加場地收入。

- 為配合綜合教學大樓及圖書館師生用餐需求，再規劃松屋餐廳擴建工程，目前該案營繕組委請建築師規劃設計中，預估金額約需200多萬元。

- 經本校再三爭取及協調，嘉義縣公車處終於自97年4月21日起增加行駛本校蘭潭校區班次，市區1路公車起終點為嘉義大學與嘉義火車站，每日來回計有22個班次，沿途經過嘉義大學、嘉大昆蟲館、彌陀寺、大同技術學院、嘉義高工、嘉義家職、垂楊路的BRT民族路站、嘉義女中、BRT文化路站。該路公車抵達火車站後，直接銜接火車站開往中正大學及南華大學班車，乘客直接轉乘完全無需下車，其中10：40及12：40有經過本校民雄校區。市區2路公車起終點同樣是嘉義大學與嘉義火車站，每日來回計有10個班次。另市區7路公車每星期六、日，有5個班次延駛至蘭潭校區，本校除於校門口候車亭豎立時刻表外，另將時刻表公告網頁，以利師生查詢。

- 本校各單位96年度採購身心障礙福利機構或團體生產物品及服務統計如附件一。

- 96學年度第二次餐飲暨進駐廠商滿度調查訂於97年5月1日至97年5月31日實施，該資料將作為廠商是否能續約重要參考，請教職員工生至總務處膳食管理委員會網頁點選及填寫調查表，為加強宣導，膳委會已在各校區設置廣告布條，請大家踴躍投票。

10、外勤班支援各單位計13次（例如廢棄物及報廢財物清運、場地佈置、圖書及教學器材搬運等）。

11、公務車輛支援各單位計33次。

12、事務組管理場地借用（3月份）：瑞穗館6次、瑞穗廳15次及國際會議廳5次。

13、本校自97年度起專案人員適用勞基法，其勞退金提繳費之申報已100％完成。

另外一項作業「工資墊償基金」目前也已著手進行申報。

14、截至04月28日止勞、健保辦理情形-

(1)97年02月勞保費：50萬9,397元整。參加勞保人數：261人。

(2)97年02月健保費：65萬6,834元整。參加健保人數：263人。

健保眷屬加保人數：187人。

(3)97年02月勞工退休金提繳費： 104萬0,449元整(有部份為補收97年01月補申報提繳之金額)。參加勞工退休金提繳人數：259人。

以上共計220萬6,680元整。

15、代扣兼課教師勞、健保費及勞退金的明細表已交由出納組辦理。若有再加保之兼課老師，下個月將再請出納組補扣各項費用。

16、出納組在開立技工、工友繳納96年健保費証明時，因資料是拿前年95年的資料所登，故有幾位同仁拿到証明單時資料有異。事務組將整理今年97年最新資料供出納組重新建檔，以避免明年開立健保繳費証明單時再度發生錯誤。再次感謝出納組的辛勞！

17、本次所繳之校區費用分別為

97年04月電費：487萬6,258元整。

97年04月水費：78萬2,756元整。

97年03月電話費：44萬8,597元整。

共計610萬6,711元整。

97年03月校區水、電費與上個月及去年同月比較

（1）97年03月校區用水水費78萬2,756元

A.較上個月(97年02月)用水水費(78萬2,010元)增加746元(＋0.1%)。

B.較去年同月(96年03月)用水水費(61萬4,435元)增加16萬8,321元(＋27.39%)。

（2）97年03月校區用電電費487萬6,258元

A.較上個月(97年02月)用電電費(348萬9,751元)增加138萬6,507元(＋39.73%)。

B.較去年同月(96年03月)用電電費(495萬1,092元)減少7萬3,834元(－1.49%)。

18、交通費：

(1)97年04月併薪資發放之交通費

1.教師及教官：50萬0,495元整。

2.職員及技工、工友：23萬3,876元整。共計73萬4,371元整。

19、技工、工友的差勤系統目前在登錄休假作業時，有等待時間過長的問題，因而浪費太多時間，已向電算中心提出反應，目前電算中心正積極協助處理中。

建議改善作法：

1、本組業務費僅剩3萬餘元，不足再付總務處各組隊3月份電話費，建議再轉撥經費給本組，以利繳費。

2、沁心池無論平日及假日均有遊客駐足遊玩，為考慮校園安全，校長指示應加裝監視器，並應連接警衛室。

3、97年度加班費會計室提撥65萬元（全年份）由事務組（含全校技工、工友加班費支出）及駐警隊分配，其中10萬元已先轉入事務組使用，目前有請加班費除總務處事務組駕駛、場館人員、民雄總務組、課外活動組及園藝中心等技工友。另55萬元如何分配，請總務長指示。

＊保管組：

業務執行情形（含重要工作成果）

- 97年度國有財產盤點作業，各單位已自4月1日至4月25日進行初盤作業（全盤），本組將於4月28日至6月30日安排行程，到各單位進行複盤。

- 本校與高高行銷有限公司簽訂之「農產品展售中心提供使用招商契約書」，將於97年5月4日到期，正辦理續約手續中。

- 本校宿舍4月計有2位老師申請借住，已完成公證手續，蘭潭校區單身宿舍目前尚有1間空房可供借住。

- 97/4/1-97/4/28本校財產增減情形如下：

  - 機械及設備增加112筆2,201,717元，減少169筆10,070,286元。

  - 交通及運輸設備增加1筆27,000，減少7筆1,106,375元。

  - 雜項設備增加20筆、圖書1,273本共31,944,754元，減少100筆2,990,510元。

- 97/2/27-97/3/31本校非消耗性物品共增加123筆402,383元、減少29筆106,801元。

- 3月份各項消耗品領用情形如下：大公文封（白）330個、中公文封（白）1,310個、小公文封（白）4,462個、小航空信封650個、立體袋239個、中資料袋550個、小開窗公文封100個、中型直式開窗信封600個、中式信紙2本、西式信紙1,030本、大傳遞型信封250個、中傳遞型信封450個、小傳遞型信封175個、大公文封（牛皮）100個、黃色公文夾72個、紅色公文夾23個、白色公文夾75個、感謝狀（白色）84張、感謝狀（黃色）1,686張、聘書750張。

＊營繕組：

業務執行情形（含重要工作成果及遭遇之困難）：

- 現執行各項採購案計34件除因經費因素暫緩者5件外，8件為完工驗收階段、招標階段9件、施工階段7件、施工階段4件。

- 各項工程執行情形：(附件一)

- 蘭潭校區整體水土保持計畫必3次變更事宜嘉義市政府預計97年4月30日寄達審查單位。

附件一-97年度重要工程執行情形表

| 項次 | 工程(購案)名稱 | 承辦人 | 97年度總經費需求 （元） | 預計發 包時程 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育館新建工程 | 周基安 | 66,939,721 | 施工中 | 施工中，3月底進度86.30%，預定97年6月完工。 |
| 2 | 生物科技大樓新建工程 | 吳榮山 | 48,151,884 |  | 設計完成，請照中，97/04/01檢討設計內容(降低樓層)，預定97/04/21完成設計調整。 |
| 3 | 農業生物科技大樓新建工程 | 潘志如 | 18,523,144 | 已發包 | 4/25設監單位、承包商及承辦等開始初驗。 |
| 4 | 農學院及景觀學系新建工程 | 王露儀 | 10,000,000 | 發包中 | 97/4/21第一次開標/流標，第二次招標公告中，預定97/4/29開標。 |
| 5 | 森林生物多樣性教學大樓 | 郭宏鈞 | 45,451,890 | 招標中 | 97/03/24及97/04/07流標，且已於97/03/28檢討設計內容，於97/04/07調整完成，重新招標公告中，預定97/04/29開標。 |
| 6 | 民雄校區學生活動中心 | 周育慶 | 39,793,691 | 發包中 | 97/04/25第2次開標，無廠商投標而流標，擬續辦第3次公告。 |
| 7 | 新藝樓新建工程 | 周育慶 | 19,133,146 | 已發包 | 施工中，3月底進度82.38%(+16.74％)，預定97年6月完工。依據廠商施工進度，預定97/05月提前完工 |
| 8 | 動物產品研發推廣中心 | 宋嘉鴻 | 32,817,590 | 修正預算書圖中，預定5/8上網公告 | 於97/03/31召開會議，依決議內容改為2層樓並於4/28前將發包資料送校 |
| 9 | 蘭潭校區學人宿舍新建工程 | 吳正喨 | 30,000,000 | 已發包 | 歷經2次調整預算，7次招標，97/4/16決標，得標廠商長宏營造有限公司。消防、水電圖說審查中，俟審查通過後通知廠商辦理開工事宜 |
| 10 | 職務宿舍改建綜合服務大樓新建工程 | 吳榮山 | 28,044,000 |  | 基本設計已提出，整合內部意見中 |
| 11 | 蘭潭校區整體水土保持第2期工程 | 郭宏鈞 | 28,042,512 | 97/05/14 | 調整設計，預定辦理部分設計內容變更，已將變更計畫送至市政府變更中，第2期細部設計預算及圖說，技師已於97/04/08送達，招標文件奉核。 |
| 12 | 植物溫室工程 | 潘志如 | 25,036,459 | 已發包 | 3/26建照取得，電信、消防等圖說審查通過，惟電力部分本校同仁茲請水電技師協助辦理，另建築師於4/24下午已送再送入電力圖審中。 |
| 13 | 綜合教學大樓大型視聽教室裝修工程 | 周育慶 | 13,000,000 | 暫緩辦理 | 已設計完成，經費尚未確定，暫緩發包。擬持續設計審查，再俟其他工程經費執行情形辦理招標。 |
| 14 | 昆蟲館後續工程 | 郭宏鈞 | 10,718,318 | 驗收中 | 已完工，初驗缺點改善完成，簽請指派主驗人中 |
| 15 | 管理學院大樓及綜合教學大樓新建工程公共藝術設置 | 陳永原 | 8,772,000 |  | 97/03/28召開第4次執行小組會議，97/04/25召開第5次會議。預定97/05/09召開第6次會議 |
| 16 | 食品加工廠改善工程 | 宋嘉鴻 | 7,680,723 | 驗收中 | 本校於4/22辦理驗收，要求4/29日前改善完成 |
| 17 | 新民校區圍牆新建工程 | 宋嘉鴻 | 7,337,437 | 等標中 | 4/22上網公告，預定5/8開標 |
| 18 | 蘭潭校區機車棚增建工程 | 宋嘉鸿 | 6,878,586 |  | 已完成細部設計，經費來源由車管會提97/03/17校務基金管理委員會，決議本案暫緩。 |
| 19 | 中型戶外表演場 | 吳正喨 | 5,000,000 | 準備簽辦上網招標 | 經二次招標均流標，97/03/21召開檢討設計會議，決議屋頂減項，97/4/17修正後預算書圖完成，校長批示:屋頂保留。 |
| 20 | 音樂館增設無障礙電梯工程 | 周基安 | 4,500,000 | 圖說檢討修正後,簽辦招標中 | 多次招標無人投標，圖說檢討修正完成，重新公告中，預定97/05/06開標 |
| 21 | 農園館無障礙電梯工程 | 郭宏鈞 | 3,920,000 | 已決標 | 97/04/15決標。 |
| 22 | 各校區建築物裝置電表工程 | 翁曜川 | 3,600,000 | 97.5月上網發包 | 1、細部設計審查中 2、預定暑假期間施作，訂97/5月份開始招標。 |
| 23 | 民雄校區樂堂空調系統改善工程 | 吳正喨 | 3,500,000 | 已發包 | 1.承包廠商未施作，已解除契約。2.經費跨年度使用單位提97年度校統籌款未獲分配，後續工程暫停執行。 |
| 24 | 綜合教學大樓防盜窗及水電增設工程 | 翁曜川 | 3,429,000 | 招標中 | 語言中心及應化系經費未獲分配97年校統籌款，本案暫停辦理。 |
| 25 | 林森校區無障礙電梯工程 | 周育慶 | 2,713,502 | 已發包 | 施工中，3月底進度81.2%（-1.2％），預定97/5/2完工。 |
| 26 | 蘭潭校區欄杆新建工程 | 郭宏鈞 | 2,640,000 | 暫緩辦理 | 已設計完成，經費尚未確定，暫緩發包。 |
| 27 | 民雄校區音樂館暨社團大樓衛廁設施整修工程 | 周基安 | 1,800,000 | 施工中 | 預定97/3/14完工，現已逾期，以施作進度估計預訂97/04/10完成,後因洗手台材料延誤交貨而延宕。 |
| 28 | 音樂系琴房樂器櫃及牆面整修 | 周基安 | 245,769 | 完工驗收 | 工程完工，97年4月16日驗收,97年4月23日複驗完成。 |
| 29 | 嘉大松屋餐廳增建工程 | 潘志如 | 2,316,000 | 97/05發包 | 4/16已提前函送預算書到校審查，4/21召開討論會議，預算書會簽各單位中 |
| 30 | 生態池周邊植生植栽及木棧工程 | 郭宏鈞 | 1,040,400 | 已完工 | 97/03/28驗收，預定4月11日改善完成，變更設計修正預算書修正中。 |
| 31 | 新民校區實習農場整建工程 | 王露儀 | 969,959 | 已完工 | 已決標，97/04/06開工，工期21日曆天，97/04/26完工。 |
| 32 | 資源回收場地坪整修工程 | 郭宏鈞 | 530,000 | 已完工 | 97/03/31完工，預定四月中初驗。 |
| 33 | 動物疾病診斷中心規劃構想書技術服務 | 周育慶 | 360,000 |  | 預定97/4/30第一次開標 |
| 34 | 民雄校區電話系統電纜線路增設工程 | 吳正喨 | 625,758 | 已發包 | 97/04/22開標，預定97/04/29開工，工期30日 |

＊民雄總務組：

一、97年度收發及代寄信件業務部份：（迄04/27止）

（一）代收部分：代收各單位、教職員工、學生掛號信件總計約3,256件；包裹總計約1,093件；貨運（含宅急便等）總計約702件；一般平信（含印刷品）總計約10,630件。

（二）代寄部分：代寄各單位、教職員工、學生掛號信件（含包裹、貨運、宅急便、航空、快捷等）總計約1,021件；一般平信（含印刷品）總計約3,492件。

二、97年度開立「自行收納款項統一收據」業務部份：學生申請成績單繳費、補發校園IC卡繳費、學士服及碩士服清潔費繳費等，總（累）計約260件。

三、97年度水電修繕業務部份：迄04/27止計 316 件。

四、97年度大學館場館使用概況：演講廳迄04/27計20場次、演藝廳迄04/27計24場次、展覽廳迄04/27計15場次(每一場次為期一週)。

五、97年度迄4/27止各項修繕計35件；民雄招待所借住計36件；行政大樓2樓會議室借用計36次；場地、器材及學位服借用計16件；工友支援申請共20件。

六、民雄校區96學年度第2學期學生自治幹部座談，輔導與諮商研究所邱信凱同學建議，於校門口左轉路段加裝路燈，經鄉公所派員勘查結果，發現左轉路段一盞路燈，因燈泡損壞不亮，已修理完畢，並決定於校門口行至大馬路之轉角圍籬內側，另加裝路燈一盞，預計五月上旬安裝完畢。

七、教科所陳儒瑤同學投書校長信箱，針對民雄校區各機車停車場製作區域標示，以利辨識之建議，業於4月20日前完成所有機車停車場之標示製作。

八、鵝湖白鵝於4月15日晚間遭流浪狗咬死一隻，經鄰近社區居民贈送一隻，已補齊為6隻。

＊駐警隊：

一、4/1協助林產科學系檔案保存與修護研習會實施交通管制措施。

二、4/2-4/6清明節連續假期，蘭潭校區行政中心及綜合教學大樓(含地下室停車場實施門禁管控。

三、4/14本校學務處會同車輛管理委員會召開交通安全教育工作協調會議，5/8接受教育部訪評。

四、4/16嘉義市政府交通處會同本校總務處駐警隊、營繕組、校安中心、學生會幹部，針對昆蟲館出口處號誌增設乙案進行會勘，如附件一。

五、4/17蘭潭、民雄、林森三校區門禁汰換案驗收完成。

六、4/22參加研究發展處舉辦校友卡協調會。

七、嘉義縣公車處停放處及搭乘處指示牌完成並公告各單位週知。

參、主席指示事項：

一、各組（隊）1至3月已由庶務組經費支付之電話費，由總務處經費先行撥補，日後各組（隊）之電話費，以1至3月之電話費平均數為參數，將所需經費分配到各組，經費撥補配合會計室時程，本次先撥補4至6月，請各組撙節使用。

二、沁心池無論平日及假日均有遊客駐足遊玩，為考慮校園安全，請駐警隊儘速加裝監視器。

三、97年度加班費會計室提撥65萬元（全年份）由事務組（含全校技工、工友加班費支出）及駐警隊分配，其中事務組分配30萬元、駐警隊分配35萬元，請加班同仁核實支付。

四、為維護行政中心環境衛生，請事務組安排消毒及滅蚊噴藥，以維護同仁健康。

五、行政中心地下室門請保管組工讀生，每天下班時負責檢查關閉。

六、請保管組配合教育部時程，進行「國有財產職務宿舍加強處理方案」相關事宜。

七、本校學人宿舍新建工程將於5月2日上午10時奠基，請未參加人事室主辦知性之旅的同仁踴躍前往觀禮。

八、民雄校區教育館興建拆下之工程器材，請營繕組通知廠商進行清除工作。

九、有關民雄校區流浪狗問題，請依規定把流浪狗送到環境保護協會等相關團 體。

十、創意樓無障礙設施及廁所緊急按鈕改善問題，應先以各「點」改善方式以為因應。

十一、基於節流原則，有關郵資節流部分，請文書組及民雄總務組先行歸類，日後再進行研議。

肆、臨時動議：無

伍、散  會