國立嘉義大學總務處97年第7次業務會報會議紀錄

時    間：97年08月06日（星期三）下午3時

地    點：蘭潭校區行政中心4樓總務長室

主 持 人：陳總務長清田                               記 錄：劉語

出席人員：沈專門委員盈宅、張組長雯（蔡秀娥代）、吳組長子雲、林組長金龍、羅組長允成、李組長春壽(蕭幸芬代)、謝組長婉雯、郭隊長明勳。

- 主席報告

非常感謝各組隊長及各位同仁，對於總務業務相當幫忙，請務必轉告同仁，個人對於總務處同仁，在工作崗位上所做的努力相當肯定，各位同仁於工作進行中，也許有些不盡人意的地方，勉勵同仁仍需努力因應。茲提出以下幾點與大家共同分享勉勵：

一、有關公文時效問題，仍請同仁多多注意，公文時效牽涉業務執行績效，請同仁就負責業務自我管理，若有問題請多多進行溝通協調。

二、各項會議決議所需辦理事項，請注意執行期程。

三、有關節能減碳業務，已請羅組長規劃進行並積極推動中，請組隊長及同仁以身作則率先配合執行，相信實施成效將陸續呈現。

四、財團法人台灣產業服務基金會將於8月22日（五）蒞校進行教育部「96年度大專校院及高級中等學校校園節約能源管理輔導團計畫」（現場檢核與節能技術輔導作業），請營繕組配合辦理。

五、有關環境維護部分，感謝事務組幫忙，惟因為夏天緣故，綜合教學大樓地下室仍有蛇跡出沒，請定期或不定期多灑一些石灰粉，以維全校師生安全。

六、有關蘭潭校區校門口虎牙裝設問題，請駐警隊考慮是否以油漆進行反光處理，以達提醒學生之效。

七、秘書室或其他單位，要求提供之相關資料，請各組隊依規定時程幫忙提供。

貳、專門委員及各組工作報告：

＊沈專門委員：

總務長、各組隊長、各位同仁大家午安，目前各項統整性業務須稍加注意之事項如下：

一、本處網頁已配合本校改版作業時程，完成各項網頁建置工作，感謝各位同仁的辛勞，為整合本處各組隊建置內容請參酌秘書室網頁，以「最新消息」、「重要公告」、「業務職掌」、「成員介紹」、「法規彙編」、「文件下載」等先後順序建置，其他項目各組隊可依業務性質再行增添。

二、有關本校提升服務品質計畫佐證資料，各組隊可考慮按季先送到總務長室統一彙整裝訂，誠請各組隊於評鑑前再提出。

三、有關開源節流的部份，因秘書室列入控管，常常需要報告執行狀況，很感謝營繕組的支持配合，往後仍請營繕組多多幫忙。

四、本處經費已經相當拮据，會計室已通知本處分配8-12月經費，惟本處各項經費所剩無幾，請各組隊按優先順序排序，列出8-12月各項必須支出（如：與廠商簽訂契約之電梯維護費、油料費、系統維護費、水電費、車輛維護費、表單印刷費、郵資等），再進一步討論經費如何妥適分配支用。

五、網頁更新過程若仍有問題，暫時可洽總務長室連絡廠商解決，惟為配合學校政策，各組隊網頁負責同仁仍須具備維護能力。另外更新後各組隊網頁可依業務需要自行張貼公告，惟公告資料若欲張貼總務處首頁及學校首頁，均需透過總務長審核，請各組隊若涉及該項公告需要，請先書面提出申請，核准後再通知總務長室於電腦作業。

＊文書組：

業務執行情形（含重要工作成果）

一、7月份總收文件數1,074件、總發文件數570件、電子發文件數194件、檔案數位儲存29,067頁、歸檔件數1,250件、機密檔案清查289件、郵件寄發8,980件、郵資支出8萬3,462.5元，用印、平信及校區間公文往返分送鉅量難以估計。

二、本組網頁搬遷已完成，信件召領新增e-mail通知受信人功能已請電算中心撰寫程式，預計八月底做測試九月初上線。

＊出納組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、學生註冊繳費作業

（一）97學年度第1學期第1階段註冊繳費單依註冊協調會議討論結果，將於97年8月28日前由中國信託商業銀行印製寄送予學生，繳費期限至9月12日止。

（二）辦理403及404帳戶97學年度第1學期實習學分費、96學年度第3學期暑修學分費、96學年暑假住宿費及管理學院EMBA班暫收及沖轉，403帳戶由5月12日至7月18日止暫收數為3,323,287元，404帳戶由97年5月15日至7月22日止暫收數為9,728,216元，截至97年7月31日止403及404帳戶已向會計室全數辦理沖轉。

（三）97學年度第1學期代收實習輔導處實習學分費部份，經查核校務系統並與實習輔導處承辦人核對結果無誤，繳費期限內及逾期部份合計繳納人數297人，金額為1,544,400元。

（四）96學年度暑修學分費經查核校務系統與銀行入帳金額核對無誤，繳費期限內及逾期部份合計繳納人數340人，金額為1,519,410元(含跨部選課18,200元)。

（五）96學年度暑假住宿費經查核校務系統與銀行入帳金額核對無誤，繳費期限內及逾期部份（截至97年7月31日止）合計繳納人數213人，金額為880,419元。

（六）為配合學務處辦理就學貸款作業自97學年度第1學期起更改繳費單格式。

（七）96學年度第2學期第2階段陳簽應收未收數為678,704元截至97年7月31日止未收款金額部份為65,300元，已收部份計為613,404元。

（八）96學年度第1學期第2階段陳簽應收未收數為2,367,309元截至97年7月31日止未收款金額部份為8,600元，已收部份及異動沖轉數計為2,358,709元(該未收款為電算中心之電腦及網路使用費及學務處生輔組住宿費、住宿保證金)。。

（九）97年6月21日至97年7月31日止，受理學生申請案件計有，各類身份減免59人、休學、退學申請116人次、復學申請83人次、離校申請66人次、繳費證明申請5人次。

（十）依會計室所開傳票辦理403、404帳戶收入及支出記帳，由97年6月21日至7月31日止收、支金額合計數均為10,474,921元,所開立支票計78張。

（十一）編製403、404帳戶每日現金備查簿、日報表，金額均與會計列帳相符。月初依據銀行提供的前月收支往來資料編製銀行往來調節表，送交會計室查核。

二、薪資作業

（一）如期完成每月教職員工、專案人員、專案教師有關薪津造冊請款、送郵局匯入個人帳戶，並寄發E-mail通知當事人合計808筆。

（二）配合人事室每月代扣公保費、退撫基金、全民健保，並完成與人事人數、金額核對及請款及繳納費用，本人及眷屬計：每月2020件。

（三）配合法院、人事室通知辦理法院代扣款，如期完成請款及通知各債權人計27債權人。

（四）配合其他各單位辦理薪津扣款，完成代扣員工電費、每月鮮奶錢、每月合作社扣款、校慶產品等各項扣款。

（五）依人事室提供之資料於97年8月份薪資中，完成教師升級加薪調整作業計484人。

三、零用金、開立收據及收款作業

（一）零用金每日執行請購單核對工作至7/31止己核對3,550筆,於收到核章 完成之請購單3個工作天內製作清單送交會計室,收到傳票當天製作匯款清單及磁片匯款約2~3天入帳。

（二）7/1~7/31己開立524張收據。

（三）7/1~7/31己開立國庫收款書(含現金收入、預借結餘款繳回、銀行匯款項…)共415張。

四、所得稅作業

（一）如期完成每月逐筆人工輸入代墊所得--以完成報繳，並核對修正每筆資料，合計約600筆。

（二）每月10日內如期完成所得稅報繳，以免受罰。領取支票或收取現金後匯整報稅資料，到國稅局繳稅完成申報。這月外籍人士所報件數為9件。並以e-mail方式將個人每月所得增減之資料通知當事人核對。

五、校務基金及專案計畫帳戶收入與支出作業

（一）完成校務基金台銀406專戶、中信銀401、405專戶收入傳票（215張）、支出傳票（745張）、現金轉帳傳票（107張）之記帳、開立支票(328張)、電匯筆數約(3,900筆)、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項（97年7月1日至7月31日）。

（二）完成402專戶收入傳票（258張）、支出傳票（1265張）及現金轉帳傳票（81張）之記帳、開立支票約(153張)、電匯筆數約(1567筆)、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項（97年7月1日至7月31日）。

（三）編製中信銀401、402、405專戶及台銀406、407專戶每日現金備查簿、日報表。月初依據銀行提供的前月收支往來資料編製銀行往來調節表，送交會計室查核。

＊事務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、本校總務處事務組承辦97年度逾10萬元財物採購至97年7月29日辦理或履約中金額52,957,341元，已結案12,350,358元。另共同供應契約金額5,072萬1,605元，合計116,029,304元。

二、十萬元以下採購案用章及核章每日平均約100件。

三、共同供應契約採購下訂每日平均約10件及各校區共同供應契約驗收。

四、本校97年度民防團隊常年訓練，已於 97年6月25日圓滿完成，承蒙校長及總務長親臨出席指導，帶動該訓練熱絡並增加本次出席率為八成，是歷年來出席率最好一次，其訓練成果與名冊，已依規定函送嘉義市政府警察局備查。

五、綜合教學大樓附近常有蛇出現，已加強該地區雜草割除、環境清潔，及修剪樹枝，並依總務長指示投放石灰，以防蛇類接近，影響師生安全。

六、本校蘭潭國際會議廳地板及牆面是由木材裝修，因白蟻啃食，部份地板及牆面已凹陷或搖動，為避免蟲害繼續擴大，而影響美觀及安全，已簽奉  鈞長核准辦理維修，大約需新台幣385,000元，將由本校96年度場地費收入支付，該案己由營繕組協助規劃設計當中。

七、本校由膳食管理委員會所管理之項目如餐廳、美食街、便利商店及書局等，合約至97年7月31日到期。依據合約規定應以滿意度調查、安全衛生檢查及行政配合等資料作為評估是否續約，結果有新民校區餐廳、民雄自助餐廳及書局等因未滿60分不予續約，又便利商店因三年合約屆滿，經膳食管理委員會決議，97學年度須重新辦理招商。故依規定辦理招商公告並於97年7月1日及97年7月15日甄選結果，蘭潭及民雄便利商店均為統一超商、書局為麗文文化事業、新民校區餐廳為素香園，另民雄自助餐廳因無廠商參加，將再行公告，預訂97年8月中旬辦理甄選。

八、97年度由膳食管理委員會所管理廠商（續約及重新招商）將於8月簽訂合約。

九、於97年7月7日因豪雨使本校學生宿舍圍牆旁傾倒一棵大樹橫越道路，經本外勤人員處理，得於迅速通行，處理當中有一位外包人員不慎從梯子摔下，經送醫住院，總務長隨後帶水果探視及慰勉。為避免往後再發生類似情形，已要求外包廠商加強訓練，並責成外包班長應注意所屬隊員之安全。

十、於97年7月9日同樣於學生宿舍圍牆旁傾倒一棵大樹橫越道路，因壓到高壓線且於晚上，經聯絡派出所派人管制交通及請台電及環保局協助處理，於當晚11時多處理結束後總務長才回去。

十一、97年7月18日因卡玫基颱風帶來豪雨致使本校部份樹木傾倒，當日即請外勤員扶持或修剪，較嚴重是畜牧道路因山坡樹木傾倒壓到高壓線，故立即台電及環保局協助處理，其樹枝及地面清潔再由本校外勤人員處理。

十二、外勤班支援各單位計14次（例如廢棄物及報廢財物清運、場地佈置、圖書及教學器材搬運等）。

十三、公務車輛支援各單位計28次。

十四、事務組管理場地借用（7月份）：瑞穗館4次、瑞穗廳0次及國際會議廳2次。

十五、截至07月29日止勞、健保辦理情形：

（一）97年05月勞保費：50萬2,183元整。參加勞保人數：257人。

（二）97年05月健保費：61萬3,955元整。參加健保人數：277人。健保眷屬加保人數：185人。

（三）97年05月勞工退休金提繳費： 72萬9,466元整。參加勞工退休金提繳人數：208人。

以上共計178萬5,498元整。

十六、本次所繳之校區費用分別如下：

97年07月電費：776萬4,684元整。

97年07月水費：98萬0,468元整。

97年06月電話費：48萬2,286元整。

共計922萬7,438元整。

繳費、核銷情形：已繳費並核銷作業進行中。

97年07月校區水、電費與上個月及去年同月比較

（1）97年07月校區水費98萬0,468元

A.較上個月(97年06月)水費(93萬8,197元)增加42,271元

(＋4.51%)。

B.較去年同月(96年07月)水費(77萬5,918元)增加20萬4,550元(＋26.36%)。

（2）97年07月校區電費776萬4,684元

A.較上個月(97年06月)電費(653萬0,516元)增加123萬4,168元(＋18.9%)。

B.較去年同月(96年07月)電費(763萬7,344元)增加12萬7,340元(＋ 1.67%)。

十七、交通費：

97年08月併薪資發放之交通費：本次因遇主管交接之際，故待97年08月01日主管名冊確定後，再於97年09月補發暑假有兼行政職之主管交通費。

1.教師及教官：1,941元整。

2.職員及技工、工友：24萬零1,796元整。共計24萬3,737元整。

＊保管組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、本校已與國立空中大學完成林森校區校舍借用之續約手續，合約期限為97年7月1日至99年6月30日。

二、96學年畢業典禮期間借出學位服，已陸續完成送洗作業，廠商並已送還多數學位服，預計於9月底完成送洗作業。

三、本校於7月2日上午9時至11時前往「嘉大昆蟲館」，針對承租廠商甲蟲企業社營運狀況進行第1季考核。

四、本組於6月26日會同人事室前往嘉農新村、嘉師一村、嘉師二村進行校外宿舍訪查，配合「國有眷舍房地加強處理方案」加強勸導現住戶搬遷事宜。

五、民雄學生餐廳2樓中餐部，承租廠商嘉樺便當於7月底結束承約，進行財產點收。

六、蘭潭校區嘉大良昌書局結束契約之財產點收。

七、97/6/24-97/8/05本校財產增減情形如下：

（一）土地改良物增加3個3,820,923元。

（二）機械及設備增加336筆25,837,229元，減少61筆4,201,568元。

（三）交通及運輸設備增加8筆150,200元，減少5筆122,895元。

（四） 雜項設備增加121筆、圖書1993本共11,576,739元，減少64筆2,984,958元。

八、97/6/24-97/8/05本校非消耗性物品共增加199筆799,513元、減少76筆234,391元。

九、6月份各項消耗品領用情形如下：大公文封（白）770個、中公文封（白）1182個、小公文封（白）1669個、小航空信封50個、立體袋70個、中資料袋350個、大傳遞型信封420個、中傳遞型信封300個、小傳遞型信封50個、大公文封（牛皮）350個、小公文封（開窗）10個、西式信紙15本、白色公文夾97個、感謝狀（白色）275張、感謝狀（黃色）699張、聘書720張、密件檔案封55個。

＊營繕組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、97年度本校各項重要工程計11案。

二、各項工程執行屬已竣工驗收中2案、施工中6案、已決標待開工1案、招標程序中1案、預算調整暫緩辦理1案1。(附件一)

三、民雄校區網路電話試辦事宜進行中。

四、規劃中案件執行情形：

（一）疾病診斷中心構想書97/08/03行政院公共工程委員會完成審議，函行政 院主計處審議中。

（二）理工教學大樓(大仁樓改建)構想書97/07/31報教育部召開審議會，會議結論尚未到校。

（三）蘭潭校區學生宿舍新建構想書經教育部備查，收集彙整其他學校辦理巨額採購委託代辦或專案管理經驗中，97/08/01至暨南大學參訪委託專案管理經驗。

＊民雄總務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、97年度收發及代寄信件業務部份：（迄07/31止）

（一）代收部分：代收各單位、教職員工、學生掛號信件總計約5,631件；包裹總計約1,562件；貨運（含宅急便等）總計約1,166件；一般平信（含印刷品）總計約19,260件。

（二）代寄部分：代寄各單位、教職員工、學生掛號信件（含包裹、貨運、宅急便、航空、快捷等）總計約2,441件；一般平信（含印刷品）總計約4,245件。

二、97年度開立「自行收納款項統一收據」業務部份：學生申請成績單繳費、補發校園IC卡繳費、學士服及碩士服清潔費繳費等，總（累）計約551件。

三、97年度水電修繕業務部份：迄07/31止計 556 件。

四、97年度大學館場館使用概況：演講廳迄07/31計49場次、演藝廳迄07/31計54場次、展覽廳迄07/31計23場次(每一場次為期一週)。

五、97年度迄7/31止各項修繕計85件；民雄招待所借住計58件；行政大樓2樓會議室借用計42次；場地、器材及學位服借用計47件；工友支援申請共26件。

六、七月份卡玫基、鳳凰等兩個颱風陸續來襲，造成民雄校區全天停電、大樹傾倒、鵝湖監視器被風吹斷、鵝湖水位上漲淹沒涼亭等各項損壞，均已緊急搶修並完成廢棄物清除。

＊駐警隊：

一、製作97學年度教職員及學生的通行證。

二、蘭潭校區持續執行各校園內的燈火管制(附件二)。

五、林森校區藍球場規劃汽車停車位。

肆、主席指示事項：

一、各組隊

網頁基本內容參考秘書室網頁，以「最新消息」、「重要公告」、「業務職掌」、「成員介紹」、「法規彙編」、「文件下載」為主要內容，比照經常性業務，各組隊可依業務性質再行增添。

二、出納組網路線上申請服務，協請電算中心務必幫忙建置。

三、有關本處經費分配事宜，請各組隊將必要支出經費按優先順序排序，列出 8-12月各項必須支出（如：與廠商簽訂契約之電梯維護費、油料費、系統維護費、水電費、車輛維護費、表單印刷費、郵資等），再進一步討論經費如何分配支用，經費不足部分再向會計室爭取增撥。

四、文書組信件招領網頁，請繼續追蹤電算中心程式修編情形。

五、有關水費增加問題，請事務組配合營繕組了解原因。另外，電費已慢慢減少，可見節能效果已慢慢呈現。

六、有關嘉大昆蟲館履約管理事宜，請保管組注意後續相關作業，如視聽座椅核銷事宜之後續相關作業。

七、請營繕組幫忙注意資本門經費執行情形，以免年底執行率過低衍生責任檢討問題。

八、請營繕組提醒廠商本校所有土方均不可外運。

九、燈火管制控制表請駐警隊進一步以學院為單位加以歸類。

十、車輛管理辦法修正案請駐警隊提請校務會議討論。

陸、散  會：下午5時20分

附件一-97年度各項重要工程執行情形表

| 項次 | 工 程 計 畫 | 工 程 進 度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育館新建工程 承辦人員：周基安 | 主體工程97/6/22完工。 戶外景觀工程施工中預定97/09/05完成。 消防設備竣工查驗合格。 工程進度97.8％ |
| 2 | 民雄校區新藝樓新建工程 承辦人員：周育慶 | 96/8/30開工，300日曆天， 96/6/19日完工。 初驗完成。 近日辦理正式驗收 |
| 3 | 農業生物科技大樓新建工程 承辦人員：潘志如 | 96/6/1開工，工期300日曆天，97/4/8完工。 97/6/25日完成驗收 刻正付款中。 後續工程細部設計修正中。 |
| 4 | 生科院生物科技大樓新建工程 承辦人員：王露儀代理 | 97/06/26完成發包。 97/07/14奠基。 97/08/03開工。 |
| 5 | 民雄校區學生活動中心新建工程 承辦人員：周育慶 | 歷經6次招標均無廠商投標而流標。 調整需求降低樓層數，調整後為2層樓。 97/06/11校務基金管理委員會，決議民雄校區學生活動中心新建工程暫緩，其經費用以支應其他工程之物價調整款。 |
| 6 | 蘭潭校區生物多樣性教學研究大樓新建工程 承辦人員：郭宏鈞 | 歷經6次招標，於97/07/15決標。 97年7月28日奠基。 消防、電力及下水道圖說審查中。 |
| 7 | 蘭潭校區動物產品研發推廣中心新建工程 承辦人員：宋嘉鴻 | 歷經5次招標均流標。 第6次招標中，訂97/08/06開標。 |
| 8 | 植物溫室新建工程 承辦人員：潘志如 | 96/12/13決標。 97/03/20奠基。 97/05/13開工。 1樓地板施工中，進度13.85％ |
| 9 | 農學院暨景觀學系大樓新建工程 承辦人員：王露儀 | 歷經 次招標，於97/4/29日決標。 97/07/10開工。 基礎基樁施工中，進度1.58％ |
| 10 | 蘭潭校區學人宿舍新建工程 承辦人員：吳正喨 | 歷經7次招標，於97/4/16日決標。 97/5/2奠基。 97/06/05開工 1樓地板施工中，進度11.86％ |
| 11 | 蘭潭校區整體水土保持第2期工程 承辦人員：郭宏鈞 | 97/5/15日決標。 97/05/24開工。 P2、P3滯洪池及排水溝施工中。 |

附件二

| 蘭潭校區 燈火管制紀錄表 (日期0626~07/17) |
| --- |
| 日期 | 時間 | 院、館、系所 | 未關燈地點 |
| 06/26 | 23:50 | 生物農業館 | 生農館東側鐵門及美食街2F空調及3F學生社團220W探照燈未關 |
| 06/27 | 00:05 | 食品科學館 | 1F右邊廁所未關燈 |
|  | 23:15 | 教學大樓(東、西)側 | 教學大樓西側1F廁所未關燈 |
| 06/28 | 01:16 | 食品科學館 | 1F廁所未關燈 |
|  | 01:20 | 生命科學館 | 1F廁所未關燈 |
| 06/29 | 23:12 | 教學大樓(東、西)側 | 教學大樓東側1、2F廁所未關燈 |
| 06/30 | 01:35 | 動物科學館 | 2F廁所未關燈 |
| 07/01 | 01:38 | 工程館 | 1F走廊未關燈 |
|  | 03:42 | 理工學院 | 1F廁所未關燈 |
| 07/02 | 01:36 | 生物農業館 | 1F廁所未關燈 |
|  | 03:45 | 食品館 | 2F廁所未關燈 |
|  | 00:20 | 森林館 | 第三棟1F~3F廁所、樓梯未關燈 |
|  | 00:30 | 資工館 | 1F走廊未關燈 |
|  | 02:10 | 數學館 | 3F走道、男女廁及4F女廁未關燈 |
| 07/03 | 01:39 | 理工學院 | 1F廁所未關燈 |
|  | 03:35 | 生命科學館 | 1F廁所未關燈 |
| 07/04 | 01:46 | 動物科學館 | 2F走廊未關燈 |
|  | 03:50 | 教學大樓(東、西)側 | 教學大樓西側1F、2F廁所未關燈 |
| 07/05 | 01:32 | 生命科學館 | 1F廁所未關燈 |
|  | 03:45 | 食品館 | 2F、3F廁所未關燈 |
| 07/06 | 22:15 | 教學大樓(東、西)側 | 教學大樓西側1F廁所未關燈 |
|  | 22:25 | 食品科學館 | 1F、2F廁所未關燈 |
| 07/10 | 01:10 | 水生館 | 4F教室、走廊未關燈 |
|  | 01:10 | 生命科學館 | 1F廁所、走廊未關燈 |
|  | 01:10 | 食品科學館 | 1F廁所未關燈 |
| 07/11 | 01:20 | 水生館 | 3F走廊、教室未關燈 |
|  | 01:20 | 生命科學館 | 1F走廊、廁所未關燈 |
| 07/15 | 01:32 | 理工學院 | 1F大廳未關燈 |
|  | 03:45 | 食品館 | 2F、3F廁所未關燈 |
| 07/17 | 00:30 | 森林館 | 第1~3棟1F、2F廁所未關燈 |
|  | 00:20 | 美食街 | 2F用餐區未關燈 |
|  | 01:22 | 生命科學館 | 1F廁所未關燈 |
|  | 03:48 | 食品館 | 2F、3F廁所未關燈 |