國立嘉義大學總務處99年第9次業務會報紀錄

時    間：99年10月5日（星期二）上午9時至12時20分

地    點：蘭潭校區行政中心4樓總務長室

主 持 人：何總務長坤益                               記 錄：劉語

出席人員：如簽到單

壹、主席報告（略）

貳、上次會議決議案暨指示事項執行情形（如附表）。

參、專門委員、簡任秘書及各組工作報告：

＊沈專門委員：

總務長、簡秘、各組隊長大家早！以下各項業務報告，敬請協助並配合辦理：

一、各單位通知繳交之各項資料，請各組隊準時繳交以利彙整，校務會議及行政會議例行性報告，為反映本處同仁工作績效及業務負荷情形，仍請各組隊儘量提供，俾供秘書室彙整後陳請校長核閱及建檔用。

二、夏季節電競賽（6-9月），截至9月帳單仍維持負成長狀態，且今年至目前為止較去年同期累計減少支出619萬元，惟因年度預算原本不足，目前仍尚有至少約248萬元缺口，故仍建請持續進行節電作業。

三、年底將屆，各校區須進行維護修繕事宜，請儘快進行，並於年度內完成付款，以免排擠明年經費。

四、本校為建立各項風險管理機制，將進行不定期查核，本處於部分項目屬查核單位，但於其他部分屬被查核單位，請各組隊務必配合執行並落實執行各項標準作業業務，以利爭取佳績。

五、本校99年度提升服務品質執行計畫將持續進行，並將於10月進行電話禮貌測試，請轉知組隊同仁及工讀生務必注意電話禮貌，以提升服務品質。

六、誠如總務長提醒，師生反應各項意見，務必儘速處理，以免造成師生誤解。

＊吳簡任秘書(含營繕組)：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、營繕工程進度報告

（一）本校「電力監控系統暨綠色節能計畫與各校區電力管線調整及電表裝置工程」乙案，廠商已申報完工，目前由監造單位辦理初驗中。

（二）新民校區興建游泳池工程細部設計已完成，張文滋建築事務所於99年9月30日辦理第二次細部設計審查會議，委員仍有部分意見需修改，已請建築師於99年10月14日前完成修訂。

（三）動物疾病診斷中心新建工程，於99年7月21日廠商已報完工，建築師已完成初驗，本校於99年9月10、13、14日正式驗收，驗收缺失己請廠商於99年10月7日前完成改善，本校將再辦理複驗。

（四）新民校區南側道路排水新建工程，為避免獸醫學系搬遷車輛進出，壓壞路面，請廠商路面暫時勿鋪AC，該搬遷工程大致已完成，故於99年10月1日已函請廠商復工。

（五）理工教學大樓新建工程細部設計已完成，已於99年10月1日順利開標。於簽訂合約後，將請廠商儘速辦理大仁樓拆除。另基地樹木已於99年10月1日完成遷移。

（六）行政中心二樓會議室裝修工程，其中裝修部分己於99年7月21日完成驗收。另桌椅部也於99年9月29日完成驗收。

（七）本校蘭潭校區一舍、二舍、大智樓、林森校區音樂教室、側棟大樓及民雄校區初教館等計6樓經建築物耐震能力初步評估因有安全疑慮，需要進一步執行建物耐震詳評，該項工作己於99年9 月完成委託專業廠商辦理詳評，並訂於99年10月4、5日至現場鑽心取樣，該詳評報告書預訂於99年12月20日可完成。

（八）民國路進德樓學生宿舍整修乙案，已完成建師築委託招標，於99年9月  24日由建築師就構思整修草案簡報，預定99年10月20日可辦理整修案發包。

（九）新民校區明德樓宿舍擴充，經廠商趕工已如期完工，該工程安排於99年10月6日上午辦理驗收。

（十）植物園南側觀賞步道整修工程經二次流標，經建築師再檢討及完成規劃設計，已順利於99年9月17日開標，並於99年9月24日開工。

（十一）本校活動中心廁所老舊，機能不佳，已依校長指示請建築師規劃改善，目前建築師概估預算，經簽奉核准後即辦理相關作業。

二、99年度辦理申請補助計畫之工程尚在執行計有2案：

（一）教育部核准補助本校「電力監控暨綠色節能計畫」100萬元，另本校自籌295萬元，合併辦理「電力監控系統暨綠色節能計畫與各校區電力管線調整及電表裝置工程」，該工程將施作電力監控系統第2期設備、各校區建築用電量收集統計分析、蘭潭校區森林館教室空調時間與溫度控制系統設備等3項，該工程由監造單位辦理初驗及請廠商缺失改善中。

（二）園藝系申請能源局補助205萬設置園藝館暨實驗農場玻璃溫室設施空調節能改善工程乙案，廠商已申報完工，目前由TAB辦理節能驗證中。

＊文書組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、8月份總收文件數1,301件，電子收文1,120件，紙本收文件數181件，電子總收文效益80.88％。

二、8月份總發文件數699件，電子發文件數346件，紙本發文353件，實際電子發文比100％，電子總發文效益62.34％。

三、8月公文時效統計表無待辦公文逾限。

四、8月份檔案數位儲存661件4,257頁（含現行及回溯檔案）。

五、8月份歸檔件數1,272件。

六、每週三定期追蹤逾期未結案公文。

七、8月份郵件寄發3,251件、郵資支出6萬3,720元，平信及校區間公文往返分送鉅量難以估計。

八、教師聘書、教職員工各項職務聘書、各項證明書類、感謝狀、獎勵狀、學生畢業證書、畢業證書影本、中英文成績單、本校各項事務採購及合約、學術研究計畫標案及合約等用印鉅量難詳計。

九、因應行政院組織改造，檔案管理局函請各機關暫停報送檔案銷毀目錄，於行政院完成新機關組織法案審定後，再行報送檔案銷毀目錄。因本校檔案庫房空間有限，暫停報送期間擬仍繼續辦理年度檔案銷毀作業，先行完成校內審核程序，避免以後年度需要審查銷毀的檔案件數太多，本年度擬檢討銷毀民國67年以前，已逾保存年限之檔案，預定於10月份編製檔案銷毀清冊，分送原承辦單位審核是否有應予續存之檔案。

十、會計室檔案擬依會計法移交由本組保管案，已配合秘書室及會計室於原獸醫學系系館覓得約50坪的空間。於檔案法修正前本組僅負管理大門鎖匙之責。

＊出納組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

- 學生註冊繳費作業

（一）辦理99學年度第1學期第1階段繳費單因如各類身份減免、住宿異動、休學、復學、新生遞補等因素以人工方式新增或更改繳費單由8月24日起至9月29日止共770張。

（二）辦理403帳戶99學年度第1學期學雜費等暫收由99年8月16日至9月26日止暫收金額為166,389,767元。

（三）辦理404帳戶進修部(蘭潭及林森校區)99學年度第1學期第1階段學雜費等暫收由99年8月19日至9月26日止暫收金額為54,927,982元。

（四）403帳戶98學年度第2學期第2階段學分費等(不含就學貸款部份)應收金額為13,992,688元,其中應收未收金額原為1,359,218元，因依僑外組簽文新增健保費48,375元，故應收未收金額為1,407,593元，截至99年9月28日止已收或異動沖轉金額1,390,306元，未收數為17,287元。

（五）逐筆檢核校務系統中學務處所送學生申請99學年度第1學期各類身份減免維護狀況由99年8月31日至8月28日止計101人。

（六）辦理學生申請98學年度第2學期及99學年度第1學期繳費證明由99年9月1日至9月28日止計142人次申請。

（七）配合教務處辦理學生休學、退學、復學、畢業由99年9月1日至9月29日止計170人。

（八）辦理學生因休學、減免等之退費造冊由99年9月1日至止9月29日計77人，合計退費金額1,060,229元。

（九）依會計室所開傳票辦理403、404帳戶收入及支出記帳，由99年9月1日至9月29日止收、支金額合計數均為194,743,986元,所開立支票計76張。

（十）月初依時依據銀行提供的99年8月收入與支票往來之收支磁片記錄(403及404帳戶)與學校帳面對帳編製403、404帳戶銀行往來調節表，送交會計室查核，對帳結果之銀行往來調節表該銀行帳列金額與本校帳列金額相符。

二、薪資作業

（一）如期完成99年10月份教職員工、專案人員、專案教師有關薪津造冊請款、送郵局匯入個人帳戶，並寄發E-mail通知當事人教職員工合計741人，應發金額57,277,110元。專案人員80人，應發金額3,024,616元。

（二）配合人事室每月代扣公保費金額：514,510元、退撫基金金額：2,215,403元、全民健保金額：1,249,049元，並完成與人事人數、金額核對及請款及繳納費用。本人及眷屬計：每月2010件。

（三）配合法院、人事室通知辦理法院代扣款。如期完成請款及通知各債權人。計有42位債權人，金額計201,497元。

（四）配合其他各單位辦理薪津扣款，完成代扣員工停車費金額：366,000元、每月鮮奶錢金額：158,410元、電話費金額：8,154元。

（五）完成教育部培育優質人力促進就業計畫人員99年9月份月薪資造冊請款，計有方案七-大專校院研究人才延攬方案，研究助理6人；方案8-大專校院教學、職涯輔導及專案管理人力增能方案，駐校藝術家1人；方案9-大專校院遴聘業界專業教師方案業界專業教師方案，專業教師3人；合計10人。

三、零用金、開立收據及收款作業

（一）零用金每日執行請購單核對請款工作，9月份電匯3,500筆，於收到核章完成之請購單3個工作天內製作清單送交會計室，收到傳票當天製作匯款清單及磁片匯款約2~3天入帳。

### （二）9/1~9/29己開立收據519張。

### (三) 9/1~9/29已開立國庫收款書(含現金收入、預借結餘款繳回、銀行匯款項…)共799張。

### （四）收據控管:

1.1/1~9/29向會計室領用29,000張,經各單位領用後截至9/30己發出26,850張,尚餘2,150張。(己銷帳24,399張、作廢631張、尚未銷帳4601張。

### 2.招生組1/1~9/29已銷號1311張。

### 3.進修部1/1~9/29已銷號2500張。

### 4.駐警隊1/1~9/29已銷號3500張。

### 5.材料場1/1~9/29已銷號1557張,作廢69張。

四、所得稅作業

（一）每月10日內如期完成所得稅報繳，以免受罰。這月報4張稅單，總計入稅所得金額75,290,749元，繳交稅款1,398,773元。計3,234筆。領取支票或收取現金後匯整報稅資料，完成申報手續。其他所得輸入者有572筆。輸入地址資料者有691筆。

(三) 9909月權利金，金額162,100元，稅額16,000元，計6人。

（四）9909月生日禮券74人，輸入金額111,000元。將每筆入稅所得於每個月中旬e-mail給當事人核對，查詢所得是否正確並協助當事人釐清所入稅款項之原因。

（五）專案約僱人員薪津，輸入金額2,447,979元，勞保自繳免稅額109,058元，共79人。

（六）執行業務所得計3人，輸入金額59,000元，稅5,900元。

(七) 外籍人士報繳件數為6件，金額14,000元，稅額840元，每件稅款繳入國稅局後，須至國稅局辦理申報程序。並將報繳完畢後之第二聯送所屬系所收執。

（八） 優質人力9908月薪津共96人，金額1,256,102元，勞退自繳免稅額6,451元。

五、校務基金及專案計畫帳戶收入與支出作業

（一）完成99年9月406專戶、401、405專戶收入傳票（311張）、支出傳票（1308張）、現金轉帳傳票（239張）之記帳、開立支票(213張)、電匯款項（596筆）、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項。

（二）完成99年9月402專戶收入傳票（120張）、支出傳票（560張）、現金轉帳傳票（110張）之記帳、開立支票(208張)、電匯款項（1000筆）、寄發支票及通知領款、e-mail匯款通知及匯款查詢等事項。

（三）編製401、402、405、406專戶每日現金備查簿、日報表。月初依據銀行提供的前月收支往來資料編製銀行往來調節表，送交會計室查核。

六、其他事項

99年9月16日（星期四）上午9時30分由會計室吳主任率同江瑞珠組長及林玟妤小姐，針對出納業務之統一收據部分進行重點抽查工作，並由組長及李秋霞小姐會同前往動物試驗場（9月17日上午）、林森校區進修部總務組（9月21日上午）及園藝技藝中心（9月22日下午）查核收據使用情形。

＊事務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、本校總務處事務組承辦99年度逾10萬元財物採購至99年8月31日辦理或履約中金額56,165,521元，已結案88,534,921元。另共同供應契約已驗收案金額49,111,520元，合計193,811,962元。

二、民國路宿舍5-6樓傢俱設備採購案目前已如期交貨，目前已進入驗收階段，並於99年9月27日辦理驗收，因尚有部分缺失需改善，將於10月4日再辦理複驗。

三、99年9月19日本校因受到凡那比颱風肆虐，四校區樹木倒伏及枝斷裂情形相當嚴重，經外勤同仁的努力及加班搶修，目前校園已大致回復原狀。

四、動物疾病診斷中心之設備搬遷由事務組於99年8月3日決標予豐常實業有限公司，目前依合約進度繼續配合獸醫系及動物醫院需求辦理搬遷工作。

五、本組配合數學館搬遷及景觀系館綠美化及學生實習之需，於99年9月16完成羅漢松、桂花、梔子花等樹木之移植工作。

六、配合數學館搬遷，99年9月29-30日本組外勤人員將數學館前方草皮移至新民校區動物疾病診斷中心前廣場種植，並由新民外勤人員配合協助。

七、外勤班支援各單位計9月22次（例如廢棄物及報廢財物清運、場地佈置、圖書及教學器材搬運、校園綠美化及苗木運送等）。

八、公務車輛支援各單位計9月44次。

九、事務組管理場地借用（9月份）：瑞穗館11次、瑞穗廳10次及國際會議廳16次。

十、截至8月31日止勞、健保辦理情形統計表

| 項目 | 勞保 | 健保 | 勞工退休金提繳 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本人 | 眷屬 |  |  |
| 人數 | 293 | 306 | 152 | 307 |  |
| 金額 | 70萬3,158 | 75萬1,823 | 69萬9,387 |  |
| 合計 | 215萬4,368元 |

十一、本校99年9月自來水使用量統計表

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(元) | 922,266 | 806,208 | 116,058 | 8,538,632 | 8,340,247 | 198,385 |
| 度數 | 56,036 | 48,937 | 7,099 | 518,918 | 506,781 | 12,137 |

備註：水費統計含新民學生宿舍

十二、本校99年9月電力使用量統計表

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(元) | 6,765,460 | 7,324,662 | -559,202 | 52,570,222 | 58,760,901 | -6,190,679 |
| 度數 | 2,089,517 | 2,215,002 | -125,485 | 17,476,273 | 19,430,122 | -1,953,849 |
| 備註：電費統計不含宿舍 |

十三、本校99年9月電話使用費統計表

| 項目 | 本月 | 去年同期 | 增減 | 年度累計 | 去年同期 | 增減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(元) | 412,098 | 457,369 | -45,271 | 3,376,904 | 4,003,739 | -626,835 |
| 備註：(1)電話費統計不含個人或計畫經費負擔 (2)不含應數系搬遷移設費(估算)。 |

十四、交通費：

| 99年10月交通費 |
| --- |
| 教師及教官 | 47萬3,501元 |
| 職員及技工、工友 | 22萬6,122元 |
| 備註：本次月未兼任行政職之教師及教官有發放開學期間交通費。 |

十五、各租借場館9月份電費繳情形。

| 國立嘉義大學99年9月份廠商電費繳交情形一覽表 |
| --- |
| 廠商名稱 | 電費 |  | 水費 |  |
| 蘭潭福利自助餐廳（佳大餐飲） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 麗文文化事業股份有限公司） | 於10月收 |  |  |  |
| 學園簡速餐（學園商行） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 養生源（養生源小吃部） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 嘉大美食餐廳（憶香軒) | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 嘉大松屋餐廳 | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 楓之屋（楓之屋餐飲店） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 統一7-11（蘭潭學苑宿舍） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 統一7-11（蘭潭校區） | 於10月收 |  |  |  |
| 統一7-11（民雄校區） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 納貝斯麵包坊 | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 素香園（西螺簡速餐） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 海山園（海山園商行） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 食尚餐飲商行 | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 承佑資訊公司 | 於10月收 |  |  |  |
| 和膳屋 | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 民雄二樓學生餐廳（學園商行） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 民雄一樓西餐廳（學園商行） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 台灣極品咖啡（華而優商行） | 於10月收 |  | 於10月收 |  |
| 山格餐飲(蘭潭宿舍學苑餐廳) | 於10月收 |  |  |  |
| 小木屋（和膳屋） | 於10月收 |  |  |  |
| 新民管院餐廳 | 於10月收 |  |  |  |
| 昆蟲館甲蟲企業社 | 40837 | 990910 | 262 | 990910 |
| 中國青年商店股份有限 | 68772 | 990910 |  | 990910 |
| 大潔自動洗衣機 | 125400 | 990915 |  | 990915 |
| 嘉義大學消費合作社 | 5502 | 990902 | 1200 | 990902 |
| 禾康園高高行銷有限公司 | 46389 | 990910 | 2427 | 990910 |
| 桃源村綠化景觀工程(植物園) | 6764 | 990924 |  | 990924 |
| 空中大學 |  |  | 20000 | 990930 |
| 數位印刷中心 |  | 催繳中 |  |  |
| 郵局 | 4866 | 催繳中 |  |  |
| 合作社(含影印部) | 4939 | 催繳中 |  |  |
| 小計 | 293664 |  | 23889 |  |
| 水電合計 |  |  | 317553 |  |
| 說明： |  |  |  |  |
| 1.各校區餐廳暑假之水電為兩個月計算一次。8~9月水電費統計，於9月27日進行抄表作業。預計10月中旬發繳費通知單。 |
| 2.大潔自動洗衣機之電費為(場地維護費與電費)，每學期繳一次。 |

＊保管組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、本校無償取得嘉義市民國路222號等74戶住宅，目前學務處提供學生住宿使用。本組於9月份已正式登列為本校財產。

二、99年度國有公用財產盤點實施計畫，行政單位複盤持續進行中，10月1日至11月30日複盤教學單位。

三、蘭潭校區招待所99年9月份入住計262房次，應收96,200元，實際收入計90,800元(94.39%)，免費招待計5,400元(5.61%)。

四、99/9/4-99/9/30本校財產增減情形如下：

(一)機械及設備增加65筆10,161,795元，減少131筆8,951,509元。

(二)交通及運輸設備增加16筆325,526元，減少11筆2,089,900元。

(三)雜項設備增加61筆、圖書8,791冊共3,982,618元，減少36筆994,341元。

五、99/9/4-99/9/30本校非消耗性物品共增加456筆1,080,887元、
減少310筆1,195,964元。

六、各項消耗品領用情形如下：大公文封1830個、中公文封1200個、小公文封1721個、小航空信封200個、立體袋100個、小公文封（開窗）100個、大傳遞型信封150個、中傳遞型信封290個、中式信紙40本、西式信紙300本、便條紙40本、藍色公文夾2個、白色公文夾40個、感謝狀（白色）335張、感謝狀（黃色）602張、聘書965張、機密傳遞封6個。

＊民雄總務組：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、99年度收發及代寄信件業務部份：（迄9/30止）

（一）代收部分：代收各單位、教職員工、學生掛號信件總計約6,815件；包裹總計約2,526件；貨運（含宅急便等）總計約1,915件；一般平信（含印刷品）件數繁多無法估計。

（二）代寄部分：代寄各單位、教職員工、學生掛號信件（含包裹、貨運、宅急便、航空、快捷等）總計約3,410件；一般平信（含印刷品）總計約10,237件。

二、99年度開立「自行收納款項統一收據」業務部份：學生申請成績單繳費、補發校園IC卡繳費、學士服及碩士服清潔費繳費等，總（累）計約1,197件。

三、99年度水電修繕業務部份：迄9/29止計681件。

四、99年度大學館場館使用概況：演講廳迄9/30計84場次、演藝廳迄9/30計76場次、展覽廳迄9/30計27場次(每一場次為期一週)。

五、99年度迄9/30止各項修繕計77件；民雄招待所借住計119件；行政大樓2樓會議室借用計69次；場地、器材及學位服借用計832件；工友支援申請共53件。

六、凡那比颱風來襲，造成民雄校區樹木傾倒、路燈毀損及部分庭園座椅損壞，在本組外勤同仁犧牲颱風假期，多日持續清理下，校園已恢復舊觀。

七、鵝湖涼亭欄杆腐朽，經過颱風吹襲，部分木地板亦毀損，恐校內師生散步時不慎掉落湖中，於未完全修復前將持續以黃塑膠警示帶封閉。

八、本組負責鵝湖環境清理之工友黃獻宗，9月27日於清理因颱風吹襲倒落湖邊之大樹時，不慎砍斷左手手骨肌腱，經急診醫生建議，當天即辦理住院並進行手術治療。

＊駐警隊：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、製作本校99學年度學生通行證，教職員工及學生舊生之部分已全發

放完畢。

二、本校各校區持續執行各校園內的燈火管制。(如附件第四期)

三、9/3~5蘭潭、新民、民雄校區協助辦理新生始業輔導交管相關事

宜。

四、9/14-15社團博覽會協助交通管制。

五、協助各校區內道路標誌重畫。

六、辦理校內廢棄腳踏車回收事宜。

＊新民聯辦：

業務執行情形（含重要工作成果）：

一、99年度代收包裹及掛號信件504件、管院公文。

二、99年度開立「自行收納款項統一收據」業務。

三、協助世賢路及新民路外圍行人道樹木修剪。

四、協助疾病管治中心外圍樹木草養護。

五、搶救凡那比颱風受損傾倒樹木，清除二棵大枯樹。

六、維修項目：

(一)管理學院B棟屋頂遭受颱風破壞國際會議廳旁空調機房、電器室漏水修繕。

(二)管理學院大樓公共廁所電燈BB燈、混合龍頭損壞維修。

(三)管理學院A棟地下室污水處理設施消毒槽污水幫浦、自動加藥機故障更換維修。

肆、主席指示事項：

一、年底將屆，各項計畫執行、業務推動已接近尾聲，因此將進行各項考核及驗收，提醒各組隊長積極落實執行。

二、各項業務推動請組隊同仁本於權責積極落實執行，儘量避免推託情形。

三、有關校園安全衛生，請相關組隊加強注意，如流浪狗咬死動物試場驗場動物事宜，希望各位引以為戒，不因事小而不為，小事不處理往往累積成大問題。

四、目前校園出現紅眼症病例，請各校區注意校園安全衛生問題，考慮於各校區廁所放置消毒水或洗手乳，以防疫情擴大。

五、本校服務重點為教師與學生，請各位同仁服務以師生需求為導向，因此有關師生反應意見請各組隊儘快處理，相關回覆意見亦請各組隊掌握時效儘速簽辦。

六、請各組隊各項彙整資料提早送交總務長室，以利彙整，期望本處業務會報會議資料，於會議前一天前送交各組隊長審閱，以利縮短會議時間。

七、有關流浪狗問題，請事務組、新民聯辦、民雄校區總務組與環安中心率領工讀生盡量破壞其群聚生態、地域觀念，並函請環保局進行捕捉驅離動作。

八、夏季節電競賽（6-9月）已經結束，感謝各組隊全力配合推動，目前數據呈現為負成長，

九、各組隊各項經費需求，如：校區維護修繕事宜，請於額度內妥適提出並有效執行，且於年度內完成付款，以免排擠明年經費。

十、數學館拆除須大樓興建圍籬，請營繕組通知廠商於校慶前完成，以維校園安全。

十一、有關今年度水電經費不足數，請事務組儘快估算後簽請校長核示。

十二、有關嘉師二村綠地規劃成停車場事宜，請保管組先發通知調查住戶意願，若住戶同意再簽請校長核示。

十三、考量大一新生因住學校宿舍且大部分缺乏交通工具，對腳踏車之需求較大，建議明年無主腳踏車認領活動提高大一學生抽中比率。

十四、有關新民校區人力需求問題，請新民聯辦於10月委外案件審查時提出需求。

十五、校園椰子樹枯木請事務組協助派員處理。

伍、臨時動議：無。

陸、散  會：12時20分