國立嘉義大學九十三學年度第一學期第一次校務會議紀錄

時間：中華民國九十三年十月二十六日﹝星期二﹞下午二時

地點：蘭潭校區行政中心四樓瑞穗廳

主席：楊校長國賜                                     記錄：范惠珍

出席人員：應到人數九十人，實到人數七十二人，請假十人，如出席簽到表

壹、主席報告

一、今天很高興代表行政院國家科學委員會轉頒「九十二年度大專學生參與專題研究計畫研究創作獎」指導教授獎牌給邱教務長，並對邱教務長的努力及成就表示敬佩。

二、本校合併至今將屆五年，五年來國內、外社會變遷快速，尤其是高等教育競爭日益激烈，在這種外在環境迅速變遷的時代中，如何謀求學校校務之進步及發展，是我們全體同仁應共同面對及思考的問題。一個學校的發展需有主軸，本校發展的主軸除過去所提的三個願景外，只有四個字，那就是”創新”及”卓越”。合併前二校均有悠久的歷史，但在面對變遷時，好的傳統雖應延續，但大家也應有「告別過去、面對現在、迎接未來」的心態，為學校創造更美好的未來。

由”創新”及”卓越”的主軸，個人提出五點想法與大家共勉。

- 自我挑戰接軌世界－要成為一所好的大學，宏觀的視野及國際化是必要的。必須能走出校園、走出台灣、走進世界，才能面對更嚴格激烈的挑戰，讓校務永續經營及發展。要達此一目標最基本的工作則是要提升本校教學、研究及服務的品質。

- 重視教學，加強學生基礎能力－學生之基礎能力是未來從事各項研究之根本，尤其是中、英文、數理、資訊能力的運用等，均是學生未來進入社會之競爭能力，各授課教師應利用所授課程加強學生各項基礎能力的培養，奠定學生好的基礎能力。

- 加強系際整合及學門合作以開拓新氣象－學門合作是現今研究之趨勢，系際整合及跨學門的合作才能有更多創新的可能性，大家應破除各自門戶，學習在學術領域中與他人合作。希望嘉義大學能有更多研究團隊的形成，增進競爭能力及與世界接軌的機會。

- 做好學生品質管制－訂定一定的淘汰率，嚴格把關，督促學生認真學習，打造優良學生之品質保證，提升學生競爭力，建立嘉義大學好的口碑。

- 加強學生品格教育－除知識傳授外，應加強學生品格教育，時時提醒學生做人做事之基本道理。良好的品格是學生未來成功立業的根本。對學生循循善誘，建立學生正確的觀念，避免價值觀的迷失，教育學生成為一位有為有守、講究誠信的青年，是大家責無旁貸的責任。

三、十一月六日（六）本校校慶慶祝大會，將有加拿大、韓國、菲律賓等三個國家本校姊妹校校長蒞臨參加，本校將以最熱忱的心，竭誠歡迎三位貴賓之蒞臨。

四、本校校長遴選目前依既定時程進行各項遴選作業，過程公正、公開、客觀。遴選委員會由成功大學高校長擔任召集人，11月9日下午2:00將在蘭潭校區國際會議廳辦理候選人辦學理念說明會，邀請全體師生踴躍參加。

五、教育部自明年2月1日開始，將進行正式校務評鑑，請各單位應及早準備，這項評鑑大概是四年或五年進行一次，評鑑的結果會影響學校未來四至五年的發展，各單位應正視這項工作。各單位辦理自評後缺失部分應儘速改進，檔案資料也應整理完整，提供做為評鑑時之佐證資料。

六、個人將於明年2月1日屆齡退休，五年來很感謝全體同仁的支持及協助，個人退休後也會適時協助嘉義大學的發展。

貳、上次會議決議案執行情形

洽悉，同意備查。

參、各單位工作報告

- 李副校長

10月、11月是中央各部會計畫之申請期間，這是本校爭取更多資源很好的機會，請各院系所組成研究團隊，向相關部會提出計畫申請，爭取較大型計畫。目前中央各部會亦積極進行整併工作，各單位未來研究及合作對象應及早確定方向，爭取更多的資源。

- 教務處

一、本校九十三學年度第一學期課程加退選已辦理完畢，緊接著在10月中旬即將展開第二學期之開課作業，請各系所即早預備。且因應行政作業之需求，教務系統部分程式已作修改，為使各系所開課作業順暢，電算中心已於10月11日及12日兩天分別在民雄校區及蘭潭校區舉辦研習會。

二、九十四學年度教務處各項招生工作日程表

| 招生類別 | 簡章發售日期 | 報名日期 | 考試日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碩士班推甄 | 93.09.21 | 93.11.08-93.11.12 | 93.11.27-93.12.05 |
| 體育運動績優招生 | 94.01.05 | 94.02.18-94.02.19 | 94.03.12 |
| 碩士班招生 | 94.01.04 | 94.02.16-94.02.22 | 94.03.20 |
| 大學甄選入學 | 由彙辦中心統一辦理 | 94.03.21-94.03.29 | 94.04.16-94.04.17 |
| 博士班 | 94.02.04 | 94.05.23-94.05.27 | 94.06.18 |
| 轉學考 | 94.04.20 | 94.06.15-94.06.21 | 94.07.06 |
| ※ 以上招生日期暫定 |

三、提供教育部核定本校九十四學年度大學增設、調整系所班組及招生名額核定表，請大家參閱。日間部碩士班、博士班部分核定情形均為「緩議」，這是本校需再繼續努力的地方；系所調整部分及進修學士班核定結果均為「同意」。

四、感謝校長轉頒國科會「大專學生參與專題研究計畫研究創作獎」指導教授獎牌，也藉此機會請老師們鼓勵學生參加大專生專題研究計畫的申請，本項申請於每年3月底截止，申請案若獲國科會通過者，計畫執行期間有24,000元獎學金及15,000元材料費，計畫成果若獲國科會研究創作獎者，二年研究所期間每個月有10,000元獎學金，這是鼓勵學生及早從進入學術研究領域很好的機會。

- 學生事務處

一、本學年新生健康檢查於10月5日完成，共2,380人接受檢查。

二、依據10月7日聯合報報導，本校為嘉南地區「入侵紅火蟻輔導團」，協助各校鑑定監測及宣導，宜於會中討論及決議各處、室、院、系之工作從屬，以利本項工作之遂行。

三、九十三學年度迎新系列活動－電影欣賞、社團活動、社團博覽會、迎新演唱會、相聲瓦舍等，在學生會積極籌劃下，於10月4日前順利圓滿辦理，新生杯球類比賽於10月11日起分別在各球場展開競賽。

四、九十三學年度校慶典禮活動，蘭潭學生會準備辦理愛心園遊會、演唱會等活動，慶祝本校第五年的生日。

五、學生就學貸款辦理迄今，蘭潭與林森校區共計1,091人申辦，目前正整理與審查學生資料，於10月送財稅中心複查。本學年度申辦學生有百餘人未按時申辦，將以勞動服務方式予以警惕。

六、社團活動已陸續實施中，學生參與社團活動情形有所增加，社團生活亦為大學生活重要一環，請師長鼓勵學生勇於參加社團、樂於參與活動，期許學生在社團中能自我成長；學生如有參加社團或學生自治團體活動者，可向課外活動指導組申請本校「學生護照」，登錄學生各項學習成果。

七、為加強學生參與社會服務，培養終身志工，本校預定於本學期辦理志工研習基礎訓練，以奠定爾後參與社會服務之基礎。

八、聖馬爾定醫院免費提供教職員工骨質密度檢查，超過50人將到校服務，歡迎報名，檢查日期為11月5日上午。

九、開學至今已六週，今年大一新生在禮儀及交通安全的注意上較往年進步，感謝老師們的指導及提醒。今年大一新生服教育學生大部分選擇利用中午(12:30-13:00)進行服務教育工作，請大家多給予大一新生鼓勵及指導。

- 總務處

一、積極辦理函請教育部協調國立中正大學將其在民生校區所經管土地移撥本校管理使用，以完成本校管理學院整體規劃，並使該校區發揮最大使用效益。說明：

(一)  本校原所經管民生校區校地，於七十八年間為配合政策需要，移撥部分土地約3.6214公頃給中正大學經管。

(二)  中正大學取得該經管之國有土地，先後曾有興建公教住宅、籌設附中、興建推廣教育大樓等規劃，惟皆因時空等因素，無法順利推動，目前擬推動預計二億之開發興建供推廣教育使用之綜合大樓，因該地目前為文高用地，致使該校地一直未使用。

(三)  教育部於民國89年召集二校首長召開協商會議獲得結論為：

1.中正大學經管之民生校區土地除保留世賢路以南三角地面積                   1,260平方公尺，剩餘面積34,954平方公尺移撥本校經管使用。

2.教育部協調國立嘉義高商併入中正大學為附屬中學。

(四)  本校民生校區現規劃為管理學院，目前管院大樓業積極興建中，預計94年完工使用，因前中正大學將民生校區大圳以南變更為文高用地，亟需變更為文大用地，以利本校管理學院後續工程之進行。

二、台電嘉南供電區營運處規劃設計將現既設架空線路161KV嘉義～新營紅白線＃11～＃14下地。說明：

(一)  校內需設置兩座電纜連接站及約800ｍ管路。

(二)  本校同意提供所需用地。

(三)  工程費由台電負擔。

(四)  雙方對該線路下地已有共識，惟對連接站位置尚未達成共識。

(五)  11-1連接站部分靠近水庫，需待自來水公司評估對壩體之影響，水庫安全後才能再設計，並進行後續規劃。

三、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處配合嘉義市政府規劃設計蘭潭後山步道整建，經召開二次座談會，大約結論

(一)  整修步道以生態工法為原則。

(二)  全區統一設置導覽牌、指標。

(三)  管理及維護由市政府負責。

四、嘉義市民生南路403巷Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ棟內21戶公教住宅國有財產局於本（93）年9月8日公告標售文件，總務處營繕、保管二組配合工作之進行，於10月7日開標。

五、本校經管首長宿舍及國有眷舍房地（嘉師一村、嘉農新村）依行政院「國有宿舍及眷舍房地加強處理方案」及經管嘉義市北門段職務宿舍依「國有公用閒置、低度利用及被占用不動產加強處理方案」陳報興建計畫，業經國家資產經營管理委員會第十八次委員會議原則同意，請相關單位規劃，俾能適時完成。說明：

(一) 首長宿舍興建計建－

1.學校師生研究成果展示場暨實習產品展售中心

2.農業發展及推廣中心

3.首長宿舍

4.預計民國100年完成

(二) 嘉師一村興建計畫（原為眷屬宿舍及職務宿舍）－

1.職務宿舍

2.學生宿舍

3.預計民國99年完成

(三) 嘉農新村興建計畫（原為宿舍）－

1.創新育成中心

2.職務宿舍

3.學生宿舍

4.預計民國98年完成

(四) 嘉義市北門段（職務宿舍）－

1.繼續使用國有建築用地

2.多功能教學服務大樓

六、本校經管國有眷舍房地－嘉師二村（原用途為眷屬宿舍及職務宿舍）依行

政院「國有宿舍及眷舍房地加強處理方案」陳報保留該基地留用作為職

務宿舍，業經國家資產經營管理委員會第十八次委員會議同意。

七、本校經管下路頭段共有14筆等基地，總面積2103平方公尺，於93年9月30日陳報併緊鄰嘉農新村該基地一併檢討，供校務發展之用。

八、明年起教育部所屬各實施校務基金學校，固定資產折舊方法將有一大變革由原固定資產以報廢法提折舊改採直線法，俾能更合理計算教學、研究、推廣等各項教育成本，並藉此衡量學生單位成本及供各項決策參據，保管組配合會計室已著手辦理此項重大工作，希望各單位財產管理人員能互相配合，俾能順利完成。

九、本年度各單位財產盤點業已大致完成，感謝財產使用人、保管人諸多配合，明年度財產盤點擬提早自3月起實施。

十、行政院規定自94年1月1日起全國各機關施行公文書橫式書寫，本校公文橫書系統預計於93年12月底前完成裝置及使用人員教育訓練，在公文橫書製作系統尚未裝置完成前，校內橫式行文之格式暫時置於文書組網頁供同仁下載使用，由於尚未執行教育訓練，故另再置簽稿範例於文書組網頁供各單位主管及同仁參考。（附件一，頁1）

十一、文書組每天於收到掛號信件後均以書面及電話通知學生，今為加強服務同學，在總務處文書組網頁內設置「信件招領區」，專門公告逾期多時未領取之掛號信件，請同學多加利用。

十二、紅火蟻校園防制工作，擬由總務處、學務處、環安中心與校安中心聯合協調，目前先由環安中心進行校園內有無蟻丘及蟻群檢查，若有同學發現亦可通報環安中心，並由事務組進行滅蟻事宜，另由校安中心維持警戒區域與宣導，若有疑似火蟻叮咬，請由衛保組備妥相關用藥以舒緩症狀及後送醫院事宜。

十三、本校實驗廢液已於9月6日委由成大環資中心處理完畢，計3.5噸，對於維護師生實驗安全有相當助益。

十四、本校畜牧場廢（污）水排放許可申請，業經環保局審查通過，為嘉義市畜牧業依「事業廢（污）」水排放地面水體許可辦法」最先完成換證之單位。

- 秘書室

一、本校九十三年度公共建設計畫計有「圖書資訊大樓新建工程」以及「民生校區管理學院大樓」等二項，截至九月底止，二項工程實際進度均較預定進度落後。圖書資訊大樓新建工程預定進度為70.69%，但因綜合教學大樓與該工程銜接介面，以致影響工程進度，目前實際進度為69.93%，稍微落後0.76%，擬改善之道如下：1.因施工介面甚多，請土建承商提出施工項目預定施作時程予水電及空調承商，水電及空調承商配合土建施作進度，相互協調，以避免施工介面衝突。2.確認土建使用執照何時送件，以利消防使用執照送件時機。民生校區管理學院大樓預定進度為71.22%，因承包商部分材料發包進度稍微落後，致部分工項備料延誤，且影響其他工項之進場及工程之全面開展，目前實際進度為55.68%，落後15.54%，擬改善之道為：請承包商檢討材料機具、人員調度等之妥適性，並調整增加出工數，期趕上進度。以上兩項工程截至九月底之詳細執行情形詳如附件（附件二，頁2-3）。

二、為落實本校「公文書橫式書寫推動方案」，本室已於93年7月20日依教育部93年6月21日台祕管字第0930081849號函暨教育部92年9月4日台祕管字第0920131643號函，召開本校「公文書橫式書寫推動方案」會議，並經校長核可請各單位本權責進行各項公文書直書改橫書相關事宜。本室並於9月中旬至10月初展開本校各單位各項業務ISO文件表單直書改橫書之查核，協助各單位進行各項業務表單直書改橫書之進行，查核結果發現除有些表單是由本校以外之機關製作無法修改外，各單位已將大多數文件表單改為橫書，感謝各位主管督促同仁配合修正改版。未改為橫書者均已要求該等行政單位將表單改版修正為橫書格式，並分發相關單位。本室除於文件查核紀錄表中註記，陳請校長核閱外，並將持續追蹤考核，請各單位配合辦理。

- 圖書館

一、圖書館正進行資源利用指導及研習課程，請鼓勵學生上網或來電報名參加。

二、本年度圖書館資料庫訂購除原有資料庫全數續訂外，另加訂IEEE將於2005年元月上線。

三、民雄館一樓兒童讀物室西文童書區因典藏空間不足，已將造景階梯形地板拆除，預計購置新書架解決空間壓力。

四、校長及師範學院院長老師至英國採購之二手圖書，自93年10月7日編目起至今完編總數為7,653冊，待編圖書約1,000冊，目前正積極編目中。

五、民雄校區圖書館三樓電影欣賞區及視聽區已於9月修繕完工，可提供師生使用。

六、語言中心所屬視聽資料重新歸位三校區，歡迎師生借閱。

七、蘭潭校區圖書館正著手有線電視欣賞區的規劃，希望能提供師生兼具教育與休閒功能的場所。

八、民雄校區圖書館正著手規劃無線網路及一樓檢索區重新佈線工程，以提供更好的網路環境供師生使用。

九、10月30、31日將於民雄校區圖書館舉辦”中小學教師九年一貫數位典藏教學資源研習班”

- 研究發展處

一、本校接獲檢舉，本(93)年9月16日之商標公報中有廠商以「嘉大及圖」申請註冊商標，與國人習慣本校之簡稱「嘉大」相同，易產生混淆誤認，為避免日後產生紛爭且維護校譽，經 校長核示，本校將提起異議撤銷該註冊商標並申請註冊商標。

二、本校「九十三至九十五學年度中程校務發展計畫書」目前進度：

(一)、本校「九十三至九十五學年度中程校務發展計畫規劃小組第二次會議」業於93年10月7日召開完畢。

(二)、會中臨時動議如下：

本校「九十至九十三學年度中程校務發展計畫書」與「九十三至九十五學年度中程校務發展計畫書」其中九十三學年度重疊，因本計畫書係屬規劃階段，故編印及規劃可在九十三學年度進行。建議本計畫書執行日期修正為「九十四至九十六學年度中程校務發展計畫」，則可解決九十三學年度重疊問題。

(三)、本建議事項已奉 校長核可，目前「九十四至九十六學年度中程校務發展計畫書」本處已完成彙編工作，俟提案至校務發展委員會討論通過後，預定於94年1月前完成編印工作。

三、本校九十三學年度第一次校務基金募款委員會、校友會聯誼會議暨傑出校友聯誼會議已於10月24日召開完畢，此次會議計募得校務基金捐款新台幣七十萬元整。捐款情形：楊校長國賜捐款新台幣十萬元、羅會長清元捐款新台幣二十萬元、蔡前會長武璋捐款新台幣二十萬元、台北分會吳前會慎德長捐款新台幣十萬元、傑出校友陳蒼和先生捐款新台幣十萬元整。

會中議臨時動議：請台灣嘉大校友會各地區分會各推派二名校務基金募款委員後，儘速召開「九十三學年度第二次校務基金募款委員會」，討論如何進行募款相關事宜。研發處會在各分會推薦名單確定後，展開後續募款工作。

- 實習就業輔導處

一、本(九十三)學年度實習教師人數共計1008人(如下表)，其中，小學實習教師781人，幼教158人，特教28人，中教41人。舊制739人，新制269人。舊制之實習日期自7月1日開始，為期一年；新制之實習日期自8月1日開始，為期半年。未來三年期間將是新舊制混雜的過渡期。

|  | 合計 | 小學 | 幼教 | 特教 | 中教 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 度 別 | 1008 | 781 | 158 | 28 | 41 |
| 舊制(1年)(初、複檢) | 739 | 556 | 61＋54(暑) | 27 | 41 |
| 新制(半年) | 269 | 225(3舊) | 43 | 1(1舊) | 0 |

二、本年暑期班幼稚園實習教師54人已於8月27日(五)通過嘉義市教育局初檢審查並核發實習教師證，自9月1日開始為期一年之教育實習。

三、本處於9月16日上午10:00，假民雄校區舉行九十三學年度大四、大五實習指導教師會議，討論大四外埠教育參觀、集中實習等有關實習相關事宜及大五整體輔導教育實習相關業務。

四、執行教育部委託本校研訂「師資培育教育實習作業參考原則」及「教育實習作業手冊」專案(7月至12月)，總經費49萬元。8月16日、23日分別召開專案小組會議；9月1日、6日分別在在本校林森校區與國立台北師院召開焦點團體會談。

五、本校於10月1日、3日、8日、13日，分別於本校、國立台北師院、國立新竹師院、高雄師範大學舉辦四場公聽會，邀請全國師資培育機構、教育實習機構、縣市教育局、實習教師代表參與，廣納各界之建議，審慎嚴謹規劃完成教育部委託本校研訂之「師資培育教育實習作業參考原則」及「教育實習作業手冊」。

六、本校於10月7日、15日、16日及11月3日分別於民雄、林森、蘭潭參校區召開四場新舊制教育實習遴選實習學校說明會，並聘請育人國小陳校長畇蓁、福樂國小蔡校長萬追蒞校專題演講，本處已通知各相關單位轉知本屆畢業生，歡迎明年將實習畢業生踴躍參加，共計1018人。

七、本處於10月15日中午召開師範學院畢業生外埠教育參觀說明會，由各班實習指導教授及班上代表二名參加，本校外埠教育參觀將安排於12月1日至3日三天舉辦。

八、教育部已於93年10月4日發布「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試命題總則」，以及「各科題型比例、命題內容參照」，已轉知新制實習生及大四師資生。第一屆中小學及幼稚園教師資格檢定考試將於明(94)年4月9日(六)舉行，全國約有3000人應考。

九、本處已於93年9 月29日(三)下午至台北市雙蓮國小、93年10月20日至新竹市國小及93年10月27日至高雄市國小，辦理九十三年度「實習教師輔導研討會」三場次，計有國中小及幼稚園校長（園長）、教務主任、輔導教師等223所特約實習學校，計744人參加。

十、本校顏玉雲老師申請九十三學年度九年一貫課程與教學深耕攜手合作計畫，獲教育部補助18萬元整。執行期間為93年8月至94年7月止。九十二學年度吳芝儀、陳聖謨老師之補助計畫計22萬元整，已執行完畢，報教育部核備。

十一、本處與史地系預定於93年11月19日（五）合辦「93年度社會領域教學學術研討會」，並已獲教育部部分補助10萬元整，另由本處自籌5萬元支應。

十二、本校九十三學年度第一學期臨床教學申請案，教育系陳聖謨老師申請至嘉大實小臨床教學及幼教系簡美宜老師申請延長教學一學期乙案，均經審查並簽准通過。外語系張淑儀老師已臨床教學一年，於93年9月16日在實習指導教授會議上提出成果報告，頗受大家肯定。

十三、本處已於93年8月16日至8月19日，辦理93年度國小藝術與人文領域教師研習營-暑期兒童樂隊及合唱班基礎班各一班，計四天（32小時）。有國小教師41人參加，每人收費3000元，共收入123,000元，感謝音樂系劉主任及老師、同仁協助辦理。

十四、九十三學年度實習教師職前教育研習會，分二梯次，於9月23日、24日及10月13日、14日四天，假民雄校區大學館辦理完畢，計有國小類實習教師781人參加，感謝本校老師、同仁協助辦理。

十五、「教師之友」第45卷第4期，已於93年10月5日出刊，專題為「師資培育展望」。12月份專題「資訊教育、環境教育」、94年2月份專題「兩性教育、人權教育」、4月份專題「生涯教育、家政教育」、6月份專題「國民教育展望」。請各位教授踴躍賜稿。

十六、本處與秘書室合辦本年「嘉義大學校友校長聯誼會」，已於8月20日(五)上午9:30，假林森校區樂育堂舉行，由楊校長國賜主持，有校友與師長計四十多位出席，目前蒐集到的中小學校友校長有340位。感謝總務處、進修部的協助。

十七、依教育部規定，完成本校九十三年度師資生及教育學程畢業生取得合格教師於該年度獲聘為專任小學教師、代理代課教師之人數調查，結果如附件(附件三，頁4)，整體獲聘率約在18.3％左右，如將代理代課教師算入，則獲聘率提高至37.3％，如果再將169名公費生算入，則就業率為46%。整體而言，四年制大學部畢業生考取率高於學士後教育學分班，其中英語師資班考取率高達79.2%；教育學程學生考取率較低，其中國教所、幼研所及特研所較高。

十八、本處已編製應屆畢業之一般生就業狀況調查表，並於10月中寄發畢業生填答。本處也正在彙整各系所畢業校友考取高普考名單。

十九、編印國小教師甄試教育專業科目試題彙編、國語文試題彙編、數學試題彙編；幼稚園教師甄試教育專業科目試題彙編、中學教師甄試教育專業科目試題彙編等五本資料，供學生參閱。

二十、承辦行政院勞委會職訓局「九十三學年度補助大學及技專校院辦理就業學（課）程計畫」，本校計有應用微生物系提出「醫學生物技術模組課程」並獲57萬元補助，本課程主要聘請業界師資上課，可強化學生實務能力，增加未來就業優勢。

二一、本處於10月起對本校首屆大學畢業生進行就業概況調查，本次調查以一般生為主，採信件及電子郵件方式進行，除分析畢業生就業概況外，期能建立畢業生聯絡網。

二二、承辦青輔會計畫「新興服務產業研討會」，預定於10月、11月舉辦，本活動為嘉義縣市五所大專院校之跨校活動，由本校主辦，主在提供畢業生對新興服務產業如文化創意產業、數位內容產業等之認知，供未來就業或職業選擇之參考。

二三、本學期預定與青輔會合作舉辦兩場「產業與職涯講座」系列活動，此講座針對在校生以「主題演講」及「經驗分享」方式進行，屆時敬請相關系所協助。

- 進修推廣部

一、九十三學年度第一學期學生學雜費減免申請，截止日期為10月1日，計有60人申請。

二、本部林森校區九十三學年度第一學期學生碩士學位班有685人、學士學位班有274人、學分班322人，共計有1281人完成學生註冊缴費作業。

三、本學年度本校推廣教育審查小組開班（招生）計畫審查作業截止收件日期，為本學期開學第六週（93年10月29日）。請開班之系所完成相關程序後，將計畫擲交本部彙整。

四、本學期開設：網際網路運用初級班、網際網路運用進階班、網路創業入門班、網頁設計與製作、板書、國語正音班、鍵盤樂、幼兒美語等八項推廣教育研習班，供校內同學及校外人士進修，請各單位協助宣傳。

五、新生校園IC卡資料已按時送交IC控管中心，需使用IC卡學生於第一天上課完成臨時卡之發放。

六、本學期第一次班級幹部會議，已於9月28日、10月14日分別於林森、蘭潭校區召開完畢。

七、九十三學年度進修部學士班及二技在職班，各系招生總人數各為650名與400名，報到率分別為66%與90%。

八、九十三學年度第二學期各系所排課課表，請於11月16日前擲交本部彙整。

九、本學期進修部部分課程因進修學士班學生報到率之因素無法開成，也請各系主任在辦理學分抵免時，應有較高之自主性，不要影響開課太多。

十、進修部部分課程若調至星期六上課，希望老師不要因星期六上課而降低教學品質。由於部分進修部課程係集中於星期六、日，且隔週上課，若因參加校慶活動，影響課程者，請授課老師以調課方式辦理，以免影響學生受教權。若學校同意，建議進修部也列入教師評鑑，做為進修部教學改進之參考。

主席裁示：

一、請進修部轉知授課教師及學生，校慶活動期間進修部正常上課。

二、進修部辦理教師教學評量部分，請進修部參考教務處相關規定，表格適度修正後規劃實施。

- 體育室

一、體育室目前積極籌辦九十三學年度全校運動會各項工作，運動會定於11月12、13日於民雄校區運動場舉行，各項工作經相關會議討論後已準備就緒，報名日期原至昨天截止，但體育室目前仍接受不及報名同仁及學生報名，請各位代表協助轉知尚未報名學生及同仁踴躍上網報名參加，共襄盛舉。

- 軍訓室

一、九十三學年度預備軍士官考選於上星期作業完成，本學年計有297人報名，與去年239人相較，成長58人。

二、上學年9 、10二個月學生車禍事件有34件，本學年9 、10二個月有19件，減少約一半左右，感謝各位老師的協助提醒及宣導，對學生意外故的降低有一定程度的影響，共同來維護學生的安全。

- 會計室

一、本校辦理中央公教人員福利互助金第二年結算作業，實付金額795萬2,886元，已併入九月份薪津發放。

二、本校編送之「九十三年度半年結算報告」及「九十三年度截至七月底止固定資產計劃執行情形表」，經教育部會計處審查完竣，皆無缺失。

三、九十四年度預算書已依教育部會計處通報，如期（8月22日前）送立法院共464本（已先送314本，後另送150本備供新科委員使用）。

四、教育部已於93年10月7日舉行九十四年度教育預算溝通說明會；10月20日、21日立法院於群賢樓召開九十四年度中央政府總預算第二次審查會議，另排定12月22日將審查九十四年度國立大學校院校務基金。

五、九十三年度教學訓輔經費第二期 (93年8-12月) 分配數業於10月13日通知各學院。

六、93年度9月止預算執行情形：

(一) 收入部分：各項收入（學雜費、建教合作、推廣教育、利息收入）均如數繳入基金，執行狀況良好，其中基金利息部分，由於目前存款利率屢創新低，截至目前收入數為784萬954元（已達全年度預算數1,200萬元之65﹪），預計至年度結束可達成年度預算目標。

(二) 支出部分：經常性經費均依原訂計畫進度執行，執行狀況正常，資本支出執行部分預計至年度結束可達成年度預算目標。

七、本室依規定已於93年6月11日對出納業務進行不定期查核工作，查核結果如下：

(一) 現金及有價證券部分：經查核相符。

(二) 銀行存款部分：經本室逕向台灣銀行取得存款證明及對帳單帳面金額與本室現金日報表金額核對，其差異經出納組提出差額解釋表說明後，查核結果存款正確無誤。

(三) 自行收納統一收據部分：統一收據因校區分散，仍有不同校區造成空號無法連號情形。

(四) 七０六０與七０四三銀行帳戶之現金備查簿未逐日列印，已請出納組對相關銀行帳戶之現金備查簿逐一列印，以符規定。

(五) 事務零用金部分：未依規定設置零用金備查簿，已請事務組依事務管理規則第七十四條之規定設置零用金備查簿。

八、本室審核各單位報銷之單據，發現少數為規避十萬元以上之採購，必需依政府採購法之規定上網公開取得報價，而將同一採購事項分批採購，有違規定。另有使用單位，未依規定向中央信託局集中採購，而自行購買，有關需集中採購之項目，請總務處多加向各使用單位宣導。

九、本校九十四年預算編列有23億2933萬6千元，其中國庫補助部分15億6492萬5千元，學校自籌部分約7億6000多萬元,自籌部分達40%，國庫補助部分為60%。本校近幾年來學雜費一直未做調整，經費編列一年比一年吃緊，請大家撙節開支。

- 人事室

一、本校九十三學年度第一學期計有教授89人、副教授152人、助理教授108人、講師105人、助教10人、教官22人、稀少性科技人員5人、職員132人，共計教職員623人。另有駐衛警11人、技工29人、工友44人，總計教職員工707人，助理教授以上師資比為76.87﹪。

二、93年10月1日召開本校九十三學年度第一次校教師評審委員會，審議通過本校九十三學年度第一學期兼任教師聘任案，計聘任兼任教師252人，其中教授34人、副教授43人、助理教授38人、講師137人。

三、九十三學年度第一學期本校教師聘任計25人，其中18人報到受聘，7人未應聘，另借調1人，其中未具教師證書者9人，由本室協助辦理教師證書，均已奉教育部核定完成教師資格審查。

四、本校九十三學年度經校教評會審查通過升等之教師計有升等為教授者：體育學系陳忠慶、數學教育研究所劉祥通、外國語言學系蘇復興、森林學系林金樹、應用化學系陳文龍、獸醫學系蘇耀期。升等為副教授者：教育學系黃琡惠、黃芳銘，體育學系陳俊汕、家庭教育研究所高淑清、特殊教育學系唐榮昌、企業管理學系蔡柳卿、美術學系張家瑀、農藝學系侯金日、獸醫學系張銘煌、生物機電工程學系丁慶華、邱永川，食品科學系吳思敬、生物資源學系黃啟鐘。升等為助理教授者：體育學系陳智明、生物事業管理學系劉耀中，農藝學系郭介煒等，共計22人，均已陳報教育部學審會審查中。

五、本校93年7月至9月新進職員計有人事室組員翁錦紅（93年7月19日到職）、會計室組長王佳妙（93年8月20日到職）、人事室主任李少華（93年9月1日到職）、總務處專員林義森（93年9月1日到職）、生命科學院組員林淑娟（93年9月2日到職）、總務處辦事員翁淑芬（93年9月17日到職）、師範學院幼兒教育學系楊詩燕（93年9月30日到職）、會計室組員李采珠（93年10月1日到職）等8員。

六、6月23日（三）下午3:30假本校電算中心電腦教室辦理「公務人員終身學習入口網站操作訓練」，由本室鍾明宏組長擔任講座，課程於下午5:00結束。

七、8月26日（星期四）下午2:30，假本校行政大樓4樓瑞穗廳辦理九十三學年度新進教師座談會，由校長及各相關主管列席座談，提供人事服務手冊，期能讓新進教師了解人事法令，認識個人權利義務。

八、辦理中央公教人員福利互助結算第二次發放作業，計有教職員565人、技工工友86人，所需經費8,526,270元，已於93年9月1日完成第二次發放。

九、93年中秋節辦理發放全體教職員工（含工讀生）中秋節禮盒一份，感謝生命科學院食品科學系師生負責製作，於93年9月24日前發放完畢。

十、公教人員自主性健康檢查每二年檢查一次為限，檢查費由學校補助3,500元。本校編制內教職員40歲以上，每二年得自行前往公私立醫院做健康檢查1次，並檢據向人事室申請補助，請多加利用。

十一、九十三年度第一學期子女教育補助費業受理申請，欲申請之同仁請將子女註冊後之學生證影本連同申請表各一份於11月底前送人事室辦理（國中、小免附單據或學生證影本）。

十二、本校將於93年10月30日（星期六）舉辦第一梯次教職員工暨退休人員文康旅遊活動，旅遊地點為烏樹林休閒園區及七股鹽場，歡迎同仁踴躍報名參加。

十三、九十三學年度服務滿40年資深優良教師表揚大會業於93年9月24日在台北陽明山中山樓舉行，本校計有教育學系周煥臣教授及動物科學系李應煌副教授接受表揚。九十二年度行政院所屬公教人員一等（服務滿30年）、二等（服務滿20年）、三等（服務滿10年）服務獎章，本校獲一等服務獎章者計有森林系宋洪丁教授等3人，獲二等服務獎章者計有食品系曾慶瀛教授等19人，獲三等服務獎章者計有園藝系蔡智賢教授等25人。九十三年服務本校資深人員，滿30年者計有總務處張雯組長等6人，服務滿20年者計有師資培育中心劉語組員等9人，服務滿10年者計有教育科技研究所蕭蘭婷助教等15人，以上人員將於93年11月6日校慶典禮中頒獎。

十四、為加強本校行政人員英語能力，以提昇行政效能，研擬辦理行政人員英語訓練，本課程預定實施日期自93年11月1日起至94年1月17日止，每週一、五下午3:00至5:00上課，每週一、五上英語口語能力訓練，隔週週五實施GEPT全民英檢練習，並以通過GEPT全民英檢初、中級為目標，以符合行政院及所屬各機關學校公務人員通過全民英檢及相當英語能力測驗人數，九十四年底前應達百分之十之規定。各學院、教務處、學務處、總務處、秘書室、研發處、圖書館、電算中心、有外籍生單位（園藝系、食品系、動物科學系）須至少派1人參加培訓，其他單位請依業務需要推薦，請各主管對行政人員於業務上須英語應對者，踴躍推薦參加研習。另為鼓勵行政人員參加GEPT 全民英語能力檢定各等級或相當英語能力測驗，通過GEPT 全民英語能力檢定各等級或相當英語能力測驗者，得檢證申請測驗費補助，請同仁踴躍參加英語檢測。本校公務人員陞任評分標準表將配合修正於個別選項增列通過全民英檢各等級之加分，至參加托福等其他相關英語能力測驗者，則按其相當全民英檢之等級加分。

十五、人事室於10月15日（五）上午10:00，假行政中心二樓會議室舉行「人事室自我評鑑」實地訪談評鑑，邀請臺中健康暨管理學院助理教授兼主任秘書許志賢（前教育部人事處副處長、教育部督學、國立教育資料館館長）及稻江科技暨管理學院人事室主任王如新（前國立暨南國際大學人事室主任）擔任校外實地訪評委員。

十六、本校第三任校長遴選行政工作辦理情形：

1.7 月20 日組成校長遴選委員會，開始校長遴選工作。

2.8 月10日、10月5 日、10月19日召開三次校長遴選委員會，依校訂校長遴選辦法及審訂原則，產生三位校長候選人，預定於11月9 日、11月23日召開第四次及第五次校長遴選委員會後，產生校長推薦人選。

3.預定12月初將遴選結果提本會報告，12月中旬前將遴選結果陳報教育部。

4.委員會開會相關資料及三位校長候選人公開展示之資料放置於本校網頁「校長遴選專區」，請各位代表上網點閱。11月9 日辦理校長候選人治校理念說明會，請同仁踴躍參加。

- 電算中心

一、網路升級專案經  校長向教育部爭取，約可獲得總經費的二分之一補助，目前已完成第一次採購委員會議，確定專案規格。

二、民雄電算中心搬遷已招標完成，預計於11月底前可完成作業。

三、民雄禮堂網路標案已完成，廠商已經進行安裝工程。

四、蘭潭應物、應化新館網路光纖佈建，已完成勘查估價。

五、電子郵件mail2000軟體使用已經逾一年，目前簽訂維護合約並提昇新版本。

六、目前正在進行電子郵件伺服機硬碟增購案，將提高學生及教職員工電子郵件信箱的容量，學生電子郵件信箱容量將提升至100MB，並讓學生終生保有其電子郵件信箱，加強畢業生與母校之聯繫，增進畢業生對本校之感情。

七、本學期學生網路加退選已於10月1日順利完成；今年網路選課系統新增「課務異動資訊公告」的使用功能。

八、完成「新生上網登錄個人資料系統」順利上線，將提供本校新生上網填交教務處、學務處及進修部等單位所需之資料，可免於重複填寫各項基本資料，而相關行政單位也可免除輸入及校對的工作。今年新生上本系統登錄者約達百分之八十，本系統提供各班導師隨時上網查詢學生的基本資料。

- 師範學院

一、本學院熱心辦理兩岸學術教育交流，成效卓著，榮獲行政院陸委會頒贈第五屆從事兩岸文教交流績優團體，並將於11月11日於行政院陸委會接受頒發獎狀及表揚。

二、暨南大學於11月12日下午安排參與「二十一世紀臺海兩岸高等教育政策改革研討會」，大陸來臺學者及研究生共計12人參訪本學院，將與本學院教師舉行座談，並實地參觀本學院專業教室。

三、本學院於10月15日舉行九十二學年度國立嘉義大學師範學院系／所／中心校外訪評委員實地訪評會議，邀請校外訪評委員王文科副校長（彰化師大）、胡夢鯨研發長（中正大學）、張鈿富院長（暨南大學），實地訪評包括參觀環境與評鑑、查閱自評佐證資料、學生訪談、綜合座談。

四、科教所配合「教育部中南區奈米科技K-12教育發展中心種籽教師培育計畫」，辦理嘉義縣市國小組奈米科技種籽教師培育研習，自10月6日起至12月1日止每週三下午，連續辦理九場研習，以推動奈米科技教育往下紮根，並提升中、小學生科學興趣，激發潛能。

五、教育系於10月11日至22日舉辦教育系攝影比賽，評審結束後，於11月1日至5日公布前三名和佳作三名，並公開展覽。期以此項攝影活動，拍下嘉義大學之美，讓學生發現校園不同時間，不同地點的美景。

六、教育系將於10月25日至29日舉辦教育盃排球賽，鼓勵學生多多運動、參與戶外活動，以熱情活力慶祝嘉義大學校慶五週年。比賽結束後，將選出前三名，給予獎賞鼓勵。

七、輔導系九十三年度大學部學生申請國科會「大專生參與國科會專題研究計畫」，計送出9件，有7件獲得通過，其中心理學門6件，教育學門1件。心理學門通過比率為全國大專院校之最，對於輔導系師生研究風氣的提升，甚有助益。

八、輔導學系九十三年度接受教育部訓委會補助辦理「整合資源協助嘉義市中輟學生復學輔導工作計畫」、「活力、希望、愛攜手計畫」，以及接受嘉義市教育局及雲林縣教育局委託辦理中輟學生輔導方案2件。全系大三及大四學生有五十多位輔導志工參與執行個別輔導及團體輔導方案。

九、輔導學系九十三年度接受雲林縣地方法院檢察署委託辦理「少年社區生活營」計畫，由輔導與諮商研究所4位研究生參與執行。

十、輔導學系配合校慶活動，將於10月29日假民雄校區圖書館國際會議廳，舉辦「現代教育論壇：九年一貫課程綜合活動學習領域研討會」。邀請本校師生、鄰近大學相關系所研究生及國中小教育人員報名參加。

十一、本學院輔導學系本學期將舉辦三場「輔導與諮商工作坊」，以強化本系師生輔導與諮商專業知能，並歡迎各位同仁踴躍參與。

第一場工作坊是10月1日(五)9:00~12:00 1:30~4:30

主講人：暨南大學輔導與諮商研究所所長蕭文教授

講題：後現代思考與諮商典範的轉移

地點：民雄校區圖書館國際會議廳

第二場工作坊是11月8日(一)9:00~12:00 1:30~4:30

主講人：文藻外語技術學院曾迎新助理教授

講題：催眠諮商在中小學校輔導工作上的應用

地點：民雄校區樂育堂體操教室

第三場工作坊是12月6日(一)9:00~12:00 1:30~4:30

主講人：暨南大學輔導與諮商研究所許維素副教授

講題：焦點解決短期諮商技巧

地點：民雄校區圖書館國際會議廳

十二、幼教系於九十三學年度開設幼兒教育研究所碩士在職專班，報名人數踴躍約200人，錄取名額為20人，已於九十三學年度第一學期正式開課。

十三、幼教系九十三學年度第一學期續辦幼教推廣教育碩士學分班二班（民雄、澎湖馬公各一班）及台南縣政府委託之幼教推廣教育學士學分班一班。

十四、家教中心辦理「受刑人支持方案」持續在嘉義監獄、台南監獄實施受刑人讀書會、電影討論會、親職教育團體、監所管理人員讀書會等活動，深獲好評。

十五、家教中心編輯「外籍配偶、原住民家庭教育推展手冊（親職篇）」現階段已完成專家訪談大綱，並聯繫專家學者及資深實務工作者，預計十月下旬開始由林主任及涂助理分別進行專家深度訪談。

十六、家教中心於10月26日於桃園縣文化中心舉行北區「國小家庭教育種子講師培訓」活動，此活動為教育部委辦，桃園縣政府教育局協辦。

十七、教育部委託本學院家教中心辦理「93年度國小家庭教育種子講師培訓」活動，正在報名中，預計11月9日開始連續8周於林森校區國際會議廳舉行。

十八、第七屆海峽兩岸家庭教育學術研討會論文舉辦徵稿，於10月15日截止摘要收件。

十九、師培中心已完成九十二學年度第二學期修習教育學程學生修習學分數核對暨九十三學年度第一學期選課業務。

二十、教育部將於11月19日蒞臨本中心進行訪視評鑑，目前正積極準備評鑑資料，依規定時程將於10月25日以前，將評鑑資料送達教育部。

二一、師培中心目前正進行第四期「中心簡訊」編輯工作。

- 人文藝術學院

一、本學院九十二年度院系自我評鑑實地訪評業已於93年10月1日（五）舉行完畢，並邀請中文系：謝海平教授、王三慶教授；外語系：曹逢甫教授、吳振榮教授；史地系：雷家驥教授、宋國城教授；音樂系：張己任教授、郭聯昌教授；美術系：黃冬富教授、陳俊宏教授等十位校外訪評委員蒞校指導，訪評流程由上午9:00劉院長豐榮主持之開幕式開始，至下午3:30之綜合座談，圓滿完成。

二、本學院預定於11月3日（三）院週會時間舉行創意講座，邀請「黃俊雄布袋戲劇團」主要負責人之一黃逢時先生（黃海岱之子、黃俊雄之弟）演講及親自實劇教學示範，講題為「台灣民俗戲劇與創作」。

三、第二屆「嘉大現代文學獎」決議會預定10月13日（三）下午召開，本次邀請阮美慧老師、楊翠老師、吳晟老師、王幼華老師、陳國偉老師及校內三位專業領域之老師擔任評審及講評工作，海報及通知已發給各系所及嘉義縣市高中職以上學校，本決審會開放參加，歡迎各位踴躍參與。

四、為幫助大學部同學準備研究所考試，中文系於10月10日辦理畢業生考上研究所學長、姐回校與大學部同學座談會，會中學長姐傾囊相授研究所考試準備之道，學弟妹發問踴躍，相信對大學部有志升學同學必有助益。

五、中文系九三年入學新生迎新活動已於10月9日、10日辦理完成，本次迎新地點為嘉義縣若蘭山莊，在二位導師的帶領下，讓新生與舊生認識彼此也幫助了新生熟悉大學生活。

六、史地系與實輔處合辦之「九年一貫社會領域教學學術研討會」，原訂舉辦日期為93年11月6日，現調整為11月19日，歡迎對此議題有興趣之本校師生屆時踴躍參加。

七、史地系為配合校慶活動，訂於93年11月17日舉辦一場專題演講，邀請中正大學講座教授兼文學院長汪榮祖主講「胡適歷程的曲直」，歡迎對此議題有興趣之本校師生及各界人士屆時踴躍參與。

八、由台中市政府文化局所主辦之2004大墩獎，視覺藝術研究所計有研究生陳兆良獲版畫類首獎、林必強獲膠彩類第三名，廖伯健西畫類入選，九十二學年度畢業校友陳慧玲、吳泰和水墨畫入選，陳俊華西畫類入選。

九、西班牙Ferrol第十七屆國際版畫展，來自世界許多不同國家，無數參賽作品中，入圍34件，台灣僅入圍兩件，分別由視覺藝術研究所葉家豪與陳兆良同學入選，表現傑出。

十、美術系所陳箐繡副教授於93年8月7日至8月22日假嘉義鐵道藝術村四號倉庫，舉辦「舞動空集合」--陳箐繡個展。

十一、美術系所張家瑀助理教授於93年9月11日至9月26日假嘉義鐵道藝術村，舉辦「台灣←→西班牙  國際版畫交流展」。

十二、由嘉義縣政府文化局所主辦之「金屬寓言」展覽，由美術系所陳箐繡副教授策展，兼任教師李耀生與林博彥等藝術家聯合展出。

十三、美術系於10月13日假民雄校區大學館舉辦專題講座，邀請陶藝家楊元太先生蒞校演講，講題為：「立體雕塑創作心路歷程」。

十四、視覺藝術研究所於10月21日於該所207研討室舉行專題演講，演講人：北達科塔大學美術系楊惠淑助理教授；講題：「藝術與文化衝擊：從我在美國的求學及教學經驗談起」。

- 管理學院

一、本學院各系所九十二學年度自我評鑑之實地訪評作業，配合校外訪評委員時間分別安排於93年10月6日至10月15日舉行。訪評作業首先由黃院長接待訪評委員並說明訪評之重點項目，其後由各受評系所主任進行簡報，並安排參觀環境與評鑑、訪談學生與教師及綜合座談等活動，訪評委員對於各系所之訪評安排與充分準備均表示肯定，相關意見將由各系所參考據以修正，俟彙整後轉陳校長並送各單位參考。

二、本學院於93年10月12日下午2:00於林森校區國際會議廳舉行全院教學研討會，邀請國立中正大學教育學院犯罪防治學系暨研究所林瑞欽教授針對「教學與評量漫談」主題進行專題演講。林瑞欽教授為國立臺灣師範大學教育研究所博士、英國諾丁翰大學(心理) 哲學博士，曾任中正大學學生輔導中心主任多年，加以曾任教於國小、國中、高中之經歷，以其教育及心理雙博士之專業領域，配合豐富之教學與輔導經驗，深入淺出及幽默之解說，讓全院教師留下深刻之印象，對於教學方法與技巧亦有更深一層的體會。

三、本學院為提昇嘉義地區中小企業之經營管理專業知識，將產業發展導引至較高之附加價值模式，經財團法人台灣武智紀念糖業協會之經費補助，與嘉義市中小企業協會、中華民國管理科學學會共同辦理「蕭萬長菁英企業家講座」，敦請蕭萬長先生為講座教授，邀請十餘位實務界傑出企業家或學術研究領域專家學者蒞校演講，針對當前熱門管理趨勢或未來管理議題，以及台灣的農經發展策略等項目，進行產官學交流，並與在場企業界人士互動討論，激發管理思辯，帶領產業升級。

「蕭萬長菁英企業家講座」第一場次於93年10月5日晚上6:30~9:00於林森校區國際會議廳舉行，由楊國賜校長親自主持，共計有本校師生、嘉義地區中小企業業主及高階經理人130多人到場聆聽演講，將容量一百人座之國際會議廳擠得水洩不通。主講人中華經濟研究院蕭萬長董事長以其三十多年公職生涯於經濟部長、行政院院長等任內之專業知識與豐沛經驗，針對「台灣經濟發展的新策略」進行精闢之講演，並對於未來台灣經濟之發展提出「法治的市場化」、「對外的國際化」、「對內的向上化」、「政府的效率化」、「台灣的優勢化」等五大策略，相信以台灣既有經濟發展累積的經驗與基礎，加上民間充沛的資金與活力，如果政局穩定、政策得宜，台灣未來之前景一定會更好。

「蕭萬長菁英企業家講座」第一期之課程表如下：

| 日期 | 講題 | 主講人 |
| --- | --- | --- |
| 93.10.05(二) | 台灣經濟發展的新策略 | 中華經濟研究院董事長蕭萬長 |
| 93.10.12(二) | 決策藝術 | 國立成功大學校長高強 |
| 93.10.20(三) | 企業再造與創新 | 台鹽實業(股)公司董事長鄭寶清 |
| 93.10.26(二) | 根留台灣，胸懷大陸，茗揚世界 | 天仁茗茶董事長李勝治 |
| 93.11.02(二) | 台灣的金融與經濟發展 | 安泰銀行董事長邱正雄 |
| 93.11.09(二) | 找方法,別找藉口 | 新光保全名譽董事長黃其光 |

四、本學院為徵求能代表管理學院特徵與形象之圖形，以製作院徽、院旗等相關文宣製品，特舉辦國立嘉義大學管理學院院徽設計比賽，公開徵求本院師生提供圖形設計創意及文字意涵參選，收件截止時間為93年10月22日。參賽作品將公開張貼由全院師生進行票選，前三名並頒發禮券獎勵。

五、本學院與國立中正大學管理學院、國立中山大學管理學院、國立成功大學管理學院、國立高雄第一科技大學管理學院共同舉辦「第六屆五校南管盃師生聯誼賽」，預訂於93年12月4日假國立中正大學舉行。南管盃師生聯誼賽將分為甲組（大學部）、乙組（教職員及研究生組）及混合組（不限資格）等三組進行，其中甲組、乙組之比賽項目包括：男子籃球、女子籃球、男子排球、女子排球、混合桌球、混合羽球、慢速壘球、五人制足球、撞球等，混合組之比賽項目包括：保齡球、環校越野賽等，本院將與各系所師生籌組隊伍，俾爭取佳績。

六、管理研究所於93年10月14日舉辦「深造博士班v.s. MBA就業」座談會，邀請該所畢業校友盧正壽先生(中山企管系博士班博二)、許宗揚先生（奇美電子生產部儲備主管）、余雅文小姐（天恩素食公司總經理特助）與在校研究生分享MBA深造與就業之抉擇與挑戰，對於研究生畢業後之生涯規劃助益甚大。

七、企業管理學系於93年10月14日邀請裕隆--日產汽車股份有限公司企劃部王永源經理針對「當代大學生的生涯規劃--升學?就業?創業?(一位專業經理人的心路歷程)」進行專題演講，豐富之實務經驗讓在座學生獲益匪淺。

- 農學院

一、本學院獲行政院農委會經費補助及學校經費大力支持的「雲嘉南地區農特產品展售暨推展中心」已於10月1日辦理招商說明會，預計九十三年底前正式展開營運。此外，農學院計畫於校慶時，在農特產品中心，展售各系所之研發產品及舉辦各項慶祝活動。

二、本學院各學系九十三學年度考取國立大學研究所185人，成績亮麗。

三、本學院各系所九十三年考取高、普、特考及格計117人，充分顯現各系所輔導畢業學生參加各種就業考試之成果。

四、本學院森林學系明仁教授執行林務局校園綠美化計畫，編列經費替蘭潭校區內栽植之樹木設置木質解說牌，有大小二種規格，目前已完成設置200支。木質解說牌內容包括中文及拉丁學名，樹種特性及利用價值等。

五、本學院森林學系為鼓勵學生參與教師研究，特於大學部開設「學術論文選修」課程。本年度呂福原教授指導之學生葉蘭芳及羅昱超二人，投稿九十三年度原住民教育學術研討會，獲接受於10月16日假花蓮師範學院舉行之大會中做口頭論文宣讀。

六、林產科學系於10月25日至29日假學生活動中心舉辦林產週活動，歡迎各位老師蒞臨指導。

七、本學院農推教授近期下鄉輔導重點如下：豐原市農會柑桔栽培管理產銷講習會、嘉義縣政府員工教育綠美化植栽植物病蟲害管理講習會、東山農會椪柑病蟲害診斷、台南家畜疾病防治所犬隻照料及重要疾病講習會、柳營高田牧場酪農加強飼養管理措施指導、民雄養鵝場指導水禽疾病防治等、旗山農會指導檸檬栽培管理。

八、園藝系及園藝技藝中心近日除配合校慶進行校園綠美化工作外，將於11月、12月協助嘉義市政府辦理今年國際管樂節會場美化與庭園布置工作。本次管樂節活動擴大舉辦，另有花車遊行活動，市政府希望本校能支持本項活動，農學院與園藝技藝中心及園藝系老師評估後，決定以本校名義參加。此外，農學院也將協助嘉義市政府辦理「南方列車花卉展」活動。

- 生命科學院

一、生命科學院已於93年10月6日完成自我評鑑，邀請校外多位評鑑委員及本校教務長、總務長、學務長、研發長實地訪評診斷，當日中午12:00於行政大樓二樓會議室由院長說明自評目的並作生命科學院簡介後，由各系所主管陪同訪評委員至各系所訪視，並分別與學生及所屬教師座談，綜合座談時由張文昌院士主持，分別邀請各評鑑委員發表評鑑診斷結果，各訪評委員就訪評心得對生命科學院提供許多建言，使生命科學院獲益匪淺。

二、生命科學院於10月20日(星期三)下午1:20至3:10舉辦全院性二十人二十一腳趣味競賽，由全院教師、研究生、大學部同學與二技部同學一同組隊參加。將來將多利用院週會時間舉辦師生戶外運動競賽活動(例：足球比賽、排球比賽、壘球比賽等)，加強聯誼並增進健康。此外，本院為報導學院動態，將發行嘉大生命科學院院訊，以增進彼此之溝通與連繫。

三、水產生物學系系主任秦宗顯教授接受財團法人國際合作發展基金會之邀請，於9月13日至17日於太平洋馬薩爾群島，參加太平洋漁業與水產養殖永續管理國際研討會。另外，吳淑美副教授在國科會補助下，於8月1日至5日到巴西Manaus參加第六屆魚類生物國際研討會，並發表論文「Effects of Exogenous Cortisol and Progesterone on Sodium Pump and Tolerance of Copper Toxicity in Tilapia Larvae (Oreochromis mossambicus) 」。

【提案討論】

※提案一

提案單位：學生事務處

案由：請遴選本校九十三學年度「性騷擾及性侵犯處理委員會」教師委員。

說明：

一、教育部於93年7月22日函請各校依性別平等教育法設置「性別平等教育委員會」，裁撤「性騷擾及性侵犯處理委員會」。但教育部於9月29日來文，函請各校在教育部「校園性侵害或性騷擾防治準則」尚未訂定完成前，暫緩停止適用「校園性騷擾及性侵犯處理與防治實施要點」，所以依據該實施要點設置之「性騷擾及性侵犯處理委員會」暫不裁撤。

二、依本校性騷擾及性侵犯處理與防治實施要點四規定：「本校特設性騷擾及性侵犯處理委員會，處理校園性騷擾及性侵犯事件，該委員會隸屬於校務會議，置常務委員十五人，其中教師委員七名(男性三名、女性四名)，教師委員由校務會議遴選。」請遴選男性教師三名、女性教師四名。

三、教師委員建議名單：周立勳、廖永靜、黃財尉、郭金美、張美華、蕭文鳳及黃翠瑛等七位老師。

決議：本校九十三學年度「性騷擾及性侵犯處理委員會」教師委員依建議名單照案通過。

本校九十三學年度「性騷擾及性侵犯處理委員會」教師委員：

周立勳教授、廖永靜副教授、黃財尉助理教授、郭金美副教授、

張美華助理教授、蕭文鳳教授、黃翠瑛副教授等七位。

※ 提案二

提案單位：研究發展處

案由：請推選本校九十三學年度「校務發展委員會」委員。

說明：

一、依據「國立嘉義大學校務發展委員會設置辦法」(附件四，頁5)辦理。

二、校務發展委員會設置辦法第三條：

本會置委員若干人，委員為無給職，由下列人員組成之。

一、當然委員：

校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研究展處處長、主任秘書、圖書館館長、電算中心主任、進修推廣部主任、各學院院長、實習就業輔導處處長、通識教育中心主任。

二、推選委員：

(一) 教師委員：由各學院出席校務會議教師代表分別互選產生之。由各學院依其出席校務會議教師代表人數之五分之一計 算，四捨五入，至少一名，至多二名，分屬不同系所（組）。

(二) 職員助教委員：由出席校務會議之職員助教代表互選一人產生之。

(三)學生委員：由出席校務會議之學生代表互選一人產生之。

三、推選委員

(一)教師委員：各學院教師推選委員如下：

人文藝術學院：阮主任忠仁、陳主任淑嬌。

理工學院：林主任正亮、古副教授國隆。

農學院：黃主任光亮、黃主任金城。

生命科學院：蔡主任竹固。

管理學院：潘副教授治民。

師範學院：黃主任清雲、陳教授政見。

(二)職員助教委員：由出席校務會議之職員助教代表互選一人產生之。

(三)學生委員：由出席校務會議之學生代表互選一人產生之。

決議：

一、教師委員：依各學院推選名單。

二、職員助教委員選舉結果：鍾明宏組長當選。

鍾明宏組長  四票    蔡秀純秘書  一票  吳子雲組長  一票

三、學生委員選舉結果：邵志祥同學當選。

邵志祥同學  三票。

- 提案三

提案單位：研究發展處

案由：提請同意本校九十三及九十四學年度「校務基金管理委員會」委員聘任案。

說明：

一、依據「國立嘉義大學校務基金管理委員會設置要點」(附件五，頁6-7 )辦理。

二、本校校務基金之收支、保管及運用應設管理委員會管理。

管理委員會設置委員七人至十五人，由校長任召集人，其中不兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士參與。委員為無給職任期兩年， 由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。

三、九十三及九十四學年度校務基金管理委員會委員經校長遴選，名單如下：

楊校長國賜(召集人)、李所長新鄉、張主任平順

潘副教授治民、薛講師寅、羅主任光耀、翁教授義銘

艾院長群、黃院長柏農

決議：照案通過。

- 提案四

提案單位：研究發展處

案由：請推選本校九十三學年度「經費稽核委員會」委員。

說明：

一、依據「國立嘉義大學經費稽核委員會設置要點」(附件六，頁8)辦理。

二、經費稽核委員會置委員七人至十五人，委員為無給職任期一年，由校務會議成員推選產生。但經費稽核委員會之委員不得與校務基金管理委員會之成員重疊。

掌理學校總務及會計相關人員不得擔任經費稽核委員會之委員。

三、經費稽核委員會各學院推選委員如下：

人文藝術學院：簡添興教授。

理工學院：吳永吉講師。

農學院：黃光亮教授。

生命科學院：周微茂教授。

管理學院：林啟淵教授。

師範學院：周立勳教授。

四、經費稽核委員會置委員七人至十五人，各學院已各推選一人，不足人建請就職員助教委員及學生委員推選。

決議：會議決議推選職員助教委員及學生委員一人。

選舉結果：李彰生專門委員當選

李彰生專門委員  五票  李桂萍組長三票  蔡秀純秘書  一票

- 提案五

提案單位：研究發展處

案由：修正本校「經費稽核委員會設置要點」，請討論。

說明：

一、第三條第二款增列「工程會驗」文字。

二、現行之條文，並未將「工程會驗」列入經費稽核委員會之任務，而本校有關「工程會驗」工作，實務上皆請經費稽核委員協助會驗，故建請將「工程會驗」任務列入。

三、修正草案條文對照表如附件(附件七，頁9-10)。

決議：本案保留。有關工程會驗及採購工作驗收部分，請研發處與相關單位研議成立監驗小組協助採購及工程監驗工作。

- 提案六

提案單位：人事室

案由：修正本校組織規程第七條及第十四條條文，如說明，請  討論。

說明：

一、依據教育部93年7月15日台環字第0930093504號函說明二規定略以，本校校園安全管理中心設置辦法所提該中心工業安全衛生組名稱，建議修改為職業安全衛生組，爰依其建議修正本校組織規程第七條第一項第九款。

二、另依據93年6月23日總統令公布「性別平等教育法」第六條規定，本校應成立性別平等教育委員會。另依教育部93年9月29日台訓（三）字第0930109395A號書函說明二略以，因教育部「校園性侵害或性騷擾防治準則」尚未訂定，校園性騷擾及性侵犯處理與防治實施要點暫緩停止適用。因此修正本校組織規程第十四條第一項十款，將兩性平等教育委員會修正為性別平等教育委員會，並保留第十一款性騷擾及性侵犯處理委員會。

三、「國立嘉義大學組織規程修正草案條文對照表」如附件(附件八，頁11-12)。

決議：

一、照案通過。

二、附帶決議：未來本校組織規程若依法或依上級機關來函增修文字，不涉及組織架構變動部分，授權人事室先修正報核後，再提至校務會議報告。

- 提案七

提案單位：人事室

案由：修正「本校教師申訴評議委員會組織及評議要點」部分條文，請討論。

說明：

一、依本校教師申訴評議委員會組織及評議要點第三點規定略以：「（一）本校專任教師：分別由本校各學院及通識教育中心各推選未兼行政職務且未擔任教評會委員之專任教師各一人。本項教師代表不得少於委員總額三分之二。」為符合上開未兼行政職務之教師不得少於總額三分之二之人數規定及各學院（六個學院）專任教師人數之代表性，爰修正本要點。

二、復依總統93年6月23日公布之「性別平等教育法」第十六條規定以：「學校之考績委員會、申訴評議委員會、教師評審委員會及中央與直轄市、縣（市）主管機關之教師申訴評議委員會之組成，任一性別委員應占委員總數三分之一以上。但學校之考績委員會及教師評審委員會因該校任一性別教師人數少於委員總數三分之一者，不在此限。學校或主管機關相關組織未符合前項規定者，應自本法施行之日起一年內完成改組。」爰增列第三點第二項條文，餘項次遞移。

三、本要點各條文中有關「左列」、「如左」二字，擬修正為「下列」、「如下」，以合體例。

四、「本校教師申訴評議委員會組織及評議要點」第三點修正草案條文對照表如附件（附件九，頁13-14）。

五、本要點經校務會議通過，並陳報教育部核定後實施。

決議：照案通過。

※提案八

提案單位：電算中心

案由：修訂「國立嘉義大學電子計算機中心設置辦法」，提請追認。

說明：

一、本辦法原條文經九十二學年第二學期第二次校務會議(93年6月18日召開)討論通過，電算中心於93年7月26日將辦法報部，教育部8 月5日函復本校，請本校修正第五條部分條文(教育部復函如附件十，頁15-16)，電算中心爰依教育部審核意見修正第五條條文後於9 月16日將修正後條文報部，並經教育部93年9月22日台電字第0930124488號函同意備查，提請本會議追認。

二、辦法第五條修正\現行條文對照表如附件(附件十一，頁17-18)。

決議：照案通過。

※提案九

提案單位：人事室

案由：修正「國立嘉義大學教師聘任及升等審查辦法」第三章第九條條文，請審議。

說明：

一、依93年10月1日本校九十三學年度第一次校教師評審委員會決議辦理。

二、本校教師聘任及升等審查辦法第九條第三項原條文規定：申請升等之代表著作須於升等前三年內之八月一日以後正式出版，且內容與所教學科有關，其他著作至少參篇且須為第一作者或通訊作者，並於升等前現職五年內之八月一日以後正式出版，上述著作悉指在國內外知名學術或專業刊物發表或經出版公開發行（需有ISBN字號）者為限。

三、查依教育部規定，參考著作若有接受刊登證明文件亦可送審，且接受刊登距離正式出版，往往需要一至二年的時間，未免影響教師升等權益，經提本校九十三學年度第一次校教師評審委員會決議，建議修正上述條文為：「….並於升等前現職五年內之八月一日以後正式出版或已為接受且出具證明將定期發表文件……」。並將原條文第三項後段：「..…上述著作悉指在國內外知名學術或專業刊物發表或經出版公開發行（需有ISBN字號）者為限。」乙節，增列「ISSN字號」；修正為：「..…上述著作悉指在國內外知名學術或專業刊物發表或經出版公開發行（需有ISBN或ISSN字號）者為限。」。

四、檢附本校教師聘任及升等審查辦法第九條修正條文對照表、本校教師聘任及升等審查辦法各一份（附件十二、十三，頁19、20-25）。

決議：照案通過。

※提案十

提案單位：師範學院

案由：修正「國立嘉義大學家庭教育中心設置要點」，提請討論。

說明：

一、中心設置要點經90年5月8日校務會議審議通過，並報教育部核備。

二、依93年5月14日監察院「推動終身教育及家庭教育之成效與檢討專案調查研究」訪查建議，本校家庭教育中心名稱應與各大學所屬家庭教育中心一致，與縣市政府所屬家庭教育中心有所區隔，應將原設置要點中「國立嘉義大學家庭教育中心」名稱更改為「國立嘉義大學家庭教育研究中心」。

三、本設置要點修正案經93年9月16日師範學院九十三學年度第一學期第一次擴大院務會議通過。

四、設置要點修正/現行條文對照表如下：

國立嘉義大學家庭教育中心設置要點修正前後條文對照表

| 修正法規名稱 | 現行法規名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 國立嘉義大學家庭教育研究中心設置要點 | 國立嘉義大學家庭教育中心設置要點 |  |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 本校為進行家庭教育研究、推廣及輔導，提供家庭教育之諮詢服務，以促進家庭之健全發展，特依據本校組織規程第十七條之規定設置家庭教育研究中心（以下簡稱本中心）。 | 本校為進行家庭教育研究、推廣及輔導，提供家庭教育之諮詢服務，以促進家庭之健全發展，特依據本校組織規程第十七條之規定設置家庭教育中心（以下簡稱本中心）。 | 為落實本校家庭教育研究與發展精神，並與各縣市家庭教育中心區隔，擬予以改名為「家庭教育研究中心」。 |

決議：照案通過。

伍、臨時動議

（無）

陸、散會

下午四時三十分

# Text boxes

保存年限：永久

編    號：014-3-01-0107