國立嘉義大學100學年度第7次行政會議紀錄

時間：中華民國101年5月8日（星期二）下午2時

地點：蘭潭校區行政中心4樓瑞穗廳、民雄校區行政大樓2樓簡報室新民校區管理學院4樓D01－414會議室（視訊會議）

主席：邱義源校長                              記錄：王麗雯

出席人員：詳如簽到表

- 主席報告

二位副校長、各位院長及主管大家好。首先非常感謝大家對學校的關心與支持，全校教職員工生均能以實際且敬業的作為，積極參與各項事務，使整體校務的推展在平穩中持續進步，尤其在這個大家庭的成員中，除了正式會議研討外，亦透過面對面的交談或座談、電話、文件或以e-mail方式分享智慧與提供建言，充分顯現大家對學校的向心力與願意共同攜手努力，以提升學校知名度與競爭力的熱忱，在此表示高度的感激。

為因應大環境的改變，除了要掌握學校有限資源外，更要積極營造最優質的環境，以提升每一位成員無限的發揮空間，並以信心與熱情創造穩健永續發展的校園。以下三點期待大家一起努力：

一、積極籌備明年的系所評鑑，請依評鑑中心的規劃模式與時程，將多年來努力的豐碩成果，做有系統地彙整與呈現，也視為自我檢討精進的好歷程。

二、持續調整學術單位的組織架構，顧及招生競爭力、人才培育市場趨勢以及教學單位的經營成本，本校暫不考慮增加新的學系，且要努力朝一系多個碩士班或博士班的方向調整，提升團隊陣容與同儕切磋的競爭力。目前本校仍有4個獨立研究所，未來將積極調整至質性最接近的院系，至遲102學年度起行政合併運作，103學年度起實質整併；另土木與水資源工程學系於102學年度起改為單班招生。期盼大家能凝聚體會永續發展的危機意識，積極提供智慧並共同努力，朝向前瞻穩健的規劃。

三、思考「瓶頸總是在上方」的隱喻，以容器而言，絕大部分的瓶頸確實都在上方，主要功能是掌控內涵的容量。瓶頸太大易流失，也較守不住，太小則內涵進出不流暢，也影響發展。以學校而言，校長應是學校的瓶頸；以院、系而言，院長、系主任應是瓶頸；以各行政單位而言，單位主管應是瓶頸；以教師職級而言，教授應是瓶頸；以職員而言，位階高者應是瓶頸；以學生而言，學長姐應是瓶頸；以家庭而言，家長應是瓶頸。整體而言，以此類推，幾乎每個人都有扮演瓶頸的時機，如何拿捏掌握最適當的分寸發揮最大的功效，就讓我們一起相互學習與切磋成長。

- 宣讀100學年度第6次行政會議紀錄

決定：紀錄確立。

- 上次會議決議案暨指示事項執行情形

決定：同意備查。

- 報告事項

※報告事項一

報告單位：教務處

案由：有關本校101年度獎勵大學教學卓越計畫相關事項，提請　報告。

說明：

一、有關計畫書核定情形，教育部4月20日臺高（二）字第1010059231X號函知本校101年度教學卓越計畫書業已審查完竣，並請本校依審查意見修正經費編列。教育部經費審查意見（請參閱附件第1頁至第2頁），教務處教學卓越計畫辦公室業於4月20日（星期五）函轉各主軸計畫，請各主軸計畫（A主軸：學生事務處、B主軸：教學發展中心、C主軸：教務處、D主軸：研究發展處）及所屬執行策略按教育部審查意見進行修正經費編列。

二、有關資本門動支情形，因教育部針對資本門無相關審查修正意見，請各主軸計畫及所屬執行策略開始動支，進行設備採購作業，並加速相關業務執行，落實教育深化工作。

三、教育部臺高（二）字第1010041470號函知，配合財政部國庫基金作業要點，國立大學101年度教學卓越計畫經費應採「先墊後支」方式，並調整第2、3期撥補程序如下：

| 期別 | 申請教育部撥補執行率 | 本校每期應執行額度 |
| --- | --- | --- |
| 第2期 | 總核定經費50%以上 | 1,500萬 |
| 第3期 | 總核定經費80%以上 | 2,400萬 |

四、因應上述教育部調整撥補程序，本校自訂「補助款」執行期程調整情形如下（即各主軸執行全年50%之經費，含經常門及資本門）：

| 期別 | 原規劃期程 | 新規劃期程 |
| --- | --- | --- |
|  | 日期 | 可申請次期款 執行額度 | 日期 | 可申請次期款 執行額度 |
| 第1期 | 4/30 | 840萬 |  |  |
| 第2期 | 8/30 | 1,680萬 | 5/31 | 1,500萬 |
| 第3期 | 11/30 | 3,000萬 | 9/30 | 2,400萬 |

五、為落實教學改進品質，本（101）年度教學卓越計畫舉辦多項競賽，各項競賽情形如下（詳細競賽辦法請參閱各主辦單位網頁），請各單位及師生踴躍參與：

| 主辦 單位 | 名稱 | 參與對象 | 內容說明 | 日期 | 獎勵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教發中心 科技組 | 學生學習歷程檔案競賽 | 學生 | 由各班導師進入學習歷程檔案系統檢視班級1名記錄豐富之學生 | 4/30（截止） 5/18（遴選） | 隨身碟 獎狀 |
|  |  | 學系 | 選出建置率最高、最完整之學系5名 |  | 獎座 |
| 產學營運中心 | 「創意發明，你我都行」競賽 | 學生 | 遴選創意發明、產品及包裝創新、產品行銷設計之優秀團隊 | 5/04（截止） 6/01（遴選） | 獎金 獎狀 |
| 學務處 課活組 | 服務學習競賽 | 班級 | 遴選服務學習優秀班級 | 6/01（成果展暨遴選） | 獎金 獎牌 |
| 教務處 課務組 | 「第二專長：跨領域學程、微學程之學習經驗分享」徵文比賽 | 學生 | 遴選8名優秀作品 | 5/31（截止） 6/30（公佈） | 獎金 |
| 教務處 課務組 | 「學生業界見實習心得分享」徵文比賽 | 學生 | 各院遴選3名優秀作品 | 5/31（截止） 6/30（公佈） | 獎金 |
| 研發處 技術組 | 實習辦公室網頁競賽 | 系所 | 各院選出i-office專欄建置最豐富之學系3名 | 10/12（截止） 10/30（初選） 11/15（複審） | 資訊設備 |

六、為展示各學院100年及101年教學卓越計畫執行成果，教學卓越計畫辦公室協同各學院，舉辦各學院教學卓越計畫成果展。各學院舉辦日期及地點如下，請師生踴躍參與：

| 學院別 | 日期 | 地點 | 學院別 | 日期 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 師範 | 5/10 | 行政大樓1F穿堂 | 農 | 5/30 | 農藝館1F穿堂 |
| 人藝 | 5/23 | 人文館1F中庭 | 理工 | 5/16 | 國際會議廳1F |
| 管理 | 5/09 | 管院A棟1F中庭 | 生科 | 5/09 | 綜教大樓7F |

決定：

一、請各單位及師生踴躍參與卓越計畫舉辦之各項競賽與成果展等活動。

二、教學卓越計畫具體執行成效，應持續落實於教學面，並永續發展創新教學，俾於下年度申請新計畫時，增加獲補助機會。

三、請各單位及師長踴躍提供102-103年度獎勵大學教學卓越計畫構想書。

※報告事項二

報告單位：教務處

案由：為配合教育部建置「臺灣高等教育師生問卷調查資料庫」，請各學院系所協助宣導學生上網填答，提請　報告。

說明：

一、依據教育部100年4月15日臺高（二）字第1010059616號函辦理。

二、教育部為建置「臺灣高等教育師生問卷調查資料庫」，以瞭解我國大專校院學生之在校生涯、學習歷程、學習成長等情形，以提供教育行政機關與高等教育機構發現學生學習問題，訂定解決方案。

三、問卷調查對象：
日間部（不含進修部）大學一、三年級本國籍（不含外籍生、僑生）學生；大一學生為普查，大三學生部分以科系為基本單位進行抽樣網路問卷調查。

四、問卷調查時間：
大一學生：101年4月3日~101年6月29日

大三學生：101年4月13日~101年6月29日

五、網路問卷調查網址：

大一學生：https://ques.cher.ntnu.edu.tw/ques/hedu100/q/100n_fresh/intro.php?netid=2

大三學生：https://ques.cher.ntnu.edu.tw/ques/hedu100/q/100n_junior/intro.php?netid=2

六、本校各學系聯絡人可依帳號密碼登入https://www.cher.ntnu.edu.tw/hedu，檢視大一、大三學生填答狀況與回收率，並請協助宣傳、聯繫鼓勵學生填答問卷，及聯絡未填答學生進行問卷催收。

七、本調查截至100年4月19日止，大一學生填答率僅達26.11%，大三學生填答率僅達24.36%。爰此，請各學院系所協助宣導，並鼓勵學生踴躍上網填答。

決定：

一、請各院、系所協助宣導，鼓勵學生上網填答。

二、請教務處於6月29日填答截止後，彙整學生上網填答回收率，填答率較高之院、系、所，屆時將贈送時節水果作為鼓勵。

※報告事項三

報告單位：教務處

案由：本校100學年度第2學期期初教學評量統計結果，提請　報告。

說明：本（100-2）學期期初教師教學評量施測作業，業於3月19日至30日施測完竣。施測結果已於4月3日開放教師參閱，評量結果全校及各院之平均值及填答率詳如下表。

100學年度第2學期期初教學評量統計結果表（平均值）

| 平均值 | 全校 | 學院（日夜間部各學制） | 研究所 | 大學部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位別 問卷類別 | 全校 | 日間部 | 進修部 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 | 全校 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 | 全校 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 |
| 一般課程 | 4.41 | 4.39 | 4.45 | 4.47 | 4.38 | 4.33 | 4.5 | 4.31 | 4.41 | 4.62 | 4.67 | 4.54 | 4.47 | 4.69 | 4.62 | 4.57 | 4.35 | 4.43 | 4.35 | 4.3 | 4.37 | 4.28 | 4.33 |
| 實驗課程 | 4.37 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.34 | 4.36 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 4.37 | 4.41 | 4.32 | 4.36 |  |  |  |
| 實作課程 | 4.45 | 4.43 | 4.5 | 4.5 | 4.48 | 4.44 | 4.41 | 4.46 | 4.5 | 4.65 |  |  |  | 4.53 | 4.68 | 4.58 | 4.44 | 4.5 | 4.48 | 4.44 | 4.41 | 4.43 | 4.48 |

100學年度第2學期期初教學評量統計結果表（填答率%）

| 填答率 | 全校 | 學院（日夜間部各學制） | 研究所 | 大學部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位別 問卷類別 | 全校 | 日間部 | 進修部 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 | 全校 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 | 全校 | 農學院 | 理工學院 | 生命科學院 | 師範學院 | 人文藝術學院 | 管理學院 |
| 一般課程 | 44.66 | 47.69 | 31.44 | 38.47 | 43.25 | 42.19 | 55.78 | 47.67 | 35.29 | 43.69 | 29.81 | 31.37 | 59.19 | 53.76 | 30.91 | 35.19 | 44.73 | 38.92 | 43.82 | 41.24 | 56.24 | 48.23 | 35.3 |
| 實驗課程 | 44.08 | 45.6 | 33.64 | 37.21 | 54.33 | 42.99 |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 44.09 | 37.21 | 54.41 | 42.99 |  |  |  |
| 實作課程 | 46.27 | 48.02 | 38.02 | 41.34 | 52.61 | 27.34 | 51.78 | 40.59 | 31.75 | 44.19 |  |  |  | 71.43 | 42.25 | 37.5 | 46.28 | 41.34 | 52.61 | 27.34 | 51.75 | 40.51 | 31.53 |

決定：洽悉。

※報告事項四

報告單位：學務處

案由：100學年度畢業典禮籌辦概況，提請  報告。

說明：

- 4月26日（星期四）畢業典禮臨時籌備會決議，採取票選結果以「三校區聯合同步視訊畢業典禮」方式辦理。

- 本學年度畢業典禮特色：

  - 畢業生「祝福書籤」：由各系學會發送各班撰寫「祝福書籤」依系別懸掛會場入口兩旁。

  - 校園歌手獻唱祝福：分三校區校園歌手輪流接唱獻上祝福。

  - 「畢業生家長代表致詞」：邀請家長給予學校及畢業學子勉勵。

  - 畢業生致贈系旗給母校留念：以表達身為學校校友的榮譽及感謝，會後歸回各系。

  - 授證：三校區聯合同步視訊授證及授予名譽博士學位，台上與台下同時撥穗（台下撥穗由歷屆校長或系所師長進行）。

- 重要工作時程：

  - 5月23日（星期三）召開第2次籌備會議。

  - 6月6日（星期三）召開三校區畢業典禮組預演。

  - 6月8日（星期五）三校區畢業典禮會場佈置驗收。

決定：洽悉。

※報告事項五

報告單位：總務處

案由：本校各項重要工程執行情形，提請 報告。

說明：

一、本校101年度執行工程預算逾1,000萬元之重要工程計有理工教學大樓新建工程、新民校區興建游泳池工程、建築物耐震能力補強工程及臺灣魚類保育研究中心新建工程等4案，其中已完工結算驗收中2案（耐震補強、游泳池工程）、施工中2案（理工教學大樓、臺灣魚類保育研究中心）詳如下表。

二、另大學館研討室整修工程於2月8日開標，並於2月13日開工，預定4月底完工，刻正完成輕隔間施作。

總務處重大工程工作進度報告

101年4月23日

| 項次 | 工 程 計 畫 | 工 程 進 度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理工教學大樓新建工程 | 99年10月1日完成發包，決標金額2億4,300萬元。 99年11月24日開工，工期653日曆天，預定101年10月完工。 建築物西側已完成頂樓版灌漿，刻正進行屋頂突出物配筋；東側已完成8樓樓板灌漿，刻正進行8樓柱牆版組模配筋施工，室內刻正進行1-5樓室內水泥粉刷，外牆裝修亦施工中。 截至101年4月18日工程預定進度72.829%、實際進度57.072%，落後15.757%，落後主要原因為去年年中模版工人欠缺所致，經趕工目前落後幅度未再擴大，目前已暫停給付4期估驗款，約4,400萬元。 |  |
| 2 | 新民校區興建游泳池工程 | 新民校區興建游泳池工程於100年3月16日開工，於101年1月2日完工。初驗缺點3月3日改善完成，3月29日進行正式驗收，驗收缺點4月20日改善完成，俟監造單位確認改善後進行複驗。 使用執照申請事宜辦理，市政府建管科於2月13日完成使用執照及無障礙環境勘驗、下水道科3月22日完成下水道竣工勘驗，目前由設計單位進行副本圖電腦檔製作。 |  |
| 3 | 建築物耐震能力補強工程 | 學生二舍、大智樓、青雲齋及民雄校區初教館等計4棟建築物耐震能力補強工程：於100年10月28日完工，4月11-12日進行驗收，刻正進行缺失改善中。 2月14日召開「建築物耐震能力詳細評估結果後續辦理方案研商第2次會議」決議林森校區科學館1、2樓老舊建築物以拆除方式辦理，側棟教室補強年度暫編列102年度，再凝聚校內共識後決定究採拆除或補強方式辦理。 |  |
| 4 | 臺灣魚類保育研究中心新建工程 | 臺灣魚類保育中心新建工程總預算3,500萬元（農委會補助1,000萬元、本校自籌2,500萬元）。 工程標於100年11月15日開標並決標，決標價3,065萬元。 廠商於2月9日開工，工期280日，預定101年12月完工。 已完成原有建築之拆除，3月6日舉行奠基典禮。目前完成基礎及地樑施工，刻正進行1樓地板組模、配筋及擋土牆施作。 截至101年4月19日止，預訂進度5.96%，實際進度10.75%，超前4.79%。 |  |

決定：洽悉。

※報告事項六

報告單位：總務處

案由：臺灣電力公司電價合理化方案於101年4月12日公布，並自101年5月15日起實施，請加強節能減碳措施，以免電費經費缺口擴大，提請 報告。

說明：

一、本校用電區域包括（一）蘭潭、民雄、林森、新民等4校區（高壓電力）；（二）進德樓（低壓電力）；（三）社口林場及首長宿舍（表燈）等合計7處共87戶電號。除蘭潭宿舍區及進德樓水電帳單由學務處直接辦理繳費外，其餘水電費由總務處事務組統一辦理繳費。

二、101年5月15日起實施之新電價，與本校用電有關之表燈、低壓電力及高壓電力其調漲情形彙整（請參閱附件第3頁）。調漲情形概述如下：

（一）低壓電力及高壓電力之基本費未調漲。

（二）流動電費調漲額度自每度調漲金額0.81元~1.33元不等，每度電費漲幅自14.9%（表燈-夏月）~64.57%（高壓-離峰-非夏月）不等。

三、由於本校主要用電場所為4校區之教學行政區，其均為高壓電力供電，漲幅亦最大，依據上開調漲情形估算，自5月15日起至年底，本處（事務組）負責彙整繳納之電費預估將至少增加1,586萬元，扣除代收代付性質部分外，尚約有1,200萬元之預算缺口。

四、為免電費支出增加，排擠其他經費之運用，敬請各單位加強節能減碳措施，並請各單位主管加強對所屬教職員工生宣導。

決定：洽悉，請全校教職員工生共體時艱，配合各項節電措施。

※報告事項七

報告單位：研究發展處

案由：有關「101年度大學校院全英語學位學制班別」實地訪視作業及注意事項，提請　報告。

說明：

一、配合教育部規劃辦理本（101）年度大學校院全英語學位學制班別實地訪視作業，本校管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程訪視時間為5月24日（星期四）。

二、為協助管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程撰寫訪視概況說明書，除提供本處相關資料外，亦請教務處、學務處、語言中心協助就其中內容提供相關資料。

三、為利訪視作業順利完成，本處已依據訪視當日之流程及注意事項擬具分工情形一覽表，屆時請管理學院、總務處、新民校區聯合辦公室、駐警隊協助辦理實地訪視相關事宜。

決定：洽悉，並請相關單位協助辦理實地訪視事宜。

※報告事項八

報告單位：研究發展處

案由：有關「教育部補助未獲邁向頂尖大學計畫或獎勵大學教學卓越計畫之大專院校實施特殊優秀人才彈性薪資申請作業」，提請　報告。

說明：

一、依據教育部本（101）年4月20日臺高（三）字第1010071657號函辦理，本案申請截止時間為本年5月25日。

二、本案每校申請名額以10人為限，適用對象包括專任教學研究人員、專任高等教育經營管理人員（不含兼行政職教師）及專任業師。其中專任教學研究人員至多8人，且須含年輕特殊優秀人才（45歲以下或博士畢業5年內）至少1人，始得提出申請。

三、通過教育部審查之特殊優秀人才，每人每年得獲新臺幣30萬元或新臺幣50萬元補助，核給期間為3年。受補助特殊優秀人才如同時通過國科會「補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施」，僅能擇一領取。

四、本案業於本年4月24日本校行政與學術主管座談中討論在案，各項目分配名額、審查原則、作業時程以及計畫書撰寫分工事宜，另於本年4月25日通知各相關單位積極辦理，並請於本年5月10日前將所有資料併同電子檔送交研發處，俾提送本年5月15日100學年度第4次學術研究獎勵審議小組會議審查。

決定：洽悉，請各相關單位配合辦理。

※報告事項九

報告單位：秘書室

案由：有關擴大本校監辦採購小組成員事宜，提請 報告。

說明：

ㄧ、依據本室101年3月29日及4月12日簽奉  校長核示簽呈辦理。

二、本校原監辦採購小組成員由教務處、學生事務處、總務處、人事室及本室等單位共9位組長（含兼行政職之教師及教官）擔任，經本室於3月29日簽奉  校長裁示，嗣後監辦採購小組成員之組成改採丙案（請參閱附件第4頁至第5頁），以增加監辦採購小組成員，擴大監辦採購業務參與層面。

三、經彙整本校專門委員、組長、秘書及專員以上職級同仁名單，並為避免增加兼任行政職務之教師及教官業務負荷，故簽准排除教師及教官兼任組長同仁，合計本監辦採購小組成員名單共43名（請參閱附件第6頁至第9頁）。

四、為提升相關人員採購職能，將請人事室協助辦理政府採購法研習後，於101年8月1日起開始實施。

決定：洽悉，請各單位及相關人員確實配合辦理，以擴大參與層面。

※報告事項十

報告單位：會計室

案由：本校101年度資本門截至101年3月31日止經費執行情形，提請 報告。

說明：本校101年度資本門經費執行情形說明如下：

一、A版101年度可支用預算數3億9,055萬6,000元，截至101年3月31日止累計預算分配數4,250萬1,000元，實際執行數3,463萬0,020元，預算執行率81.48﹪，全年度預算達成率8.87%。其中營建工程全年度實際達成率12.47%，教學設備全年度實際達成率2.30%。

二、B版101年度可支用預算數2,764萬6,000元，截至101年3月31日止累計預算分配數420萬元，實際執行數826萬7,847元，預算執行率196.85﹪，全年度預算達成率29.91%。

三、合計截至101年3月31日止預算分配執行率91.86﹪，全年度達成率10.26%。

決定：洽悉，請各單位加強教學設備經費執行率。

※報告事項十一

報告單位：人事室

案由：教育部釋復國立臺灣大學有關國立大學專任教師（含兼任行政職務教師）得否兼任行政院國家發展基金管理會（以下簡稱國發基金）信託兆豐國際商業銀行股份有限公司（以下簡稱兆豐銀行）所投資啟航創業投資股份有限公司（以下簡稱啟航公司）之股權代表兼董事職務案，提請  報告。

說明：

一、依據教育部101年4月12日臺人（一）字第1010062196A號函辦理。

二、查公務員服務法第13條第2項規定：「公務員非依法不得兼公營事業機關或公司代表官股之董事或監察人。」因國發基金並無直接持有該公司股權，而係由兆豐銀行持有，且該公司登記之董事及監察人名單，亦無直接代表國發基金行使股權之董事或監察人。是以，國發基金信託兆豐銀行所投資啟航公司之股權代表兼董事職務，尚難謂為上開規定所稱之「代表官股之董事」。故國立大學兼任行政職務教師尚不得兼任國發基金信託兆豐銀行所投資啟航公司之股權代表兼董事職務。

三、復查公立各級學校專任教師兼職處理原則第4點第1項第1款規定，公立學校未兼行政職務教師不得兼任非代表官股之營利事業機構或團體董事長、董事、監察人、負責人、經理人等職務，因國發基金信託兆豐銀行所投資啟航公司之股權代表兼董事職務尚難謂為「代表官股之董事或監察人」，爰公立學校未兼行政職務之專任教師亦不得兼任國發基金信託兆豐銀行所投資啟航公司之股權代表兼董事職務。

四、檢附教育部原函影本（請參閱附件第10頁至第13頁）1份，請卓參。

決定：洽悉。

※報告事項十二

報告單位：人事室

案由：教育部釋復國立臺北科技大學有關國立大學兼任行政職務教師得否兼任依「證券交易法」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定，所設置之薪資報酬委員會委員職務案，提請  報告。

說明：

一、依據教育部101年4月20日臺人（一）字第1010062221號函辦理。

二、查教育部101年1月17日臺人（一）字第1010003363號函略以，為利產學合作，同時充實薪資報酬委員會人才，教育部同意未兼任行政職務之教師得兼任前揭薪資報酬委員會委員職務，並應以書面報經學校核准；至兼任行政職務教師之兼職，仍請依公務員服務法規定辦理。

三、是以，依公務員服務法第14條第1項規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。又證券交易法第14條之6及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法等相關規定，現行上市（櫃）或興櫃公司均應設置薪資報酬委員會，主要職責為對公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構等事項提出相關建議，並送交公司董事會討論，故該委員會係為公司內之常設機構，其委員應屬服務法第14條第1項規定所稱之業務，是以，國立大學兼任行政職務教師除法令另有規定外，自不得兼任上市（櫃）或興櫃公司之薪資報酬委員會委員。

四、檢附教育部原函影本（請參閱附件第14頁至第15頁）1份，請卓參。

決定：洽悉。

※報告事項十三

報告單位：校園環境安全管理中心

案由：本校列管毒性化學物質一覽表更新，提請  報告。

說明：

一、依據行政院環保署公告之毒性化學物質管理辦法第13條第2項規定辦理。

二、本校列管毒性化學物質申請第1-3類計68種，第4類計25種。已公告於環安中心網頁，惠請各單位、系所善加利用。

三、本校列管性化學物質100年增列項目7項如下：

| 列管編號 | 序號 | 名稱 |
| --- | --- | --- |
| 002 | 01 | 氯丹 |
| 006 | 01 | 毒殺芬 |
| 034 | 01 | 對胺基聯苯 |
| 057 | 01 | 氯甲基甲基醚 |
| 131 | 01 | 硫酸乙酯 |
| 134 | 02 | N-亞硝二乙胺 |
| 172 | 02 | α-安殺番 |

決定：洽悉。

※臨時報告事項

報告單位:總務處

案由：研擬「國立嘉義大學101年電費大幅漲、支出零成長」計畫草案乙份(詳細內容如下)，提請 報告。

說明：

一、為因應臺電公司自6月起調漲電費，避免因電費支出增加，導致排擠其他經常門之經費運用，特擬訂本計畫。

二、各項節電措施執行內容詳如草案第4點，敬請各單位惠賜卓見，並請惠予配合辦理。

國立嘉義大學101年「電費大幅漲、支出零成長」計畫草案 101.05.08 一、緣起：為因應台電公司自6月起調漲電費，避免因電費支出增加排擠其他經常門之經費運用，特擬訂本計畫。 二、辦理單位：本計畫由行政副校長主導，總務處、電算中心、環安中心、會計室及理工學院負責資料提供、技術支援與諮詢，各行政單位、院系所辦配合辦理，全校師生共同參與並落實執行。 三、執行期間：自即日起持續進行。 四、執行內容： 公開各校區用電數據（總務處）。 架設專屬網頁公開討論彙集省電技巧、改善浪費源頭（電算中心、全校師生總動員）。 逐項檢討用電習慣與改善措施： 電梯：於每樓層電梯門上張貼「為了健康，上下樓請多走樓梯」之標語，並指示健康步道（樓梯）方向；2部以上只開放1部；放慢電梯速度（總務處、各單位）。 冷氣：於每個冷氣遙控器旁設置溫度計，氣溫達28度以上（依目前本校空調使用辦法規定）才開冷氣（總務處、全校師生總動員）；下班離開研究室或辦公室前30分鐘先行關閉冷氣（全校師生總動員）；各教室、辦公室、研究室及場館人人相互提醒，確實養成離開空間隨手關冷氣之良好習慣（全校師生總動員）。 電腦：完成休眠節電之設定（詳參附件1）、長時間離開座位隨手關閉電源（電算中心、理工學院、全校師生總動員）。 電燈：汰換老舊燈具為省電燈具（總務處、各空間負責人）、確實養成離開空間隨手關燈之良好習慣（全校師生總動員）。 飲水機：檢討引水機設置地點（詳參附件2）、冬天隔樓層關閉冰水、假日設定節電狀態（環安中心）。 冷凍冷藏設備：各教學研究單位之冷凍冷藏設備，檢討設置之合理化，有效減量或集中設置，冷凍冷藏設備置於自然通風之環境，避免冷凍冷藏設備所產熱量，散於空調設備環境中，增加耗電量（各設置有冷凍冷藏設備之空間與單位）。 其他：用電評估、汰換耗能電器（總務處、理工學院、全校師生總動員）。 爭取補助設置潔淨能源（總務處、各單位）。 四校區駐警人員同步於夜間協助關閉公共空間與區域之電源（總務處）。 暫時保留各單位下半年度經常門經費3%做為「水電調漲因應款項」，如節電狀況良好，原編列之經費足以支應，再將保留款回歸各單位使用（會計室）。 五、預期目標：以溫和漸進之方式，導引全校師生養成節電之良好習慣，達成電費大幅漲但支出零成長之目標。

決定：洽悉，請全校教職員工生共體時艱，重視隨手省電之觀念，身體力行，並踴躍提出各項「省電小撇步」，供全校師生參與並落實執行。

※臨時報告事項二

報告單位：教學發展中心

案由：雲嘉南區域教學支援中心預定於本年5月31日（星期四）上午到校訪視，並於5月間到校進行師生問卷調查，提請 報告。

說明：

一、本校100-101年度雲嘉南區域教學資源中心計畫，共7項子計畫，總金額為398萬7,372元，執行日期為100年7月1日至101年12月31日。

各計畫補助項目及主持人如下表：

| 計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-a-1 | 教師教學精進-推廣個案教學 | 黃翠瑛老師 | 425,780 |
| A-a-3 | 教師多元發展-促進產業與學術之結合 | 盧永祥主任 | 456,812 |
| A-a-4 | 教材開發與推廣~推廣教育科技融入教學 | 謝宏毅組長 | 390,490 |
| A-a-4 | 教材開發與推廣—推廣教具之開發與創作 | 陳嘉文教授 | 450,000 |
| E-a-2 | 分享職涯與證照輔導-商業職場專業證照及職涯輔導專業人員證照 | 李鴻文主任 王紹鴻主任 | 805,890 |
| E-a-3 | 拓展學生國際視野--舉辦世界地球村活動 | 鄭毓霖組長 | 374,400 |
| E-a-4 | 優質閱讀與中文寫作能力提升 | 蔡忠道主任 | 1,084,000 |
| 總計 | 3,987,372 |

二、師生問卷調查主要內容，包括本校師生對雲嘉南區域教學支援中心活動的瞭解程度與活動參與情形，調查時程為101年5月7日至5月11日。

決定：洽悉，請鼓勵學校教師組成跨院、系教學研究團隊模式，配合國家政策申請國科會計畫補助，進一步跨足與大型企業合作，提升本校教學研究永續發展。

- 提案討論

※提案一

提案單位：學生事務處（衛生保健組）

案由：本校衛生委員會設置要點第3點、4點及10點修正案，提請 審議。

說明：配合學校組織規程修正，刪除「軍訓室主任」等文字並修正委員會成員，檢附修正草案對照表及原要點（請參閱附件第16頁至第18頁），請卓參。

決議：修正通過。修正規定第3點：「本委員會設置九人，由行政副校長、教務長、學務長、總務長、進修部主任、體育室主任、人事室主任、嘉義市衛生局長、及聖馬爾定醫院院長組成，並以行政副校長為主任委員。」修正為：「本委員會設置九人，由行政副校長、教務長、學務長、總務長、進修部主任、體育室主任、人事室主任、嘉義市衛生局長及聖馬爾定醫院院長組成，並以行政副校長為主任委員。」。

※提案二

提案單位：學生事務處（課外活動組）

案由：本校學生工讀實施要點第8點修正案，提請  審議。

說明：

一、本案業經本校101年4月18日101年度第1次工讀審查委員會會議討論通過。

二、為配合學校組織規程修正，爰將軍訓室主任修正為軍訓組組長。

三、檢附國立嘉義大學學生工讀實施要點修正草案對照表及原要點（請參閱附件第19頁至第24頁）各1份。

決議：照案通過。

※臨時提案

報告單位：師資培育中心

案由：修正「國立嘉義大學師資培育教育實習課程實施辦法」部分條文，提請  審議。

說明：

一、依據教育部101年4月20日臺中(二)字第1010008381號函辦理（如附件一）。

二、教育部修正「師資培育之大學辦理教育實習作業原則」，請各校於101年8月教育實習開始前，完備修正教育實習相關作業規定及相關人員教育訓練。本中心因將於6月15日舉辦教育實習前說明會，爰配合修正本辦法。

三、本實施辦法修正草案已提本中心101年5月3日業務會議討論在案，提請行政會議討論通過後，自101學年度起實施。

四、檢附「國立嘉義大學師資培育教育實習課程實施辦法」修正草案條文對照表及原條文各乙份（如附件二）。

決議：本案請師資培育中心參考與會代表所提意見，酌予文字修正（例如：「實習學生」統一修正為「實習生」、第8條第2項說明會及繳款日期誤植等），並請吳副校長及丁教務長協助檢視，提供卓見，另循行政程序簽核後實施。

- 臨時動議（無）

- 散會（下午4時）